办公室2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筹备召开全市水利工作会议。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 起草市水利局党组2024年工作要点。 | 是 | 李瑞新 张 兵 |
| 3 | 配合筹备全面从严治党暨机关作风建设大会。 | 是 | 李瑞新 张 兵 |
| 4 | 研究确定局系统网络安全第三方技术支撑单位，筹备召开信创工作座谈会。 | 是 | 张 兵 |
| 5 | 做好市十六届人大四次会议、市政协十三届三次会议提案建议预交办工作。 | 是 | 王雪薇 |
| 6 | 筹备召开水利信息宣传工作会议（含表彰）。 | 推进中 | 张 兵 蒋美琪 王雪薇 |
| 7 | 落实五楼中庭布展承担单位。 | 推进中 | 李瑞新 张 兵 |
| 8 | 做好春节值班安排，开展局系统值班培训，做好春节慰问工作。 | 是 | 仲 秋 印卓伟 |
| 9 | 1、继续做好有关人事工作；2、做好各项考核相关工作；3、完成各类年报统计汇总上报工作。 | 是 | 单东岳 仲 秋 |

机关党委2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成全市水利系统全面从严治党暨持续深化“机关作风建设提升年”“营商环境提升年”动员会相关工作。 | 是 | 吴 刚 葛雯静 |
| 2 | 协助党组制定全面从严治党两个责任清单，指导直属单位制定清单。 | 是 |  |
| 3 | 指导机关妇联做好换届及开展妇女节活动相关准备工作。 | 是 |  |
| 4 | 做好元旦、春节期间纠“四风”树新风问题汇总，形成报告报纪检组。 | 是 |  |
| 5 | 完成其他工作。 | 是 |  |

规划计划处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推动在建省水利重点工程丁堡河（如皋）、临海引江工程海安近期工程节后复工复产。 | 是 | 刘燕锋 薛德峰 |
| 2 | 督导调度我市国债水利项目进展。 | 是 |  |
| 3 | 督促我市2021-2023年度中小河流整治工程项目法人做好省审计厅专项审计的准备工作。 | 是 | 薛德峰 |
| 4 | 做好寒潮天气省水利重点工程安全防范应对工作，并开展冬春安全生产开展大排查大整治工作。 | 是 | 全 体 |
| 5 | 按照省、市根治欠薪冬季专项行动要求，做好春节前农民工工资支付工作。 | 是 | 巫 炜 |
| 6 | 按照工作方案，继续做好我市水利统计年报工作。 | 是 |  |

安全生产监管处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展丁堡河（如皋段）整治工程质量监督和安全生产排查整治。 | 是 | 于跃宏 董艳丽 刘培培 |
| 2 | 参加通扬运河（海安段）综合整治工程单位工程暨合同工程完工验收。 | 是 | 于跃宏 刘培培 |
| 3 | 党组会上传达学习全市安全生产工作会议暨市安委会全体（扩大）会议精神、市应急管理局关于深化安全风险辨识精准管控安全风险的通知。 | 是 | 于跃宏 |
| 4 | 组织参加2024年全省水利监督暨安全生产工作视频会。 | 是 | 全 体 |
| 5 | 组织参加2024年度全省水利工程建设管理工作培训。 | 是 | 于跃宏 |
| 6 | 收集整理2023年度水利工程质量监督台账资料并汇编成册。 | 是 | 王飞跃 刘培培 |
| 7 | 报送报送全市水利冬春安全生产大排查大整治统计表、水利部岁末年初风险整治附表、消防安全集中除患攻坚工作进度及登记表及水利安全生产信息系统。 | 是 | 董艳丽 |

政策法规处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “春节”期间移民信访基本稳定。 | 是 | 朱成勇 葛昊天 |
| 2 | 会同省厅完成2024年移民后扶项目计划复核工作。 | 是 |  |
| 3 | 配合省厅完成2023年水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作。 | 是 |  |
| 4 | 完成2024年度“双随机、一公开”检查计划（初稿）报送工作。 | 是 | 朱成勇 顾 菲 |
| 5 | 完成《关于委托通州湾示范区管委会办理重大水行政处罚案件工作流程》制定工作。 | 是 |  |
| 6 | 完成2024年度“谁执法、谁普法”清单报送工作。 | 是 |  |
| 7 | 完成2023年度全市行政执法监督检查整改情况汇总。 | 是 |  |
| 8 | 协助水资源处处理鹏鹞水厂水资源费问题。 | 是 |  |

财务审计处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成局系统2024年度部分预算资金项目初审和汇报。 | 是 | 东 强 |
| 2 | 完成2023年决算公开和2024年预算批复；完成2023年服务业统计年报填报。 | 是 | 黄枫茵 |
| 3 | 完成2022年省级水利发展资金审计问题整改任务下达工作。 | 是 | 东 强 田 甜 |
| 4 | 完成局主要负责人自然资源资产任中审计报告问题整改后续阶段工作。 | 是 | 全 处 |

水资源管理处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定2023年度实行最严格水资源管理制度市级考核工作计划。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 研究制定我市2024年度水资源管理重点工作任务。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 参加省水资源管理工作视频会。 | 是 | 单俊萍 |
| 4 | 收集各地区关于《省水利厅关于开展全省地下水超采综合治理方案编制工作的通知》的意见并反馈上报。先行部署我市《地下水超采综合治理方案》编制工作。 | 是 | 黄轶峰 |
| 5 | 开展2024年部门预算项目招投标前期准备工作。 | 是 | 徐 骎 |

工程运行管理处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密切关注水情工情，加强日常调度管理，定期做好调度运行情况分析。截止2月27日，共发出调度单3份，累计引（提）水1.23亿方（提0.62、引0.61），较去年同期减少57%；累计排水5.05亿方，较去年同期增长81%。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 继续做好我市防汛抗旱、防御台风、特大暴雨等预案的审查工作。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 推进防汛指挥系统升级更新和洪涝灾害风险评估项目进展。目前防汛指挥系统升级更新项目建议书和可研报告已完成，并报大数据管理局审查。会议室改造方案已完成；洪涝灾害风险评估正在编制招标文件，预计3月初发布招标公告。 | 是 | 赵 钒 |
| 4 | 组织开展全市汛前大检查。 | 是 | 张俊华 严琴琴 |

农村水利与水土保持处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明确2024年农村生态河道、民生实事项目建设任务，细化年度建设河道名录。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 积极对接省厅，做好国债项目灌区申报工作。 | 是 | 季 巍 喻红芬 |
| 3 | 完成市对县乡村振兴战略实绩考核，并按时完成省对市考核系统填报工作。 | 是 | 季 巍 陆姣含 |
| 4 | 组织开展生产建设项目水土保持方案技术评审等相关工作。 | 是 | 季 巍 葛志楠 |
| 5 | 完成2024年省水利厅科技项目申报工作。 | 是 | 季 巍 陆姣含 |
| 6 | 完成水普外河湖名录增补工作。 | 是 | 季 巍 葛志楠 |
| 7 | 赴如皋开展水利工程安全生产检查。 | 是 | 季 巍 陆姣含 |

河长制工作处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续做好全市区域治水现代水网建设现场推进会准备工作。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 2 | 开展2024年度区域治水工作调研。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 3 | 排定全市2035年前幸福河建设计划。 | 是 | 康月娥 刘春阳 |
| 4 | 开展2024年河长制工作调研。 | 是 | 全 体 |
| 5 | 开展河道长效管护巡查。 | 是 | 戴国培 施红健 |

工管站2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市河道建设：1、报送通启运河水利枢纽概算，深度复核施工图细节；2、完善数字孪生水网（南通城区）系统，根据专家审查意见完成系统安全体系升级初步设计及概算修改；3、完成海港引河（海港新村段）抢险工程施工图编制、任港闸闸室抢修工程初步设计编制及审查；4、继续将南通城市水系规划修编成果与相关规划深入对接。 主城区水工程调度：1、密切关注水情雨情，开展主城区水工程调度，配合完成55个测点水质检测；2、组织开展春节期间主城区河道巡查专项行动。 | 是 | 邱旭东 陈建黄 单 瑾 |
| 2 | 土地出让及涉河项目：1、完成火车站北侧等4块地块规划要点反馈，幸余路北、江通路东地块等7块地块征地意见反馈；2、做好濠东路东、濠北路南侧等4地块等控规调整涉及水利相关工作；3、做好南通供电公司闸东-娄子港 220千伏线路工程涉河建设项目的服务工作并做好监管；4、推进轨道2号线相关河道围堰拆除。 | 是 | 单 瑾 陆广萍 |
| 3 | 工程管理：1、开展沿江企业维护性疏浚沙不上岸项目专题研究前期工作；2、准备全市运管河湖年会材料；3、会同市工信局会商长江一、二级支流名录；4、完成南通市长江堤防精细化管理系统技术应用研究江苏省科技项目申报；5、完成1月份流域性河湖巡查情况报送；6、完成长江动态遥感监测核查违法点80个。 | 是 | 严冬妮 陈 敏 |
| 4 | 其他：1、开展2023年度考核工作。2组织开展新春祝福视频拍摄工作。3、开展主题党日活动。 | 是 | 邱旭东陈建黄 |

水政支队2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作谋划：谋划细化2024年工作，研究会商全市禁采联席会议和全市水政会议材料；参加全省水利政策法规暨行政执法工作会议、河湖长制暨河湖管理工作会议。 | 是 | 吴 飞 李佳茜 钱晶晶 黄叶飞 苏 心 |
| 2 | 疏浚砂综合利用： 2月5日省厅审查通过实施方案及项目计划，即将正式批复（正在拟文）。 | 是 | 吴 飞 苏 心 |
| 3 | 执法巡查：（1）做好2024年春节期间的采砂管理巡查工作，2月2日开展苏（南通、苏州、泰州）沪长江水域采砂管理集中巡江执法行动，2月27日组织开展跨部门夜间联合巡查（3）紧盯工程建设段河道、城郊结合部河道两个重点，巡查市区河道9条。 | 是 | 钱晶晶 黄叶飞 苏 心 |
| 4 | 案件办理：（1）赴长江委、省厅汇报通海铁路案件相关工作并持续跟进。（2）“王国华违法取土案”申请法院强制执行。 | 是 | 吴 飞 钱晶晶 黄叶飞 苏 心 |
| 5 | 安全生产：（1）做好春节期间基地值班值守和极端天气安全生产工作。（2）做好执法过程中的安全工作。 | 是 | 李佳茜 钱晶晶 黄叶飞 苏 心 |
| 6 | 党建工作：（1）2月21组织召开二月份主题党日活动。（2）开展春节前廉政教育工作，提醒所有人员严守廉政底线。 | 是 | 吴 飞 李佳茜 钱晶晶 |

节水办2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进《南通市城市节约用水规划》编制工作，力争完成初稿。 | 是 | 赵 狄 丁皛钰 邱 琳 |
| 2 | 做好2023年度计划用水管理工作总结和“江苏水资源与节约用水”信息系统填报工作。 | 是 | 丁皛钰 邱 琳 |
| 3 | 完成2024年2月份抄表、收费任务；继续推进苏建公司水资源费追缴工作。 | 是 | 赵 狄 翟惠云 |
| 4 | 完善水利部及省水利厅相关水资源管理系统的数据填报。 | 是 | 翟惠云 |
| 5 | 推进自然资源资产任中审计整改工作。 | 是 | 赵 狄 丁皛钰 翟惠云 |
| 6 | 完成2023年度部门决算和国有资产报告编报工作。 | 是 | 邱 琳 张仁贵 |
| 7 | 开展主题党日活动。 | 是 | 赵 狄 张仁贵 |

供排水管理站2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截至2月底，市本级计收水利工程水费644.38万元，完成年度任务的27%，比上年同期增加7.38万元。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 推进各地做好年度水费征收前期工作，跟进各地水费票据申领和水费征收任务下达进程。 | 是 | 刘美华 金莉莉 |
| 3 | 收集整理主城区主要河道水质监测数据及周报；对接报业集团、南通百通、大数据管理局、南通水利微信公众号、主城区水利工程智慧管控系统完成水质周报发布。 | 是 | 章梅娟 |
| 4 | 组织召开落实意识形态工作专题会议，开展主题党日活动；持续抓好单位作风建设；做好日常监督工作。 | 是 | 刘美华 章梅娟 |

九圩港管理所2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好水闸、泵站安全运行。截至2月27日，水闸引水11潮次，引水2000万m³；泵站运行54.58台时，抽水589.50万m³。 | 是 | 杨卫星 |
| 2 | 完成水闸和泵站经常检查；完成工程信息化平台项目招标、电气预防性试验项目合同续签。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 |
| 3 | 做好泵站设备设施经常性检查，1至5号电机井设备及地面卫生打扫。做好维修养护工作：（1）1#、2#、3#主电机滑环碳刷更换；（2）五台机组推力轴承换油保养；（3）2#、5#机组填料更换；（4）2#电机井主电机供水管路压力表更换；（5）温度显示异常处理：1#主电机A相绕组2和1#齿轮箱低速左轴温度异常处理；5#主电机现地仪表箱滑环端、轴伸端温度显示相反，接线进行对调处理；（6）自来水供水总阀漏水维修；（7）主厂房西侧室外（含冷水机组室）顶日光灯更换。 | 是 | 杨卫星 |
| 4 | 开展春节前后安全生产检查；组织消防安全专项排查整治。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 |
| 5 | 按计划开展主题党日活动暨青年理论学习动员。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 |
| 6 | 完成年度考核结果申报，资产年报交叉审核，地名文化遗产申报等工作，总结2023年度信息宣传工作。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 |
| 7 | 完成2024年度部门预算公开及预算项目绩效公开工作，食堂专用存款账户开设的相关事宜，2023年水利服务业统计年报财务指标编报工作。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 |

通吕运河管理所2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全力做好闸站引提工作，截至22日，本月水闸引水9潮次，引水量1020万方（去年2月份引水5潮次，引水量415万方）；泵站运行198台时，提水量2500万方(去年2月份运行400台时，提水量5000万方）。 | 是 | 沈雪梅 |
| 2 | 完成了2024年汛前检查；对接做好水闸、泵站卷扬启闭机改造维护方案。 | 是 | 沈雪梅 |
| 3 | 组织做好通吕闸安全始流曲线率定分析和通吕泵站流量率定项目的开标与进场实施；完成了水闸南侧翼墙内树木移植手续的申报及所内绿化的对接工作。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 4 | 完成所2024年春节前全所安全大检查；完成全市水利冬春安全生产大排查大整治情况表的上报。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 5 | 完成2023年度部门决算填报和2024年部门预算公开；完成食堂账户的开户工作；配合城建集团完成土地证、管理用房房产证申领前测绘和资料准备的相关工作。 | 是 | 沈雪梅 闻明祥 |
| 6 | 联合任港街道河长办对上游管理区的捕鱼设施进行清理。 | 是 | 李冬明 |
| 7 | 按期开展主题党日活动；开展春节走访慰问活动；制定所领导班子及班子成员落实全面从严治党主体责任对照清单和2024年度谈心谈话、意识形态工作计划；做好春节值班安排及后勤保障工作；做好2023年年度考核工作及考核结果申报工作。 | 是 | 沈雪梅 闻明祥 |

涵闸中心2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成了各涵闸泵站的日常活水调度工作。本月以来，各涵闸共引水76潮次、3309万立方米；排水0潮次、0万立方米；泵站运行2467台时、提水7340万立方米（其中海港南闸站水泵机组运行1088台时、提水6630万立方米）。 | 是 | 孟 辉 吴建伟 |
| 2 | 做好任港闸站闸室护坡、护底加固工程的跟踪、协调工作。 | 是 | 吴建伟 |
| 3 | 组织做好2024年水泵保养（任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站）、拦污栅清理（任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、兴石河闸站、运料河北闸站）项目的招标工作。 | 是 | 吴建伟 |
| 4 | 组织做好2024年闸门启闭机维修保养项目前期准备工作（卷扬、螺杆、液压启闭机维保及闸门维护等）。 | 是 | 吴建伟 |
| 5 | 做好了2月份海港引河的管护保洁工作，共出船36航次，打捞垃圾39桶。 | 是 | 周 慰 |
| 6 | 组织做好春节走访慰问和假期值班值守工作；做好职工年度考核相关工作。 | 是 | 孟 辉 施燕梅 |

新江海河闸管理所2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强水闸的运行管理，确保各闸正常运行；密切关注天气变化，严格按上级调度指令做好引水、排水工作；科学组织通航服务。本月共引水13（上月12）潮次计1291（上月978）万立方米，通航船只1433（上月1330）条，征收过闸费62.2（上月57.7）万元。 | 是 | 蔡雪峰 |
| 2 | - 加强安全检查、日常巡查工作，确保各闸设备正常运行；做好各闸隐患排查工作；签订安全生产责任书。 | 是 | 陈江春 |
| 3 | - 完成2023年度水利服务业年报；完成2023年度部门预算资金绩效评价工作。 | 是 | 陈江春 马旭东 |
| 4 | - 完成2024年度部门预算及省级水利维修养护项目设计、监理招标准备工作；推进新江海河闸水利工程维修、管理用房及启闭机房改造、水土保持项目竣工审计工作；对1月份绿化养护工作进行考核。 | 是 | 陈雪梅 |
| 5 | 根据2023年度考核情况，完成人事考核结果申报；按照上级统一部署，继续做好各项工作年报申报；做好职工退休相关工作。 | 是 | 蔡雪峰 |
| 6 | 根据新江海河闸标准化管理评价初评意见，有序推进整改工作；对接通启运河水利枢纽工程建设相关事宜。 | 是 | 蔡雪峰 陈雪梅 |
| 7 | 按要求开展二月份主题党日活动；加强日常监督管理，继续抓好作风建设；落实全面从严治党，抓紧抓牢意识形态、党风廉政建设工作；做好2024年度党建工作计划。 | 是 | 蔡雪峰 马旭东 |