办公室5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好2021年度机关事业单位工勤技能岗位技师考评工作。 | 是 | 单东岳 仲秋 |
| 2 | 做好职称评审的前期准备工作。 | 是 | 单东岳 仲秋 |
| 3 | 跟进人大建议、政协提案我局主办件办理工作。 | 是 | 刘宏哲 |
| 4 | 严格执行信息发布“先审后发”“三审三校”工作要求，做好政府门户网站建设和内容保障工作。 | 是 | 蒋美琪 刘宏哲 |
| 5 | 做好五一节假期值班安排工作。 | 是 | 仲秋 |
| 6 | 做好未休假有关申报审批工作。 | 是 | 单东岳 仲秋 |
| 7 | 做好有关人事工作。 | 是 | 单东岳 |
| 8 | 做好局长办公会、局办公会、党组中心组学习会相关工作。 | 是 | 刘宏哲 单俊萍 |
| 9 | 做好文件运转；服务好局领导有关工作安排。 | 是 | 印卓伟 |
| 10 | 做好办公室其他日常工作；做好党史学习教育相关工作。 | 是 | 全 体 |

机关党委5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵头推进局系统党史学习教育，召开学习研讨会，邀请专家专题辅导，按要求上报每周完成情况和动态信息。推进局系统“我为群众办实事”和“奋进现代化 跑赢新赛程”主题实践活动。协助党组接受党史学习教育第二指导组巡学。 | 是 | 吴 刚 翟卫萍 钱培培 |
| 2 | 总结水利系统落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》情况，接受市级机关工委常务副书记赵男男一行专题调研。 | 是 |  |
| 3 | 完成局系统星级党支部、星级党员示范岗申报工作。完成局系统市文明单位申报工作。 | 是 |  |
| 4 | 完成局系统5·10思廉日系列活动。 | 是 |  |
| 5 | 组织局系统百年党史故事理论宣讲比赛，择优推荐参加市级机关竞赛。 | 是 |  |
| 6 | 完成市纪委交办的相关工作。 | 是 |  |

规划计划处5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充完善南通市“十四五”水利发展规划初稿，与各地复核十四五期间水利基础设施建设工程量。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 区域治水方面：1、完成启东城市建成区、寅阳片区、吕四片区活水调度方案审查，现场踏勘、研究完善吕四片区工程方案。2、一区试运行19座控导工程已开工，28条河道水系连通工程已形成初步方案，优化通州湾片区试运行调度方案。3、完成如皋先行启动区1区29座控导方案和64条三级河道整治施工图设计。4、研究完善海门先行启动区通启中片治理方案。5、研究确定海安区域治水先行启动片，方案正在进一步细化，开展重要节点现场踏勘。6、组织通州、海门会商通海界河整治方案和工期安排。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 3 | 参加九洋河治理工程省厅专题会议，配合省厅开展三条港整治工程初步设计咨询现场踏勘，根据省厅审查意见完善亭石河治理工程初步设计。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 4 | 组织水利企业参加安全生产管理人员继续教育培训。 | 是 | 潘志辉 巫 炜 |
| 5 | 配合省工作领导小组现场核查我市水利工程农民工工资支付。 | 是 | 巫 炜 |

安全生产监管处5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定局领导班子成员2021年安全生产重点工作清单。 | 是 | 于跃宏 董艳丽 |
| 2 | 对洋口外闸除险加固、新开港闸拆建、灵甸港闸拆建等水利工程开展质量监督委托检测。 | 是 | 王飞跃 刘培培 |
| 3 | 对海港引河南闸站、洋口外闸、兴石河南闸、芦泾港闸等水利工程开展质量安全监督活动，重点做好洋口外闸除险加固等水下验收质量安全准备工作。 | 是 | 王飞跃 刘培培 董艳丽 |
| 4 | 报送“小灶”并入“大灶”后深化安全生产专项整治统计报表，“全国安全生产专项整治三年行动直报系统”报表，专项整治三年行动推进情况报表，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述系列活动进展情况统计表，报送水利安全生产信息系统。 | 是 | 董艳丽 |
| 5 | 做好省水利厅开展水利行业危险化学品使用安全专项治理督导检查工作。 | 是 | 于跃宏 董艳丽 |

政策法规处5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已按计划推进安、通州、海门2020年后扶项目决算审计工作。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 完成2020年度中央移民资金绩效考核资料初审工作。 | 是 |  |
| 3 | 各地已制定“七一”期间移民信访稳定工作方案。 | 是 |  |
| 4 | 完成赴重庆、宜昌等地调研学习三峡移民工作。 | 是 | 朱成勇 顾 菲 |
| 5 | 《南通市水文管理办法》已召开研讨会并进一步规范了条文表述。 | 是 |  |
| 6 | 制定《2021年度全市法治水利建设工作实施方案》。 | 是 |  |
| 7 | 配合江苏省市场监管局开展价格检查工作。 | 是 | 顾 菲 葛昊天 |
| 8 | 按时间节点完成水行政审批许可事项的办理工作。 | 是 | 葛昊天 |

财务审计处5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成月度局系统预算资金财务监督审查和项目资金支付报备工作。 | 是 | 东 强 |
| 2 | 梳理局一季度预算项目情况，推进项目执行，完成一季度项目财务分析。 | 是 | 黄枫茵 |
| 3 | 督促如皋补充完善如皋港整治工程和焦港（如皋北段）整治工程竣工财务决算相关资料。完成通州区2019年大中型水库移民后扶项目审计进点。 | 是 | 东 强 田 甜 |
| 4 | 继续做好年度内部审计工作，编制完成经济责任审计报告初稿。 | 是 | 全 处 |

水资源管理处5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进海安市应急备用水源地达标建设省级验收工作。和省水利厅沟通后，发现有四处新的问题还需整改。 | 是 | 范本华 黄轶峰 |
| 2 | 《南通市地下水管理办法》修订稿政策解读暂未完成。《南通市地下水管理办法》修订稿还未正式出台。 | 否 | 范本华 黄轶峰 |
| 3 | 召开了我市2020年地下水封井压采验收会议，指导各地上报验收材料。 | 是 | 范本华 黄轶峰 |
| 4 | 起草了延续取水评估规范文本，规范了我市延续取水评估工作。 | 是 | 范本华 黄轶峰 |
| 5 | 5月25日，组织了赴宿迁学习调研“水权交易”试点做法。 | 是 | 全 体 |

工程运行管理处5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据水雨情，加强会商研判，科学引排，维持河道合理水位。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 完成防汛决策指挥系统升级改造。 | 是 | 张俊华 赵建新 |
| 3 | 召开全市防汛抗旱工作会议。 | 是 | 全 体 |
| 4 | 按要求开展水旱灾害风险普查相关工作。 | 是 | 全 体 |
| 5 | 完成全省防汛抗洪先进集体和个人推荐。 | 是 | 张俊华 冯小红 |
| 6 | 完成市级防汛物资储备采购。 | 是 | 赵建新 |
| 7 | 推进全市区域治水各项工作。 | 是 | 张俊华 |

农村水利与水土保持处5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对照全市冬春农田水利暨高标准农田建设会议精神和全市农村水利与水土保持工作意见相关要求，抓好《江苏省农村水利条例》贯彻落实，加快推进农水工程进度，进一步规范工程建设和验收管理，加强安全生产工作监督检查；赴海安开展中小河流重点县项目变更督查工作；开展农业水价综合改革“回头看”工作，巩固深化改革成果。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 组织县（市、区）参加全省农村水利工程排查整改工作视频会；配合省厅，开展2020年度农村河道长效管护、农村生态河道建设、农田水利管护绩效评估工作；赴启东调查东海镇建民村二组、五组农村水利建设项目实施情况；组织如东、启东开展农村桥梁、危旧桥梁清及整治措施排查工作；协助做好省联合检查组开展2020年度粮食安全责任制考核实地核查相关工作。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 与节约用水办公室联合组织开展《江苏省农村水利条例》与节约用水宣传，积极参与南通市暨崇川区第33届科普宣传周活动；开展“我为群众办实事”项目，助推共建村居改善水环境；参与中国共产党成立100周年保密知识竞赛、第二届全国节约用水知识大赛、全省第四届 “学党章学党史学民法”专项答题等活动。 | 是 | 全 体 |
| 4 | 组织开展生产建设项目水土保持方案技术评审工作。 | 是 | 季 巍 喻红芬 |
| 5 | 加强和省厅对接，积极争取新增中型灌区跻身水利部中型灌区名录；邀请水利部灌排中心对海安红星灌区信息系统建设进行指导。 | 是 | 季 巍 |
| 6 | 做好生产建设项目水土保持遥感监管工作；及时更新国家水土保持信息系统信息；按时上报农村水利各建设项目序时进度。 | 是 | 喻红芬 |
| 7 | 对接农发中心，做好南通市“千吨万人”以上规模供水工程供水工程信息化建设情况统计工作；按时报送农村公共基础设施管护、污染防治攻坚计划任务、市委1号文件目标任务、脱贫攻坚长效机制建设等工作推进情况；做好长江入河排污口分类整治工作方案、长江经济带生态环境突出问题专题片披露问题整改方案等征求意见稿反馈工作。 | 是 | 陆姣含 |

河长制工作处5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织推进工作： 1. 筹备全市河长制工作推进会议，形成总体方案及表彰、宣传、群众参与等配套活动初步方案； 2．印发2021年全市河长制重点工作考核奖补实施办法； 3．全力推进生态美丽幸福河创建工作。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 专项整治（整改）： 1. 配合完成攻坚办组织的启东、海门、通州湾汛期水质达标工作督查； 2. 起草省河长办组织的庆祝建党100周年全省河长制“南通城区水环境治理”主题工作案例； 3. 部署党史学习教育“为群众办实事”项目； 4. 开展如泰运河沿线查访，对水质变差断面及附近区域水环境问题进行交办整改。 | 是 | 李瑞新 罗 霞 康月娥 戴国培 施红健 |
| 3 | 河长制重点工作： 1. 形成全市黑臭河道治理名录，开展农村黑臭河道治理“回头看”，引入第三方评估整治成效； 2. 下达年度全市河湖“清四乱”专项整治清单； 3．持续推进如海界河整治工作； 4．调研如皋市区域治水指挥部相关工作推进情况。 | 进行中 | 李瑞新 罗 霞 李 曦 赵 钒 |
| 4 | 河长制培训与宣传： 1. 宣传全市河长制主题公园和生态河道建设进展； 2. 积极报道如海界河等跨县（市）区交界河道协同共治的典型做法和取得的整治成效； 3. 宣传多部门联合开展汛期水质提升专项行动，对重点断面专项督查的成效； 4．组织各地提供《总河长谈区域治水》专栏稿件； 5．组织各级河长结合党史学习教育宣传河长制。 | 是 | 李瑞新 康月娥 王一秀 赵 钒 |

工管站5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市河道建设：1、续建项目：继续推进海港南闸站、智慧管控二期、兴石河闸及河道整治等11项工程建设管理，其中兴石河闸及河道整治等4项工程已完成水下验收；2、新建项目：东港泵站新建、东港闸维修加固及近闸段整治等7项工程正在开展设计单位招标工作，姚港闸拆建工程已完成设计和咨询单位招标，通启运河泵站项目建议书正在完善；文峰公园景观堰及干休所南侧河岸坡柔化、烈士陵园水系连通工程完成施工图编制；3、任港河抢险工程有序推进；4、主城区水域面积监测确定监测单位。 主城区活水调度：1、按照方案完成主城区活水调度对市政涉河建设做好降水与活水的有效运行；2、完成35个测点水质检测，发布水质周报；3、牵头组织对五一二河等9条河道影响水环境质量突出问题整改销号复核；4、开展“南通市污染防治攻坚战考核”发主交办单7件涉及河道35条（断）。针对汛期水质异常波动，专题开展排查，排查河道21条（断），发现问题130个。 | 是 | 丁 盛 邱旭东 陈建黄 |
| 2 | 土地出让及涉河项目：1、完成洪江路南、长江路西、海港引河北中心路东等17个土地出让意见反馈，做好控规调整涉及水利相关工作。做好控规调整涉及水利相关工作；2、做好涉河建设项目的服务工作，并做好监管。 | 是 | 邱旭东 单 瑾 |
| 3 | 工程管理：1、围绕《南通市沿江沿海生态景观带（江堤海堤景观路）设计导则（试行）》要求，指导通州湾示范区、如皋、海门、崇川区等地沿江沿海生态景观带建设，配合开展沿江沿海生态景观带建设情况督察考核；2、完成《九圩港至营船港段长江水下地形监测、营船港闸、新江海河闸、双桥闸上下游港道水下地形监测、涵闸中心各闸站水下地形和位移监测项目》招标挂网、完成《南通地区内河钢坝闸模型试验研究及图集设计项目》二次招标公共挂网；3、指导全市水管单位创建，完成焦港闸站国家级水管单位创建方案会审；4、形成南通市水利工程运行管理督查（汛前批次）通报并下发各地，推进水利部各项督察问题整改；5、完成启东吕四段海堤堤线调整报告市级初审。 | 是 | 丁 盛 赵 狄 陈 敏 |
| 4 | 其他：1、按照局系统党史学习教育工作要点开展党史学习教育，积极开展党史知识竞赛；2、结合党史学习开展“联系群众大走访”等我为群众办实事活动；3、市文明单位、五星级支部、党员示范岗申报；4、支部书记上微党课；5、开展“5.10”思廉日主题党日活动，中层以上领导干部、重点岗位人员对廉政风险点进行排查；6、按照纪检季度例会要求及时报送信息。 | 是 | 丁 盛 陈建黄 |

水政支队5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党建工作：1、开展党史学习教育，对学习情况进行了讨论交流。2、开展廉政教育主题党日活动，全体党员认真梳理了岗位廉政风险点，制订了防控措施。3、开展“我为群众办实事”系列活动，走访慰问5户困难群众，送上慰问金1500元，开展“送法上门”法律宣传志愿活动，发放宣传资料900余份。 | 是 | 王福华 李佳茜 |
| 2 | 长江禁止采砂工作：1、全力以赴参加苏沪交界水域专项行动，组织市县两级水利、公安、交通、海事、长航公安54名执法人员形成5个工作组参加行动。2、深化区域合作，联合上海、苏州、泰州开展了第二季度“两岸四地”清江行动。3、加强部门联动，会同市公安局、长航公安等部门开展夜间联合巡查。4、组织两个工作组，对沿江通江河道、港汊开展“四不两直”检查。5、本月支队共出动执法人员164人次、执法车10辆次、执法艇17航次，其中开展跨部门联合巡查5次、夜间巡查2次。 | 是 | 吴 飞 |
| 3 | 水行政执法工作：1、铺港河违建事宜。发《责令停止水事违法行为通知书》，进行立案调查，发放《限期改正通知书》；2、对崇川区移交的非法移动采砂船进行立案调查。3、会同局政策法规处、工管站对开发区双逸人家饭店违章一事进行调查。 | 是 | 吴 飞 钱晶晶 |
| 4 | 安全生产工作：1、邀请局安全生产监管处处长于跃宏作安全生产培训讲座。2、对执法基地开展安全隐患排查，针对发现的问题及时进行了整改。3、传达学习相关文件精神和省、市领导批示精神。 | 是 | 钱晶晶 |
| 5 | 已与财政局沟通执法艇建造资金落实、招标等筹备工作。 | 是 | 李佳茜 吴 飞 |
| 6 | 《崇川区农业综合执法大队机构、人员划转交接书》各相关部门已签字盖章，待编制整体划入。 | 是 | 钱晶晶 |

供排水管理站5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截至5月24日，市本级计收水费1207万元，完成年度任务的60%。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 跟进各地农业水费票据打印和年度水费征收任务下达，及时协调解决相关问题。赴通州湾示范区调研，了解水费征收准备及任务下达情况，协调解决征收主体票据申领问题，推进水费工作进程。下发2021年度水费工作要点。 | 是 | 刘美华 金莉莉 |
| 3 | 收集整理主城区主要河道水质监测数据及周报；对接报业集团、南通百通、大数据管理局、河长办APP、主城区水利工程智慧管控系统完成水质周报发布工作。 | 是 | 章梅娟 |
| 4 | 面向基层水费人员开展“学史力行，奋力开创水费征管工作新局面”的党史学习宣讲活动；根据站“5.10”思廉日活动方案，宣传发动全站人员参与系列教育活动；赴城南新村社区开展“我为群众办实事”——志愿服务“我报到”活动；做好疫情防控。 | 是 | 刘美华 章梅娟 |

节水办5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续开展国家节水型城市复查迎检各项准备工作。 | 是 | 全 体 人 员 |
| 2 | 开展“全国城市节水宣传周”活动。积极宣传、组织人员参与“全国第二届节约用水知识大赛”。 | 是 | 丁皛钰 邱 琳 |
| 3 | 完成全市规模以上高耗水企业用水调查工作。 | 是 | 丁皛钰 邱 琳 |
| 4 | 做好4个有关水资源管理项目招投标工作。 | 还有3项进行中 | 翟惠云 |
| 5 | 协助市区3家企业迎接长江委“双随机、一公开”检查工作；配合相关处室做好市本级“双随机、一公开”检查工作。 | 是 | 翟惠云 |
| 6 | 做好电子证照转换工作（估计需要3个月）。 | 进行中 | 翟惠云 |
| 7 | 联合市工信局做好国家工业节水工艺、技术和装备的征集和申报工作。 | 是 | 邱 琳 |
| 8 | 与市局一起参与全市科普宣传活动。 | 是 | 丁皛钰 |
| 9 | 做好省厅调研我市节水型高速公路服务区建设各项准备工作。制订拟召开现场会的建议方案和准备工作方案。 | 是 | 邱 琳 |
| 10 | 完成我办信息系统等级保护测评项目招投标工作。 | 是 | 邱 琳 |

九圩港管理所5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市河道建设：1、继续推进兴石河闸及河道整治等11项在建工程建设工作；2、东港泵站新建、东港闸维修加固及近闸段整治等7项工程确定设计单位，启动2021年度城建水利项目设计工作；3、继续推进任港河抢险工程的实施。 主城区活水调度：1、正常开展主城区活水调度；2、开展35个测点水质检测，发布水质周报；3、组织市政园林、城管等部门围绕“推进各类影响水环境质量突出问题整改销号”开展“南通市污染防治攻坚战考核”。 | 丁 盛 邱旭东 陈建黄 |
| 2 | 土地出让及涉河项目：继续跟进涉河建设项目监管、做好土地出让地块意见反馈。 | 邱旭东 单 瑾 |
| 3 | 工程管理：1、围绕《南通市沿江沿海生态景观带（江堤海堤景观路）设计导则（试行）》要求，指导各地开展沿江沿海生态景观带建设；2、准备《九圩港至营船港段长江水下地形监测、营船港闸、新江海河闸、双桥闸上下游港道水下地形监测、涵闸中心各闸站水下地形和位移监测项目》《南通地区内河钢坝闸模型试验研究及图集设计项目》开标、准备《南通市海堤堤线调整总体布局规划》招标；3、推进全市水管单位创建；4、推进全市各项督察问题整改。 | 丁 盛 赵 狄 陈 敏 |
| 4 | 其他：1、严格按照局系统党史学习教育工作要点开展党史学习教育；2、结合党史学习与城南新村社区党支部结对共建，开展“志愿服务我报到”活动；3、班子成员、中层以上领导干部对上半年履职情况进行自查；4、参观中共南通地方史展馆；5、参加建党100周年文艺汇演；6、加强信息宣传，及时报送党务、业务等信息。 | 陈建黄 薛晓珏 |

通吕运河管理所5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密切关注水情、雨情及天气变化，做好水闸、泵站联合运行工作。截至5月24日，5月份泵站开机787.72台时，提水1.08亿方；水闸引水14潮次，引水2304万方。 | 是 | 沈雪梅 |
| 2 | 泵站大中修发布二次招标公告，管理区整治工作正有序实施。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 3 | 完成了闸站电气预防性试验、水下摸检及自动控制系统等级保护测评工作。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 4 | 协助城建集团做好信息化系统整改的谈判工作，并跟踪实施进度。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 5 | 拟定了工程管理制度上墙的相关数量、布置方式与使用材质。联系2021年省级维修工程方案的设计。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 6 | 组织开展防汛知识、汛期工作注意事项的培训，配合做好视频会商系统的完善，着手安排水位尺的制作与安装。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 7 | 做好通吕运河市区段的管护保洁工作，跟踪保洁船进场维修的相关工作。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 8 | 积极准备并做好市财政局对我所2019、2020年的财务检查工作。 | 是 | 沈雪梅 |
| 9 | 按期开展了“5·10”思廉日和党史学习交流活动，加强单位作风和党风廉政建设。报送了水利部文明办“人民治水”视频与申报材料。完成了五星级党支部及四星级党员示范岗的申报工作。 | 是 | 沈雪梅 苏 心 |

涵闸中心5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好了各涵闸泵站的日常活水调度工作，截止5月23日，各涵闸共引水75潮次、840万立方米；排水47潮次、1812万立方米；泵站运行2183台时、提水1162万立方米。 | 是 | 孟 辉 |
| 2 | 组织全体职工召开防汛工作纪律大会暨水利安全生产培训。 | 是 | 孟 辉 |
| 3 | 做好汛期水情调度；抓好安全生产检查；对南通市水利工程督查提出的问题清单制定整改计划，落实整改措施。 | 是 | 闻明祥 |
| 4 | 完成了海港引河南闸站工程赴厂家实地考察监测水泵、清污机的制造；泵站墩墙心墙浇筑，泵站流道钢筋绑扎、流道模板安装加固、水泵机组预埋管道安装、门槽埋件安装，海港引河侧挡墙施工，滨江路桥桥墩及桥台基础钢筋制作及绑扎，长江侧翼墙复合桩施工等正在施工中；完成了兴石河南闸、青龙横工程水下验收。 | 是 | 孟 辉 周 慰 |
| 5 | 做好了控制中心道路两侧绿化实施项目的招标上网工作。 | 是 | 周 慰 |
| 6 | 5月份截止目前财务支出进度35.42%，其中基本支出37.48%，项目支出进度30.79%。 | 是 | 周 慰 |
| 7 | 做好了5月份海港引河的管护保洁工作，共出船51船次，打捞垃圾86桶。 | 是 | 周 慰 |
| 8 | 开展5月份党史学习；开展“5·10”思廉日系列活动，组织职工参观张謇家风家教展示馆。 | 是 | 孟 辉 施燕梅 |

新江海河闸管理所5月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强水闸安全运行、管理、协调工作；严格按上级调度指令做好汛期引水、排涝及通启河生态补水；科学组织汛期通航服务；加强防汛培训和检查抽查工作，严格执行汛期24小时值班制度。本月共引水8潮次共1209万立方米，排水1潮次145万立方米；通航船只766条，征收过闸费24.24万元。 | 是 | 蔡雪峰 |
| 2 | 加强汛期巡查工作，增加营船港闸、双桥套闸安全巡查、保养频次，确保各闸设备正常运行。 | 是 | 陈江春 |
| 3 | 加强新江海河闸断航维修期间的安全管理；推进新江海河闸自动化控制、视频监控、信号系统升级及自动化控制室改造项目及新江海河闸新闸中孔液压启闭机油缸内套管、密封圈、防尘塞更换项目的实施。 | 是 | 王春燕 陈雪梅 |
| 4 | 邀请省江都水利工程管理处派人进行水利工程管理培训，推进精细化管理工作。 | 是 | 蔡雪峰 陈雪梅 |
| 5 | 落实全面从严治党，按计划推进党史学习教育专题党课、学习研讨各项工作；按照“党建引领、技术精湛”融合党建促提升活动要求，组织开展“岗位大练兵 技能大比武”活动，完成赴盐城考察学习、所干部职工集中培训工作；在局分管领导带领下与九圩港水利工程管理所赴如皋开展“5.10”思廉日活动；组织开展“我为群众办实事”实践活动，“智慧水闸 便捷惠民”一码支付系统升级上线受到船户欢迎，到富新社区完成“志愿服务我报到”工作，并确定志愿服务项目；加强信息报送和宣传。 | 是 | 蔡雪峰 王春燕 |