南通市九圩港水利工程管理所等3个闸管单位2025年绿化养护项目

招标文件

采 购 人：南通市九圩港水利工程管理所

代理单位：江苏广和工程咨询有限公司

日    期：2024年 12 月 17 日

目 录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

第六部分  合同条款及格式

- 第一部分  招标公告

受南通市九圩港水利工程管理所的委托，江苏广和工程咨询有限公司就南通市九圩港水利工程管理所等3个闸管单位2025年绿化养护项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

南通市九圩港水利工程管理所等3个闸管单位2025年绿化养护项目的潜在投标人应在南通市水利局网-公告公示栏目本公告附件中获取招标文件，并于2025年1月7日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：南通市九圩港水利工程管理所等3个闸管单位2025年绿化养护项目

预算金额：55.6万元

最高限价：55.6万元（其中南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护最高限价为21.6万元；南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护最高限价为27万元；南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护最高限价为7万元），报价超过最高限价的为无效投标文件。

采购需求：详见采购文件第三部分“项目需求”。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业（含残疾人福利性单位、监狱企业）采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位，并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1拟派项目负责人必须为具备园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员，且为投标人正式人员。本项目须拟派2个项目负责人，其中1个作为南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护和南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护的项目负责人，另1个作为南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护的项目负责人。

园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知城建【2009】157号文件，包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：自本招标公告发布之日起。

2、方式：本项目资格审查采用资格后审方式，无报名环节，投标人直接从南通市水利局网-公告公示栏目下载招标文件、澄清答疑等相关招标资料。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间及开标时间：2025年1月7日14时00分（北京时间）

地点： 南通市城港路735-11号，南通市九圩港水利工程管理所办公楼一楼会议室

逾时递交或未递交至指定地点的将拒绝接收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：本项目采用现场开标模式，投标人须在提交投标文件的截止时间前到达开标现场提交纸质投标文件。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：南通市九圩港水利工程管理所

地 址：南通市城港路735-11号

联系电话：0513-85567453

2、采购代理机构：江苏广和工程咨询有限公司

地 址：南通开发区中央路25号新星商厦12楼

联系电话：0513－85920810-803

3、项目联系方式

项目联系人：李女士

电 话：0513－85920810-803

第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、评分标准）由采购人解释，其它部分由代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）合同主要条款

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在本项目招标公告发布之日起3日内按招标公告中的联系方式，以书面形式提出。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

3.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在南通市水利局网-公告公示栏目公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查文件、商务技术标、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 5.踏勘现场

#### 5.1投标供应商应自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料，并在投标文件中提供现场踏勘承诺函。投标供应商承担踏勘现场发生的费用。

#### 5.2采购人向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标供应商利用的资料，采购人对投标供应商作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

#### 5.3经采购人允许，投标供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但投标供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，投标供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

#### 5.4投标供应商应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

#### 6.投标报价

- 6.1本项目不接受任何有选择的报价。

6.2投标报价均以人民币为报价的币种。

6.3投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。投标人根据招标人提供的相关资料，通过查看现场、收集相关资料，按各投标人实际情况结合市场行情自主报价。

6.4本项目采用固定总价报价方式，投标人报价时应充分考虑养护期间各类人工、材料、苗木的市场风险和国家政策性风险等为完成本招标任务发生的所有费用。

其中南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护报价时报总价并在报价明细表中分别报新江海河闸管理区、营船港闸管理区两部分的每平方米每个月的养护费用、每月养护费用及总养护费用。新江海河闸管理区、营船港闸管理区两部分绿化养护的每平方米每个月的养护费用报价必须一致，否则按无效标处理。

6.5本项目中标人须支付代理服务费，代理服务费为中标价的1.5%，不足2000元按2000元计收，投标单位自行综合考虑并将该费用含在投标报价中，不得单列，由中标人在领取中标通知书前，向招标代理机构一次付清。

6.6投标人应无条件地服从采购人的总体协调安排，按照采购人的指令做好各项的沟通、协调及配合等工作，为此发生的一切相关费用，含在投标报价中，采购人不另支付。

6.7投标人应详细阅读招标文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按招标文件的要求提供投标文件，导致报价无效，按无效标处理。

6.8投标人投标报价时应考虑项目实施过程中可能发生的各种风险因素，在整个项目实施过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，采购人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

### （四）投标文件的递交

- A、投标文件的组成及装订

- 1.投标文件由：①资格审查文件、②商务技术标、③价格标共三部分组成。

2.投标人按招标文件要求编写投标文件，并牢固装订成册。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经签署投标文件的投标人法定代表人或其委托的代理人（以下称被授权人）签字（或盖章）并加盖公章。

3.投标文件的“资格审查文件”、“商务技术标”、“价格标”各自装订成册。特别提示：“资格审查文件”中不得出现价格。

投标人递交投标文件时，投标人的法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证原件、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加开标会议。

- B、投标文件的份数、签署

1.投标人应准备 伍 份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本 肆 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.投标文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”一正四副，第二册为“商务技术标”一正四副、第三册为“价格标”一正四副，投标文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“商务技术标”、“价格标”。

- 3.投标文件正本须按招标文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖投标人印章。副本可复印，但须加盖投标人印章。

- 4.开标程序顺利进行后，所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回（未拆封的除外）。

- C、投标文件的密封及标记

- 密封后，应在每一密封包的投标文件上明确标注投标项目名称、投标文件各自对应的名称、投标人名称、同时加盖投标人公章。

- D、投标文件的递交、撤回、修改

1.投标人递交投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

2.采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

4.投标人可在投标截止时间之前，对其所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

### （五）开标与评标

#### 1.开标

1.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当在招标公告中规定的时间和地点参加开标活动。

1.2开标仪式由采购人组织，在现场进行开标，资格审查结束后进行商务技术标的评审，商务技术标评审结束后开价格标，价格标开标时对各投标人的报价等进行唱标。

1.3投标人在开标过程中涉及到的开标结果确认等工作，按照现场要求执行。

#### 2.评标委员会

2.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人组建。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购人将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式在现场做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5.对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在现场告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并现场告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7 投标人在开、评标全过程中应在现场并保持通讯畅通，否则视为认同评审结果。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人未按照招标文件要求编制投标文件的。

6.1.2同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.5未通过符合性检查的。

6.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.7 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.8 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.9评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.10投标文件未按照招标文件要求签章。

6.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3采购人将在“南通市水利局网-公告公示栏目”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4 以下情形的质疑不予受理

2.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.4.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.4.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.5 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请相关部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购人将向中标供应商发出中标通知书。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标人分别和3家闸管单位交纳履约保证金并签订合同。

本合同自双方签章起生效，养护期为2025年1月至2025年12月。养护期满，经双方同意，可续签绿化养护服务合同，续签合同一年一签，最多可续签两次。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将工程进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。采购合同分包履行的，中标、中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.政府采购履约保证资金、合同信用融资扶持政策

3.1中标供应商如需获得履约保证金支持，可在南通市政府采购网直接线上办理线上履约保证保险申请，详情请见南通市政府采购网首页“易企服”综合服务平台-金融产品全周期-履约保证保险专栏。

3.2根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见南通市政府采购网“易企服”综合服务平台-金融产品全周期-贷款产品专栏。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、养护地点：南通市九圩港水利工程管理所、南通市新江海河闸管理所、南通市市区涵闸管理中心3个闸管单位所辖管区。

2、养护规模：3家闸管单位的绿化养护项目，涉及九圩港闸站、新江海河闸、营船港闸及涵闸管理中心的10几座闸站等，累计约32万平米，具体以现场情况为准。

3、招标范围：

| ①南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 |  | 养护区域 | 面积（㎡） | 养护周期 | 养护内容 |
| 绿化养护 |  | 九圩港水利枢纽（九圩港闸、九圩港泵站） | 约204000.00 | 1月—12月 | 主要包括除草、松土、施肥、浇水、修剪、治虫、防冻，零星缺失草坪补植，倾倒树木的支撑扶正，环境卫生（包括草坪及乔灌木等绿地、闸站主体外围设施，主干道、广场、房前屋后、园路、亭廊、小品、围墙或绿篱、抛石护坎、垃圾桶清理与清洗等），绿地内枯枝败叶和碎砖石清理，雨淋坑洞等水土流失部位的培土修补，简易碎石养护便道的修整，排水沟道的疏通清理、外来种植的禁止与清理，果树掉落果实的捡拾，树木支撑的维护及补充，部分暖季型百慕大草坪区(办公区约2200平米、工程区约17000平米)冬季播冷季型黑麦草至少一次，定期修剪，适当施肥，保持常绿，以及管理所盆栽浇水和管理区安全巡查等。具体以招标人要求及现场情况为准。 |
| 盆栽租摆 |  | 管理所各区域 | 地面大盆绿植：40盆 | 1月—12月 | 盆径建议40cm及以上，绿植高度建议1.5m及以上，品种要求：大叶绿萝、瓜栗、绿宝树等类。具体摆放位置按招标人要求。 |
| 养护标准 |  | 二级及以上 |  |  |  |
| 预算金额 |  | 21.6万元 |  |  |  |
| ②南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护 |  |  |  |  |  |
| 类型 |  | 养护区域 | 面积（㎡） | 养护周期 | 养护内容 |
| 绿化养护 |  | 新江海河闸 | 88004 | 1月—12月 | 管理所管理区内的所有类型绿化养护，含闸管区范围内的绿植、乔、灌木，道路两侧绿篱，苗圃，栏杆、排水沟、水土流失治理等养护 |
|  |  | 营船港闸 | 12433.84 | 1月—12月 |  |
| 盆栽租摆 |  | 所部、新江海河闸、营船港闸 | 地面大盆绿植：34盆 桌面小盆绿植：70盆 | 1月—12月 | 净化空气绿植为主 |
| 花坛草花 |  | 闸塘两侧 | 2*36（个） | 一年更换四次 | 按业主要求，按时养护 |
| 新江海河闸补绿 |  | 新江海河闸 | 百慕大混补草坪：4000㎡ 榉树、栾树、乌桕等（胸径10cm）：不少于80棵 | / | 进场需经过业主单位认可，按业主要求，按时养护 |
| 养护标准 |  | 二级及以上 |  |  |  |
| 预算金额 |  | 27万元 |  |  |  |
| ③南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护 |  |  |  |  |  |
| 类型 | 养护区域 |  | 面积（㎡） | 养护周期 | 养护内容 |
| 绿化养护 | 任港闸站、西被新闸、运料河北闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、海港北闸、通甲河东闸、青龙横河闸、兴石河闸站、营船港北闸、兴石河南闸、陆洪闸站、界港河闸、控制中心（所部）、海港引河南闸站等闸站。 |  | 约16000 | 1月—12月 | 涵闸中心指定地点内的所有类型绿化养护，含所管区域范围内的绿植、乔灌木，道路两侧绿篱，苗圃，栏杆、排水沟、水土流失治理等，部分草坪区冬季播冷季型黑麦草至少一次（约5000㎡）。（任港闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、海港北闸、兴石河闸站、营船港北闸、控制中心（所部）、海港引河南闸站合计约10000㎡，每月养护至少一次；其余各点以招标人要求和现场情况为准。） |
| 花坛草花 | 控制中心（所部） |  | 13 | 一年更换四次 |  |
| 盆栽养护 | 控制中心（所部） |  | 大、小绿植盆栽约120盆 | 1月—12月 | 对现有的绿植进行修整和养护，达到良好的观感效果。出现枯死或叶面枯黄等严重影响美观的情况，养护方应及时更换相同或同等品质的绿植盆栽，更换后的绿植盆栽归招标人。 |
| 养护标准 | 二级及以上 |  |  |  |  |
| 预算金额 | 7.00万元 |  |  |  |  |

4、初次养护要求：投标人中标后初次养护时，不论现场何种情况，应全盘接收养护工作，并在一个星期内完成首次养护任务。

二、养护期12个月，2025年1月至2025年12月。

三、养护质量标准：二级及以上养护，达到《江苏省城市园林植物养护技术规范》要求。

（一）绿地及园林配套景观、小品等管理

1、绿化养护

1.1树木养护：主要包括浇水、松土、除草、病虫害防治、施肥、支撑、抹茸、修剪、树木死亡的及时补植、扶正及环境清理等。

（1）浇水：植物的浇水应根据不同的环境条件、季节差异和植物的生长情况确定浇水量，浇水要一次浇透，特别是春、夏季，浇水应主动，若招标人要求浇水，则养护单位需无条件立即执行。

（2）松土、除草：晴朗或初晴天气，松土每年一次、深度以不影响根系生长为限。每年应在树穴周围对草坪进行切边。使用化学除草剂必须保证对植物安全不产生危害。

（3）做好植物病虫害的提前预测和防治控制。原则上禁止使用药剂，如果实际情况确需使用，药剂进场需报验，使用时需报使用部位及作用。做到用药配比正确、安全操作、不发生药物危害，喷药时间应在清早或傍晚，为防止虫害抗性，应轮流使用多种药剂。

（4）树木休眠期和栽植前需施基肥，生长期按招标方要求组织施肥。实施时应及时向招标方报验。施肥应根据不同的树种、树龄、生长期和土壤理化性质确定施肥具体方案。绿地（含草坪等）每年施肥二次，每次0.1KG/平方米；树木每年施肥至少两次，每次每株0.5KG。追肥必须用氮磷钾复合肥，禁止其他肥料，另根据树势需要施硫酸亚铁等。（肥料由养护单位自行采购，招标人不提供，进场前需报验，经招标人认可后方可批量采购。其中南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护肥料进场后存储在招标人指定仓库内，总数为2吨，归招标人所有；南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护肥料进场后存储在招标人指定仓库内，总数为5吨，分开放置，新江海河闸放3吨，营船港闸放2吨，归招标人所有）。新种植的绿化对肥料需求较高，需要重视。肥料出库使用由招标人检查，施肥部位、施肥时间等信息均需登记，由招标人专人全程监督。

（5）修剪：按照植物生长情况择机修剪。修剪乔灌木枝条、花坛、色块等应主动，若招标人要求修剪，则养护单位需无条件立即执行，不得拖延，无条件满足招标人提出的修剪要求。修剪完的枝条应及时运至南通市有关文件指定的垃圾清运点。

（6）每年做好防冻处理，并在树木休眠时期内进行扶正；采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施，及时做好高大乔木抗风暴的预防工作。如暴风来临，应及时检查、妥善处理。初冬均需对树进行根基培土、主干包扎、涂白。

（7）绿地内的死树，应连同根部及时清除、补植同类树种并填平坑塘。树穴：整洁、无杂草、无垃圾。有树穴砖的无缺损，保持完好。

1.2 草坪养护：草坪覆盖率100%、地面平整、无明显空缺，及时控制病虫害，及时挑除杂草、保证草坪色泽正常、生长良好、无杂草。

（1）草坪修剪后高度：冷季型宜为6-8CM、暖季型宜为5-10CM，草坪年修剪次数按草坪生长情况而定。若招标人要求修剪，则养护单位需无条件立即执行。

（2）冷季型草坪宜在春秋季施追肥，暖季型草坪宜在晚春施追肥。追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。一般采用撒施和根外追肥的方法。新种植的绿化对肥料需求较高，需要重视。本次养护期为1-12月，施肥至少两次。肥料出库使用由招标人检查，施肥部位、施肥时间等信息均需登记，由招标人专人全程监督。

（3）清除杂草：草坪杂草应及时清除，做到除早、除小、除净。

（4）病虫害应预防为主、综合防治，尽量采用生物防治。原则上禁止使用药剂，如果实际情况确需使用，药剂进场需报验，使用时需向招标人报告使用部位及作用。如采用化学防治应选择无公害药剂或高效低毒农药，同时做好安全工作。

（5）草坪中的树坑、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰。

2、在养护期内所有树木、地被植物、草坪死亡的，由养护单位负责按原有品种、数量、规格在半个月内进行补栽，确保养护范围内美观整洁：绿化成活率100%，园林设施完好无损；行道树无缺株断线、绿地无黄土露天。因养护单位管理不善死亡的树木草坪的补栽费用由养护单位承担，如因自然灾害，树木草坪死亡较多时（树木达10棵以上，草坪达10平方米以上）费用由招标方承担，否则由中标方承担。

3、在养护管理期间清除或修剪的杂草和绿化垃圾不得入河，发现一次对养护单位罚款500元，杂草及绿化垃圾应及时运至南通市有关文件指定的垃圾清运点。

4、养护除包含上述内容外，另包含排水沟清理，要求每月进行排水沟内杂物及淤积土方的清理及外运，确保水沟内排水顺畅；包含栏杆及其他绿化地内的设施清洁确保表面无灰尘、地面无垃圾；包含水土流失治理等。

5、南通市九圩港水利工程管理所、南通市新江海河闸管理所将各提供一间仓库供养护单位使用。养护工具如除草刀具、药机、电动割草和修枝工具、潜水泵及水管、扫帚与簸箕，垃圾运输拖车、劳保用具等均需按招标人要求在招标人仓库内存放一定数量，以备随时使用。肥料与药剂也存放在招标人仓库内。养护高峰期按招标人实际需求提供。

6、安全巡查与管护：在做好绿化养护工作的同时，养护人员需开展管理区巡查，发现有外来人员（含捕钓人员）应立即劝离并上报管理所，保护管理设施，发现有损坏需立即上报管理所。

（二）其他方面

1、注意安全，如因自身原因发生安全事故，安全责任由养护单位自负。在养护期间，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产造成损害。若因承包方操作或养护不当造成人身及其他财产损失的，由养护单位承担责任。

2、冬季及时巡查，防止绿地火灾发生。

3、工作期间禁止饮酒、抽烟。

4、南通市九圩港水利工程管理所等3个闸管单位2025年绿化养护项目人员配备要求如下：

①南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护：项目经理在现场负责养护管理工作，每月港东、港西分别不得少于6个工作日（需到传达室打卡），发现重大问题时（如树木倾倒、损坏等）应及时纠正处理，同时向招标人汇报。常驻养护人员须汇总身份信息后交招标人审核，至少配备6名常驻养护人员，其中领班1名，男性养护人员不少于2人，所有人统一着装，配戴胸牌，每天早晚上下班均需电子打卡，打卡地点为传达室，每人每月至少23个班（不论晴雨天），招标人现场抽查人数，每月统计考核。养护高峰期人员若不足，由养护单位自行负责增加人员；若招标人要求临时增加养护人员，养护单位不得拖延或拒绝，费用不计。养护单位现场领班需服从管理所专人管理，在做好自行安排工作任务的同时，服从管理所调度管理，按照管理所要求开展有关工作，不得拒绝。常驻人员需身体健康，具备从事该项体力工作的能力，若招标人在使用过程中对养护人员不满意，招标人有权要求养护单位更换。

注意！6名养护工人养护责任区分配如下：港东（含办公庭院区）及港西分水岛1人；泵站引河以西、清污机桥以北、城港路以南2人；泵站引河以西、清污机桥以南3人。

②南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护：项目经理在现场负责养护管理工作每月每闸不得少于6个工作日（需到各闸负责人处签到），发现重大问题时（如树木倾倒、损坏等）应及时纠正处理，同时向甲方汇报。养护人员需每周到现场不少于20人次（需到各闸负责人处签到）。养护高峰期（4-10月份）人员若不足，由养护单位自行负责增加人员；若招标人要求临时增加养护人员，养护单位不得拖延或拒绝，费用不计。

③南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护：项目经理在各点现场负责养护管理工作每月合计不得少于5个工作日，养护人员每月到各点现场开展养护工作合计不少于50人次。发现重大问题时（如因交通事故造成的树木倾倒、损坏等）应及时纠正处理，同时向甲方汇报。

5、做好全天候突发事件处理和违章事件巡查制止及清理，同时做好台帐记录。双方每月验收一次。

6、养护单位需在签订合同后开工前，提交全年12个月的养护计划，养护计划应合理，经招标人批准同意后实施。每月初提交细化后的当月工作计划，经招标人批准同意后实施，并将上月完成的实际工作量报招标人，同时建立完整的养护档案，填写养护日记。

7、因不可抗力因素（如树木突然倒塌、碰线、碰屋造成的树枝伤人、伤物），养护单位在接到招标人或有关方通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理，费用由招标人承担。

8、养护期间，如未按协议进行养护的，所有损失由养护单位承担，并扣减相应养护费。

9、绿植租赁要求：

办公室需租赁绿植，以净化空气绿植为主，美观大方，并根据不同季节和绿植情况及时更换品种。具体按招标人要求。

9.1租赁期限同养护期限。

9.2数量和品种（供新江海河闸管理所使用）

地面大盆绿植：34盆（盆径建议40cm及以上，绿植高度建议1.5m及以上），品种要求：大叶绿萝、瓜栗、绿宝树等类。具体摆放位置按招标人要求。

桌面小盆绿植：70盆（盆径建议20cm及以上，绿植高度建议30cm及以上），品种要求：大叶金钻、豆瓣绿、绿萝、君子兰、红掌、金边虎尾兰等类。具体摆放位置按招标人要求。

九圩港水利工程管理所盆栽租摆见招标范围中的要求。

9.3养护

由中标单位负责日常浇水、病虫害防治等养护工作，保持所有绿植的新鲜与美观，确保无病虫害、枯枝烂叶等现象，及时更换失去观赏价值的绿植。养护时间为各单位上班时间，长假期间需要养护的，应事先预约。

（三）遇有重大活动，招标人有权临时通知养护单位突击养护，养护单位应按业主的要求，在规定时间内完成指定养护任务。招标人亦可根据现场植物生长情况，通知养护单位增加修剪、除草、治虫等养护次数。若招标人通知后，两日内无实质性回应，三天内无人员到养护现场，未开展养护工作，视作养护单位委托业主组织人员代其完成养护任务，所发生的费用在承包合同价中抵扣。该情况累计发生三次，招标人有权单方面中止并解除合同，一切后果由养护单位承担。

（四）该项目禁止转包、分包，承包人不得以任何形式对外分包、转包，一经发现，立即解除合同并扣除履约保证金。为便于招标人管理，养护单位不得在养护期内雇佣与招标人有任何劳动关系的人员作为养护人员，一经发现，立即解除合同并扣除履约保证金。

四、履约保证金

1、本项目中标后的履约保证金为项目中标价的5%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，履约保证金在最后一个月绿化养护考核结束后退还，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、根据《南通市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（通财购〔2022〕23号）精神，对政府采购信用档案中无不良记录的中小企业免收履约保证金。确需收取履约保证金的，按照《关于在政府采购领域开展履约保证保险网上办理试行工作的通知》（通财购〔2022〕8号），直接在网上办理履约保证保险替代实质性的履约保证金缴纳，进一步减轻企业现金流压力。

- 第四部分  开标和评标

一、开标

开标模式：投标人在招标公告中的地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的由采购人现场抽签确定排名。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分前三名的投标人为第一、第二、第三中标候选人。

（一）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：90分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值四舍五入保留小数点后两位。

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 12 | 投标人2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过单项合同绿化养护面积达到 16 万㎡及以上的绿化养护项目，并获得采购单位（甲方）满意评价的，有一个得6分，最高不超12分。 投标人业绩与项目负责人业绩不重复计分，同一业绩按得分高者计分。 同一项目不同年份的续签合同不重复计。 业绩证明材料至少须同时提供①中标或成交通知书复印件并加盖投标人公章（直接发包项目可不提供中标或成交通知书，但须提供发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、②合同复印件并加盖投标人公章、③采购单位对投标人的满意评价材料（满意度评价表格式见招标文件第五部分，须加盖合同中采购单位公章、采购单位经办人签字、并注明采购单位联系电话）、④含项目信息的任意一张正式税票复印件并加盖投标人公章。 上述条件必须同时具备，否则视为无效，不计分。 |
| 2 | 人员实力 | 5 | - 拟派2个项目负责人自2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)均承担过单项合同绿化养护面积达到 16万㎡及以上绿化养护项目的项目负责人，并得到采购单位（甲方）满意评价的得5分。 投标人业绩与项目负责人业绩不重复计分，同一业绩按得分高者计分。同一项目不同年份的续签合同不重复计。 - 业绩证明材料至少须同时提供①合同复印件并加盖投标人公章（若合同无法证明项目负责人，则须提供加盖合同中采购单位公章的其他补充证明材料）、②采购单位对项目负责人的满意评价证明材料（满意度评价表格式见招标文件第五部分，须加盖合同中采购单位公章、采购单位经办人签字、并注明采购单位联系电话）。 - 上述条件必须同时具备，否则视为无效，不计分。 |
|  |  | 6 | - 投标人须具备绿化工中级（四级）及以上2人，每超过一人得2分，最多得6分；投标人须提供上述个人的技术等级证书的原件复印件加盖投标人公章和投标人为上述人员缴纳的2024年10月至2024年12月任意一个月的社保缴费证明并加盖投标人公章。 |
| 3 | 机械设备实力 | 14 | 1、投标人具备6吨及以上专业洒水车1辆，得8分，最高得8分； 2、投标人具有清运卡车，每有1辆得3分，最高得6分。 以上车辆需提供跟投标人名称一致的行驶证、检验有效期内证件、对应发票，否则不计分。 |
| 4 | 体系认证 | 3 | 投标人具备有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，有1个得1分，最高得3分； 注：须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 5 | 服务方案 | 40 | 有乔木养护绿化作业流程及养护方案，合理可行、针对性强的得8分，基本合理、可行性一般的得6分，粗糙、可行性较一般的得4分，其他情况或未提供不得分； 有灌木养护绿化作业流程及养护方案，合理可行、针对性强的得8分，基本合理、可行性一般的得6分，粗糙、可行性较一般的得4分，其他情况或未提供不得分； 有草坪养护绿化作业流程及养护方案，合理可行、针对性强的得8分，基本合理、可行性一般的得6分，粗糙、可行性较一般的得4分，其他情况或未提供不得分； 有绿化机具操作绿化作业流程及养护方案，合理可行、针对性强的得8分，基本合理、可行性一般的得6分，粗糙、可行性较一般的得4分，其他情况或未提供不得分； 有绿化消杀绿化作业流程及养护方案，合理可行、针对性强的得8分，基本合理、可行性一般的得6分，粗糙、可行性较一般的得4分，其他情况或未提供不得分。 |
|  |  | 10 | 针对不同场景制定符合项目实际情况的应急预案，须包含重大突发事件应急预案、消防安全应急预案、人为事故应急预案、自然灾害应急预案，内容详细，且有后续保障方案，内容完整、合理可行、针对性强的得10分，基本合理、可行性一般的得7分，粗糙、可行性较一般的得4分，其他情况或未提供不得分 |

（四）价格分：10分

1.本项目最高限价为55.6万元（其中南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护最高限价为21.6万元；南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护最高限价为27万元；南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护最高限价为7万元），投标报价高于最高限价的为无效报价，分项报价高于该分项最高限价的为无效报价。

2.价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总报价最低的投标总报价为评标基准价，其价格分为10分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照总得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（七）采购人代表宣布评标结果。

（八）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市水利局网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（九）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

第五部分  投标文件组成

投标文件由资格审查文件、商务技术标、价格标三部分组成。请投标人根据本招标文件的要求制作投标文件。

一、资格审查文件（不能出现价格标）

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件(如有授权)，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件4）；

5.现场踏勘承诺函（格式见附件5）；

6.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供复印件并加盖公章）；

7.拟派2个项目负责人的园林绿化及相关专业中级及以上职称证书（若职称证书不能显示园林绿化及相关专业的，须另提供能证明专业的相关材料）（复印件并加盖公章）；投标人与拟派项目负责人签订的有效劳动合同书以及投标人为拟派项目负责人缴纳的2024年10月至2024年12月任意一个月的社保缴费记录（社保机构出具且加盖社保部门有效印章，也可提供社保官网查询打印的盖有社保机构电子专用章的社保缴费记录）（复印件并加盖公章）；

8.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标文件（不能出现价格标）

1.投标响应函（格式见附件6）；

2.商务技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

3.满意度评价表（格式见附件8）；

4.招标文件评审方法中所涉及的事项需提供的所有资料；

5.招标文件中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料。

二、价格标

1.投标函（格式见附件9）；

2.报价明细表（格式见附件10）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________（项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系               （授权单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）（身份证号       ）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（项目名称：       ，项目编号：       ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):

授权单位名称（盖章）：

授权单位法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4

- 中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	 万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件5

现场踏勘承诺函

南通市九圩港水利工程管理所  ：

依据贵单位                                    （项目名称)招标文件的要求。我方已于     年      月     日对该项目进行了现场踏勘，现就现场踏勘情况做如下承诺：

1、经现场踏勘，我方已充分了解与本项目相关的招标内容、现场情况等。

2、我方承诺自行承担本次现场踏勘所发生的所有费用并承担踏勘现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

4、如果我方中标，保证按招标文件要求、现场实际情况以及招标人的要求完成本项目的所有内容，不再额外要求增加其他费用。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还履约保证金。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

附件6

投标响应函

南通市九圩港水利工程管理所：

依据贵单位                  （采购项目名称）项目公开招标采购，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价，在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次采购范围内的全部工作内容。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方中标，我方承诺将根据项目实施要求与贵方签订合同。

7、一旦我方中标，我方承诺在项目实施过程中，负责安排好各专业相关人员完成工作。

8、一旦我方中标，我方将根据招标文件的要求和投标文件的承诺签订合同，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）

年  月  日

附件7

商务技术部分正负偏离表

项目名称：南通市九圩港水利工程管理所等3个闸管单位2025年绿化养护项目

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示；优于的或不完全响应的，必须在偏离表中列示并提供相关材料。如不明示的视同完全响应。本项目不接受负偏离。

投标人：              （公章）

法定代表人或授权委托人：        （签字或盖章）

日  期：    年 	 月   	日

附件8

满意度评价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购单位（甲方）名称 |  |
| 中标单位（乙方）名称 |  |
| 项目规模 |  |
| 项目地点 |  |
| 工期（养护期） |  |
| 项目负责人 |  |
| 采购单位（甲方）对中标单位（乙方）的满意度评价结论 | 中标单位（乙方）已完成本项目的全部实施内容，我单位对中标单位（乙方）及项目负责人的满意度评价情况如下： ①对中标单位（乙方）的满意度评价结论： □满意 □不满意 ②对项目负责人的满意度评价结论： □满意 □不满意 评价结论在对应方框中打√ 采购单位（甲方）公章： 采购单位（甲方）联系电话： 采购单位（甲方）经办人签字： 日期： 年 月 日 |

附件9

投标函

南通市九圩港水利工程管理所：

我单位收到“                               项目”招标文件，经仔细阅读和研究，对招标文件无异议，决定参加投标，完全接受招标文件中的所有条件和要求。

1、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确。

2、我方愿以投标总价人民币         元【其中南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护报价为        元；南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护报价为        元；南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护报价为      元】承接南通市九圩港水利工程管理所等3个闸管单位2025年绿化养护项目的全部内容，并按招标文件中的服务期限、质量要求等完成本项目。

3、我方拟派      、      为该项目的负责人。

4、如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交履约保证金。

5、我单位如果未按招标文件要求、合同规定等提出的各项承诺履行义务，愿意承担本招标文件中所列的违约责任。

6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标文件中所有关于投标资格文件、附件材料说明及证明陈述均是真实准确的，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人公章：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

年  月  日

附件10

报价明细表

| 序号 | 养护区域 | 类型 | 每平方米每个月的养护费用（元） | 养护面积（平方米） | 每个月养护费用（元） | 养护期 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护（该项最高限价为21.6万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 九圩港水利枢纽（九圩港闸、九圩港泵站） | 绿化养护 | / | 204000 |  | 12个月 |  |  |
| 2 | 管理区40盆地面大盆绿植 | 以净化空气绿植为主，美观大方，根据不同季节和绿植情况及时更换品种，并按招标人要求提供 | / | 按招标文件要求 |  | 12个月 |  | 该项报价为绿植租赁费用 |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护（该项最高限价为27万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 新江海河闸 | 绿化养护 |  | 88004 |  | 12个月 |  |  |
| 2 | 营船港闸 | 绿化养护 |  | 12433.84 |  | 12个月 |  |  |
| 3 | 办公室绿植（所部，新江海河闸，营船港闸） 地面大盆绿植:34盆 桌面小盆绿植:70盆 | 以净化空气绿植为主，美观大方，根据不同季节和绿植情况及时更换品种，并按招标人要求提供 | / | 按招标文件要求 |  | 12个月 |  | 该项报价为绿植租赁费用 |
| 4 | 闸塘两侧 | 花坛草花.按业主要求，按时养护 | / | 2*36（个） |  | 一年更换四次 |  |  |
| 5 | 新江海河闸补绿 | 进场需经过业主单位认可，按业主要求，按时养护 | / | 百慕大混补草坪：4000㎡ 榉树、栾树、乌桕等（胸径10cm）：不少于80棵 |  | / |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护（该项最高限价为7万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 任港闸站、西被新闸、运料河北闸站、幸福河闸站、郭里头闸站、海港北闸、通甲河东闸、青龙横河闸、兴石河闸站、营船港北闸、兴石河南闸、陆洪闸站、界港河闸、控制中心（所部）、海港引河南闸站等闸站。 | 绿化养护 | / | 16000 |  | 12个月 |  |  |
| 2 | 控制中心（所部） | 花坛草花 | / | 13 |  | 一年更换四次 |  |  |
| 3 | 控制中心（所部） | 盆栽养护 | / | 120（盆） |  | 12个月 |  | 该项报价为盆栽养护费用 |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、上述表格中“/”部分投标人报价时无需另外填写。表格中其余每平方米每个月的养护费用、每个月养护费用、合价、总价部分须如实填写。

2、南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护报价时报总价并在本报价明细表中分别报新江海河闸管理区、营船港闸管理区两部分的每平方米每个月的养护费用、每月养护费用及总养护费用。后期若涉及到大的调整，各个闸的养护费用按实际情况按月结算，不予索赔；后期若无调整，则按固定总价。

3、新江海河闸管理区、营船港闸管理区两部分绿化养护的每平方米每个月的养护费用报价必须一致，否则按无效标处理。

4、本表所报费用包含完成本项目内容的所有费用。

5、本报价明细表中的单价与面积与养护期相乘须等于合价，所有合价相加须等于投标总价，否则按单价来修正总价，修正后的总价超过最高限价的作废标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件11

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六部分  合同主要条款

绿化养护项目

合

同

书

发 包 人: ___________________________________

承 包 人：___________________________________

合同订立时间：

绿化养护项目

发包人：                            （以下简称甲方）

承包人：                            （以下简称乙方）

本项目为                          绿化养护项目，经公开招标后，中标承担合同范围内绿化养护。经双方协商订立合同如下：

一、本项目合同总价为人民币

二、养护期：

三、合同范围：

| 类型 | 养护区域 | 面积（㎡） | 养护周期 | 养护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护标准 |  |  |  |  |

四、本次绿化养护合同期为

五、付款方式：

六、项目经理

委派本项目经理姓名：

七、双方责任和权利

1、甲方对绿化养护工作进行日常检查、督促、监管，及时提出相关要求，按合同及时拨付养护经费。

2、乙方应及时组织施工队伍进场，按招标文件与甲方的要求开展绿化养护工作。

3、养护质量标准：

（一）绿地及园林配套景观、小品等管理

1、绿化养护

1.1树木养护：主要包括浇水、松土、除草、病虫害防治、施肥、支撑、抹茸、修剪、树木死亡的及时补植、扶正及环境清理等。

（1）浇水：植物的浇水应根据不同的环境条件、季节差异和植物的生长情况确定浇水量，浇水要一次浇透，特别是春、夏季，浇水应主动，若招标人要求浇水，则养护单位需无条件立即执行。

（2）松土、除草：晴朗或初晴天气，松土每年一次、深度以不影响根系生长为限。每年应在树穴周围对草坪进行切边。使用化学除草剂必须保证对植物安全不产生危害。

（3）做好植物病虫害的提前预测和防治控制。原则上禁止使用药剂，如果实际情况确需使用，药剂进场需报验，使用时需报使用部位及作用。做到用药配比正确、安全操作、不发生药物危害，喷药时间应在清早或傍晚，为防止虫害抗性，应轮流使用多种药剂。

（4）树木休眠期和栽植前需施基肥，生长期按招标方要求组织施肥。实施时应及时向招标方报验。施肥应根据不同的树种、树龄、生长期和土壤理化性质确定施肥具体方案。绿地（含草坪等）每年施肥二次，每次0.1KG/平方米；树木每年施肥至少两次，每次每株0.5KG。追肥必须用氮磷钾复合肥，禁止其他肥料，另根据树势需要施硫酸亚铁等。（肥料由养护单位自行采购，招标人不提供，进场前需报验，经招标人认可后方可批量采购。其中南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护肥料进场后存储在招标人指定仓库内，总数为2吨，归招标人所有；南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护肥料进场后存储在招标人指定仓库内，总数为5吨，分开放置，新江海河闸放3吨，营船港闸放2吨，归招标人所有）。新种植的绿化对肥料需求较高，需要重视。肥料出库使用由招标人检查，施肥部位、施肥时间等信息均需登记，由招标人专人全程监督。

（5）修剪：按照植物生长情况择机修剪。修剪乔灌木枝条、花坛、色块等应主动，若招标人要求修剪，则养护单位需无条件立即执行，不得拖延，无条件满足招标人提出的修剪要求。修剪完的枝条应及时运至南通市有关文件指定的垃圾清运点。

（6）每年做好防冻处理，并在树木休眠时期内进行扶正；采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施，及时做好高大乔木抗风暴的预防工作。如暴风来临，应及时检查、妥善处理。初冬均需对树进行根基培土、主干包扎、涂白。

（7）绿地内的死树，应连同根部及时清除、补植同类树种并填平坑塘。树穴：整洁、无杂草、无垃圾。有树穴砖的无缺损，保持完好。

1.2 草坪养护：草坪覆盖率100%、地面平整、无明显空缺，及时控制病虫害，及时挑除杂草、保证草坪色泽正常、生长良好、无杂草。

（1）草坪修剪后高度：冷季型宜为6-8CM、暖季型宜为5-10CM，草坪年修剪次数按草坪生长情况而定。若招标人要求修剪，则养护单位需无条件立即执行。

（2）冷季型草坪宜在春秋季施追肥，暖季型草坪宜在晚春施追肥。追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。一般采用撒施和根外追肥的方法。新种植的绿化对肥料需求较高，需要重视。本次养护期为1-12月，施肥至少两次。肥料出库使用由招标人检查，施肥部位、施肥时间等信息均需登记，由招标人专人全程监督。

（3）清除杂草：草坪杂草应及时清除，做到除早、除小、除净。

（4）病虫害应预防为主、综合防治，尽量采用生物防治。原则上禁止使用药剂，如果实际情况确需使用，药剂进场需报验，使用时需向招标人报告使用部位及作用。如采用化学防治应选择无公害药剂或高效低毒农药，同时做好安全工作。

（5）草坪中的树坑、花坛边缘应进行切边，保持线条清晰。

2、在养护期内所有树木、地被植物、草坪死亡的，由养护单位负责按原有品种、数量、规格在半个月内进行补栽，确保养护范围内美观整洁：绿化成活率100%，园林设施完好无损；行道树无缺株断线、绿地无黄土露天。因养护单位管理不善死亡的树木草坪的补栽费用由养护单位承担，如因自然灾害，树木草坪死亡较多时（树木达10棵以上，草坪达10平方米以上）费用由招标方承担，否则由中标方承担。

3、在养护管理期间清除或修剪的杂草和绿化垃圾不得入河，发现一次对养护单位罚款500元，杂草及绿化垃圾应及时运至南通市有关文件指定的垃圾清运点。

4、养护除包含上述内容外，另包含排水沟清理，要求每月进行排水沟内杂物及淤积土方的清理及外运，确保水沟内排水顺畅；包含栏杆及其他绿化地内的设施清洁确保表面无灰尘、地面无垃圾；包含水土流失治理等。

5、南通市九圩港水利工程管理所、南通市新江海河闸管理所将各提供一间仓库供养护单位使用。养护工具如除草刀具、药机、电动割草和修枝工具、潜水泵及水管、扫帚与簸箕，垃圾运输拖车、劳保用具等均需按招标人要求在招标人仓库内存放一定数量，以备随时使用。肥料与药剂也存放在招标人仓库内。养护高峰期按甲方实际需求提供。

6、安全巡查与管护：在做好绿化养护工作的同时，养护人员需开展管理区巡查，发现有外来人员（含捕钓人员）应立即劝离并上报管理所，保护管理设施，发现有损坏需立即上报管理所。

（二）其他方面

1、注意安全，如因自身原因发生安全事故，安全责任由养护单位自负。在养护期间，必须采取周密的安全措施，以避免对工作人员、公众和他人财产造成损害。若因承包方操作或养护不当造成人身及其他财产损失的，由养护单位承担责任。

2、冬季及时巡查，防止绿地火灾发生。

3、工作期间禁止饮酒、抽烟。

4、南通市九圩港水利工程管理所等3个闸管单位2025年绿化养护项目人员配备要求如下：

①南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护：项目经理在现场负责养护管理工作，每月港东、港西分别不得少于6个工作日（需到传达室打卡），发现重大问题时（如树木倾倒、损坏等）应及时纠正处理，同时向招标人汇报。常驻养护人员须汇总身份信息后交招标人审核，至少配备6名常驻养护人员，其中领班1名，男性养护人员不少于2人，所有人统一着装，配戴胸牌，每天早晚上下班均需电子打卡，打卡地点为传达室，每人每月至少23个班（不论晴雨天），招标人现场抽查人数，每月统计考核。养护高峰期人员若不足，由养护单位自行负责增加人员；若招标人要求临时增加养护人员，养护单位不得拖延或拒绝，费用不计。养护单位现场领班需服从管理所专人管理，在做好自行安排工作任务的同时，服从管理所调度管理，按照管理所要求开展有关工作，不得拒绝。常驻人员需身体健康，具备从事该项体力工作的能力，若招标人在使用过程中对养护人员不满意，招标人有权要求养护单位更换。

注意！6名养护工人养护责任区分配如下：港东（含办公庭院区）及港西分水岛1人；泵站引河以西、清污机桥以北、城港路以南2人；泵站引河以西、清污机桥以南3人。

②南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护：项目经理在现场负责养护管理工作每月每闸不得少于6个工作日（需到各闸负责人处签到），发现重大问题时（如树木倾倒、损坏等）应及时纠正处理，同时向甲方汇报。养护人员需每周到现场不少于20人次（需到各闸负责人处签到）。养护高峰期（4-10月份）人员若不足，由养护单位自行负责增加人员；若招标人要求临时增加养护人员，养护单位不得拖延或拒绝，费用不计。

③南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护：项目经理在各点现场负责养护管理工作每月合计不得少于5个工作日，养护人员每月到各点现场开展养护工作合计不少于50人次。发现重大问题时（如因交通事故造成的树木倾倒、损坏等）应及时纠正处理，同时向甲方汇报。

5、做好全天候突发事件处理和违章事件巡查制止及清理，同时做好台帐记录。双方每月验收一次。

6、养护单位需在签订合同后开工前，提交全年12个月的养护计划，养护计划应合理，经招标人批准同意后实施。每月初提交细化后的当月工作计划，经招标人批准同意后实施，并将上月完成的实际工作量报招标人，同时建立完整的养护档案，填写养护日记。

7、因不可抗力因素（如树木突然倒塌、碰线、碰屋造成的树枝伤人、伤物），养护单位在接到招标人或有关方通知后，应迅速组织力量，1小时内到达现场及时处理，费用由招标人承担。

8、养护期间，如未按协议进行养护的，所有损失由养护单位承担，并扣减相应养护费。

9、绿植租赁要求：

办公室需租赁绿植，以净化空气绿植为主，美观大方，并根据不同季节和绿植情况及时更换品种。具体按招标人要求。

9.1租赁期限同养护期限。

9.2数量和品种（供新江海河闸管理所使用）

地面大盆绿植：34盆（盆径建议40cm及以上，绿植高度建议1.5m及以上），品种要求：大叶绿萝、瓜栗、绿宝树等类。具体摆放位置按招标人要求。

桌面小盆绿植：70盆（盆径建议20cm及以上，绿植高度建议30cm及以上），品种要求：大叶金钻、豆瓣绿、绿萝、君子兰、红掌、金边虎尾兰等类。具体摆放位置按招标人要求。

九圩港水利工程管理所盆栽租摆见招标范围中的要求。

9.3养护

由中标单位负责日常浇水、病虫害防治等养护工作，保持所有绿植的新鲜与美观，确保无病虫害、枯枝烂叶等现象，及时更换失去观赏价值的绿植。养护时间为我单位上班时间，长假期间需要养护的，应事先预约。

（三）遇有重大活动，招标人有权临时通知养护单位突击养护，养护单位应按业主的要求，在规定时间内完成指定养护任务。招标人亦可根据现场植物生长情况，通知养护单位增加修剪、除草、治虫等养护次数。若招标人通知后，两日内无实质性回应，三天内无人员到养护现场，未开展养护工作，视作养护单位委托业主组织人员代其完成养护任务，所发生的费用在承包合同价中抵扣。该情况累计发生三次，招标人有权单方面中止并解除合同，一切后果由养护单位承担。

（四）该项目禁止转包、分包，承包人不得以任何形式对外分包、转包，一经发现，立即解除合同并扣除履约保证金。为便于招标人管理，养护单位不得在养护期内雇佣与招标人有任何劳动关系的人员作为养护人员，一经发现，立即解除合同并扣除履约保证金。

八、考核办法及付款方式

3个闸管单位的考核办法及付款方式见附件。

- 其它未尽事宜，双方协商后认定。

- 履行本合同如发生争议，应通过友好协商解决。如协商解决不成，则委托仲裁。裁决对双方当事人具有同等约束力。

十一、本合同一式肆份，双方各执贰份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方：                           乙方：

甲方代表：                       乙方代表：

签定日期：                       签定日期：

- 附件：

一、南通市九圩港水利工程管理所2025年度绿化养护

1、为切实提高九圩港水利工程管理所绿化养护水平，加强绿化养护工作，由九圩港水利工程管理所成立绿化养护管理考核小组，成员由所长、副所长及绿化管理员等人组成。由考核组每月对绿化养护工作进行考核打分，考核时养护单位派现场负责人参与。

2、在月底考核时养护单位提交下个月的养护计划。

3、付款方式：养护管理经费按考核得分拨付，每个月为一个考核周期。付款方式：月度考评得分为90分以上，全额支付当月养护经费；月度考评得分为80-89分，扣除月款额的10%；月度考评得分为70-79分，扣除月款额的20%；月度考评未达70分，扣除月款额的30%；月度考评不满60分，为不合格，连续2次不合格，甲方有权解除合同。同时，月度考评未达70分的，在已确定的扣款比例基础上，继续按照每月养护用工最低数量要求，按每少1人次，扣100元的标准进一步累加扣款。

具体考核评分表如下：

南通市九圩港水利工程管理所绿化养护管理考核评分表（2025年   月）

| 序号 | 考核内容 及分值 |  | 评 分 细 则 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木养护管理 | 20 | 1.根据树木生长情况及周边环境要求，定期对乔灌木进行抹芽、去蘖、修剪、整形，对死亡树木及时进行伐除、补栽，得10分。每发现一株死树扣1分；乔灌木修剪保持自然姿态疏剪过密枝条，保持通风透气，未达要求每棵扣0.5分；未按照规范要求修剪的，影响树木景观效果的，每有一处扣0.2分。 2.乔灌木无倒歪现象，得3分。每有1处不合格扣0.5分。 3存在安全隐患的树木有防护措施，得3分。因无防护措施引起树木倒伏的，每棵扣1分，未对存在隐患的树木进行防护的，每有一处扣0.5分。 4.行道树树盘保持完整，得4分。每有1处不完整的，扣0.5分。 |  |
| 2 | 草坪、花卉、绿篱养护管理 | 20 | 1.草坪高度符合标准要求6-8cm，得2分。每超过标准1cm，扣0.5分。 2.草坪无裸露土地和积水现象，得2分。每有1处裸露或积水（大于0.5㎡），扣0.5分。 3.草坪正常生长无枯黄现象，得2分。每有1处（大于1㎡）扣0.5分。 4.花坛、花季达到标准要求，得3分。每缺少一季，扣1分。 5.花坛、绿篱轮廓清晰，无死株、缺档，得3分。每有1处破损，扣0.5分；每有1处死株或缺档，扣0.2分。 6.绿篱按时修剪，达到景观效果的，得2分。达不到景观效果的，每平方米扣0.2分。 7.绿地内无杂草，得2分。有明显未拔除迹象，每平方米扣0.2分。 8.草坪绿化内无生活垃圾、石块、杂物、雨淋沟，得4分，有一处扣0.2分。 |  |
| 3 | 病虫害防治 | 10 | 1.病虫害预防预报及防治工作及时有效，得2分。 2.树木花草基本无病虫危害，得5分。若症状明显，每株乔木及大灌木扣0.5分，每平方米草坪扣0.2分，每平方米绿篱扣0.5分。 3.对树体伤口及时清理、修剪、消毒，涂保护剂，冬季乔木涂白，得3分。若修复不到位，每株乔木扣0.5分；冬季乔木未涂白或不合格，每棵扣0.1分。 |  |
| 4 | 施肥浇水 | 10 | 1.每年休眠期施基肥1次，生长期追施2-3次肥，得5分。因不及时施肥或偷工减料或施肥不当造成生长不良的，乔灌木每株扣1分，绿篱每平方米扣0.2分，草坪每平方米扣0.2分。 2.干旱季节及时浇水，花草树木长势良好，得5分。若出现枯黄、枯萎现象，乔木及大灌木每株扣1分，绿篱每平方米扣0.2分，草坪每平方米扣0.2分。 3.根据肥料进场进度，支付相应款项。 |  |
| 5 | 设施维护 安全保卫 | 10 | 1.无人为损绿、毁绿、占用绿地现象，树木无乱刻画、乱晾晒等现象，得6分。每有1处损绿、毁绿、占用绿地的，扣1分；每有1处乱刻乱画、乱晾晒的，扣0.5分。 2.安排专门的人员对绿地进行巡查，维护秩序，确保环境安全，得4分，因工作失职影响设施或环境安全的，每有一次扣0.5分。 |  |
| 6 | 卫生保洁 | 14 | 1.绿化产生垃圾及时收集、清运，得6分。有垃圾乱堆乱放现象，每处扣0.5分；未及时清运，每处扣0.5分；焚烧垃圾每次扣1分。 2.绿化区内保持清洁，得5分。每发现绿地、道路、广场、护坎、围墙脚内外等不清洁或有碎渣、垃圾堆放等一次扣0.5分。 3.保洁人员保洁工具摆放整齐3分。每有一次工具乱放不规范的，扣0.5分。 |  |
| 7 | 应急管理 | 6 | 1.认真完成上级交办的突击性工作和管护中的临时性工作，得6分。每有一次未能完成突击性任务扣3分。 |  |
| 8 | 其他考核 | 10 | 1.对我所提出的整改问题，未能按规定及时办结的，每次扣2分。 2.因园林绿化承包人工作不力、措施不到位等原因，造成安全事故的，该项不得分。 3、招标文件或合同中的其他要求。 |  |

注：1、评分细则中已量化的项目，扣分最多不超过规定分；没有量化的项目，考评时可根据实际酌情予以打分。

考评结果：本次考评绿化养护管理工作考核得分：

考评小组成员签字：

养护单位负责人签字：

考评日期：

二、南通市新江海河闸管理所2025年度绿化养护

南通市新江海河闸管理所绿化养护管理考核办法

1、为切实提高新江海河闸管理所绿化养护水平，加强绿化养护工作，由新江海河闸管理所成立绿化养护管理考核小组。其中组长一名，副组长两名，成员两名。由考核组每月对绿化养护工作进行考核打分，考核时养护单位派现场负责人参与。

2、在月底考核时养护单位提交下个月的养护计划。

3、评分细则中已量化的项目，扣分最多不超过规定分；没有量化的项目，考评时可根据实际酌情予以打分，得分总分92分以上（含92分）为优秀、86（含86分）至92分之间为良好、80（含80分）至86分之间为合格、80分以下为不合格。

4、养护管理经费按考核成绩拨付，每个月为一个考核周期。付款方式：一个考核周期考评为优秀的支付当次考核周期养护经费，并奖励5分，用于下个考核周期考评加分；考评为良好的支付当次考核周期养护经费；考评为合格的支付款按评分折扣（例如得分为82分，支付款为当次考核周期养护经费*0.82）；考评为不合格的需整改，整改时间为4日历天，下雨天顺延，整改合格后，按当次考核周期养护经费的70%支付，整改依然不合格的，本次考核周期养护费扣除。

南通市新江海河闸管理所绿化养护管理考核评分表

| 序号 | 考核内容 及分值 |  | 评分 细 则 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木 养护管理 | 20 | 1.根据树木生长情况及周边环境要求，定期对乔灌木进行抹芽、去蘖、修剪、整形，对死亡树木及时进行伐除、补栽，得10分。每发现一株死树扣1分；未按照规范要求修剪的，影响树木景观效果的，每有一处扣0.2分。 2.乔灌木无倒歪现象，得3分。每有1处不合格扣0.5分。 3存在安全隐患的树木有防护措施，得3分。因无防护措施引起树木倒伏的，每棵扣1分，未对存在隐患的树木进行防护的，每有一处扣0.5分。 4.行道树树盘保持完整，得4分。每有1处不完整的，扣0.5分。 |  |
| 2 | 草坪、花卉、绿篱养护管理 | 20 | 1.草坪高度符合标准要求，得2分。每超过标准1cm，扣0.5分。 2.草坪无裸露土地和积水现象，得2分。每有1处裸露或积水（大于0.5㎡），扣0.5分。 3.草坪无枯黄现象，得2分。每有1处（大于1㎡）扣0.5分。 4.花坛、花境达到标准要求，得3分。每缺少一季，扣1分。 5.草花更换时及时上报更换方案，得2分，每缺一处的扣0.5分。 6.花坛、花境、绿篱轮廓清晰，无死株、缺档，得3分。每有1处破损，扣0.5分；每有1处死株或缺档，扣0.2分。 7.垂直绿化攀援植物有相应的牵引、网架等措施，覆盖率满足标准要求，得2分。达不到要求的，每有一处扣0.5分。 8.绿篱按时修剪，达到景观效果的，得2分。达不到景观效果的，每平方米扣0.2分。 9.绿地内无杂草，得2分。有明显未拔除迹象，每平方米扣0.2分。 |  |
| 3 | 病虫害防治 | 10 | 1.病虫害预防预报及防治工作及时有效，得2分。 2.树木花草基本无病虫危害，得5分。若症状明显，每株乔木及大灌木扣0.5分，每平方米草坪扣0.2分，每平方米花带扣0.5分，每平方米绿篱扣0.5分。 3.对树体伤口及时清理、修剪、消毒，涂保护剂，冬季乔木涂白，得3分。若修复不到位，每株乔木扣0.5分；冬季乔木未涂白或不合格，每棵扣0.1分。 |  |
| 4 | 施肥浇水 | 10 | 1.每年休眠期施基肥1次，生长期追施2-3次肥，得5分。因不及时施肥或偷工减料或施肥不当造成生长不良的，乔灌木每株扣1分，花带每平方米扣0.2分，绿篱每平方米扣0.2分，草坪每平方米扣0.2分。 2.干旱季节及时浇水，花草树木长势良好，得5分。若出现枯黄、枯萎现象，乔木及大灌木每株扣1分，花带每平方米扣0.2分，绿篱每平方米扣0.2分，草坪每平方米扣0.2分。 |  |
| 5 | 设施维护 安全保卫 | 8 | 1.无人为损绿、毁绿、占用绿地现象，树木无乱刻画、乱晾晒等现象，得6分。每有1处损绿、毁绿、占用绿地的，扣1分；每有1处乱刻乱画、乱晾晒的，扣0.5分。 2.安排专门的人员对绿地进行巡查，维护秩序，确保环境安全，得4分，因工作失职影响设施或环境安全的，每有一次扣0.5分。 |  |
| 6 | 卫生保洁 | 10 | 1.绿化产生垃圾及时收集、清运，得6分。有垃圾乱堆乱放现象，每处扣0.5分；未及时清运，每处扣0.5分；焚烧垃圾每次扣1分。 2.保洁人员保洁工具摆放整齐4分。每有一次工具乱放不规范的，扣0.5分。 |  |
| 7 | 应急管理 | 6 | 1.认真完成上级交办的突击性工作和管护中的临时性工作，得6分。每有一次未能完成突击性任务扣3分。 |  |
| 8 | 排水沟清理 | 4 | 1.排水沟清理不及时，每次扣2分。 2.排水沟没有杂物及淤泥，发现一处扣1分，最多扣4分。 |  |
| 9 | 栏杆及其他绿化地内的设施清洁 | 4 | 1、栏杆及其他绿化地内的设施清洁应确保表面无灰尘、地面无垃圾，若未达到要求，每次扣2分。 |  |
| 10 | 投入设备及养护方案 | 4 | 1、养护过程中未按投标时承诺的投入设备投入使用的，扣2分。 2、未按投标时承诺的养护方案进行养护、投入人员偏少的，扣2分 |  |
| 11 | 其他考核 | 4 | 1、办公室需租赁绿植，以净化空气绿植为主，美观大方，并根据不同季节和绿植情况及时更换品种，提供的绿植不符合招标人要求的，每发现1次扣2分。 2、对绿化主管部门提出的整改问题，未能按规定及时办结的，每次扣1分。 3、台帐资料记录不全，验收时，每发现1次扣1分。 4、因园林绿化养护单位工作不力、措施不到位等原因，造成安全事故的，该项不得分。 |  |

注：1、评分细则中已量化的项目，扣分最多不超过规定分；没有量化的项目，考评时可根据实际酌情予以打分，得分总分92分以上（含92分）为优秀、86（含86分）至92分之间为良好、80（含80分）至86分之间为合格、80分以下为不合格。

2.项目经理需每月每闸到现场不少于6个工作日（需到各闸负责人处签到），养护人员需每周到现场不少于20人次（需到各闸负责人处签到）。养护高峰期（4-10月份）人员若不足，由养护单位自行负责增加人员；若招标人要求临时增加养护人员，养护单位不得拖延或拒绝，费用不计。如遇特殊情况，需请假，未经批准、未满足到现场标准的，当次考核周期得分为0分，不支付当次考核周期养护经费。

考评结果：本次考评绿化养护管理工作得分：

付款方式：养护管理经费按考核成绩拨付，每个月为一个考核周期。付款方式：一个考核周期考评为优秀的支付当次考核周期养护经费，并奖励5分，用于下个考核周期考评加分；考评为良好的支付当次考核周期养护经费；考评为合格的支付款按评分折扣（例如得分为82分，支付款为当次考核周期养护经费*0.82）；考评为不合格的需整改，整改时间为4日历天，下雨天顺延，整改合格后，按当次考核周期养护经费的70%支付，整改依然不合格的，本次考核周期养护费扣除。

考评小组成员签字：

考评时间：

三、南通市市区涵闸管理中心2025年度绿化养护

南通市市区涵闸管理中心绿化养护管理考核办法

1、为切实提高南通市市区涵闸管理中心绿化养护水平，加强绿化养护工作，由南通市市区涵闸管理中心成立绿化养护管理工作小组，由工作小组每月对绿化养护工作进行打分。

2、养护单位需在签订合同后开工前，提交全年12个月的养护计划，养护计划应合理，经招标人批准同意后实施。每月初提交细化后的当月工作计划，经招标人批准同意后实施，并将上月完成的实际工作量报招标人，同时建立完整的养护档案，填写养护日记。

3、评分细则中已量化的项目，扣分最多不超过规定分；没有量化的项目，考评时可根据实际酌情予以打分，得分总分90分以上（含90分）为优秀、80（含80分）至90分之间为合格、80分以下为不合格。

4、付款方式：养护管理经费按考核成绩拨付，每三个月为一个考核周期，每次的考核成绩取三个月工作成绩的平均值。一个考核周期考评为优秀的支付总养护经费的25%，并奖励5分，用于下个考核周期考评加分；考评为合格的仅支付总养护经费的25%；考评为不合格的需整改，整改时间为5日历天，下雨天顺延，整改合格后按评分折扣付款（例如得分为75分，距及格分80分相差5分，则在当付款（总养护经费的25%）的基础上扣除5%后予以支付）；整改依然不合格的，本周期养护经费扣除。本项目养护期间，养护单位若连续四个月工作得分低于80分，发包人有权与其终止合同。

南通市市区涵闸管理中心绿化养护管理月度工作评分表

| 序号 | 工作内容 及分值 |  | 评分 细 则 | 实际 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乔灌木 养护管理 | 20 | 1.根据树木生长情况及周边环境要求，定期对乔灌木进行抹芽、去蘖、修剪、整形，对死亡树木及时进行伐除、补栽，得10分。每发现一株死树扣1分；未按照规范要求修剪的，影响树木景观效果的，每有一处扣0.2分。 2.乔灌木无倒歪现象，得3分。每有1处不合格扣0.5分。 3存在安全隐患的树木有防护措施，得3分。因无防护措施引起树木倒伏的，每棵扣1分，未对存在隐患的树木进行防护的，每有一处扣0.5分。 4.行道树树盘保持完整，得4分。每有1处不完整的，扣0.5分。 |  |
| 2 | 草坪、花卉、绿篱养护管理 | 20 | 1.草坪高度符合标准要求，得2分。每超过标准1cm，扣0.5分。 2.草坪无裸露土地和积水现象，得2分。每有1处裸露或积水（大于0.5㎡），扣0.5分。 3.草坪无枯黄现象，得2分。每有1处（大于1㎡）扣0.5分。 4.花坛、花境达到标准要求，得3分。每缺少一季，扣1分。 5.草花更换时及时上报更换方案，得2分，每缺一处的扣0.5分。 6.花坛、花境、绿篱轮廓清晰，无死株、缺档，得3分。每有1处破损，扣0.5分；每有1处死株或缺档，扣0.2分。 7.垂直绿化攀缘植物有相应的牵引、网架等措施，覆盖率满足标准要求，得2分。达不到要求的，每有一处扣0.5分。 8.绿篱按时修剪，达到景观效果的，得2分。达不到景观效果的，每平方米扣0.2分。 9.绿地内无杂草，得2分。有明显未拔除迹象，每平方米扣0.2分。 |  |
| 3 | 病虫害防治 | 12 | 1.病虫害预防预报及防治工作及时有效，得3分。 2.树木花草基本无病虫危害，得5分。若症状明显，每株乔木及大灌木扣0.5分，每平方米草坪扣0.2分，每平方米花带扣0.5分，每平方米绿篱扣0.5分。 3.对树体伤口及时清理、修剪、消毒，涂保护剂，冬季乔木涂白，得4分。若修复不到位，每株乔木扣0.5分；冬季乔木未涂白或不合格，每棵扣0.1分。 |  |
| 4 | 施肥浇水 | 12 | 1.每年休眠期施基肥1次，生长期追施2-3次肥，得6分。因不及时施肥或偷工减料或施肥不当造成生长不良的，乔灌木每株扣1分，花带每平方米扣0.2分，绿篱每平方米扣0.2分，草坪每平方米扣0.2分。 2.干旱季节及时浇水，花草树木长势良好，得6分。若出现枯黄、枯萎现象，乔木及大灌木每株扣1分，花带每平方米扣0.2分，绿篱每平方米扣0.2分，草坪每平方米扣0.2分。 |  |
| 5 | 设施维护 安全保卫 | 8 | 1.无人为损绿、毁绿、占用绿地现象，树木无乱刻画、乱晾晒等现象，得6分。每有1处损绿、毁绿、占用绿地的，扣1分；每有1处乱刻乱画、乱晾晒的，扣0.5分。 2.安排专门的人员对绿地进行巡查，维护秩序，确保环境安全，得4分，因工作失职影响设施或环境安全的，每有一次扣0.5分。 |  |
| 6 | 卫生保洁 | 10 | 1.绿化产生垃圾及时收集、清运，得8分。有垃圾乱堆乱放现象，每处扣0.5分；未及时清运，每处扣0.5分；焚烧垃圾每次扣1分。 2.保洁人员保洁工具摆放整齐4分。每有一次工具乱放不规范的，扣0.5分。 |  |
| 7 | 应急管理 | 6 | 1.认真完成上级交办的突击性工作和管护中的临时性工作，得6分。每有一次未能完成突击性任务扣3分。 |  |
| 8 | 投入人员、设备及养护方案 | 8 | 1、养护过程中未按招标人要求投入人员、设备的，扣5分。 2、未按投标时承诺的养护方案进行养护的，扣3分 |  |
| 9 | 其他考核 | 4 | 1、对绿化主管部门提出的整改问题，未能按规定及时办结的，每次扣1分。 2、台账资料记录不全，验收时，每发现1次扣2分。 |  |

备注：因园林绿化养护单位工作不力、措施不到位等原因，造成安全事故的，当月工作不得分。

本次绿化养护管理工作得分：

工作小组成员签字：

评分时间：