办公室11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习贯彻十九届五中全会精神。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 结合“邀请‘三代表一委员’看水利”活动，组织完成“打造高质量治水典范城区”新闻发布会。 | 是 | 刘燕锋 王春燕 刘宏哲 |
| 3 | 继续做好局系统有关人事工作；做好中级职称评审后续管理工作；收集录入市管领导干部一千余条培训信息。 | 是 | 单东岳 仲 秋 |
| 4 | 开展公务用车自查整治工作。 | 是 | 仲 秋 |
| 5 | 做好全市公共机构生活垃圾分类自查自评和信息填报工作。 | 是 | 仲 秋 |
| 6 | 做好2020年度工作总结，初步谋划2021年工作。 | 是 | 刘燕锋 张 兵 王春燕 |
| 7 | 推动法律顾问做好案件应诉工作。 | 是 | 刘燕锋 |
| 8 | 组织新时代南通治水精神纪实实地采访、主题征文、民意征集等活动。 | 是 | 王春燕 蒋美琪 |
| 9 | 推进相关处室、单位的网络安全信息等保工作。 | 是 | 张 兵 |
| 10 | 继续推进基层政务公开事项目录编制工作。 | 是 | 刘宏哲 |
| 11 | 加强局系统政务信息报送和新闻宣传工作。 | 是 | 王春燕 蒋美琪 刘宏哲 |
| 12 | 跟踪督促闸管单位宣传片制作事宜。 | 是 | 薛德峰 |
| 13 | 做好市委宣讲团成员赴启东、海安宣讲十九届五中全会精神相关工作。 | 是 | 张 兵 薛德峰 |
| 14 | 做好办公室日常工作；严格落实好党风廉政建设各项工作。 | 是 | 全 体 |

机关党委11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协调完成十九届五中全会宣讲任务。 | 是 | 吴 刚 翟卫萍 钱培培 |
| 2 | 到涵闸中心、节制闸调研党建工作，并督查通报问题整改落实情况。 | 是 |  |
| 3 | 完成十八大以来发展党员自查自纠相关工作，并抓好发现问题的整改落实。 | 是 |  |
| 4 | 推进2个自查自纠专项行动。 | 是 |  |
| 5 | 完成纪检组交办核查工作。 | 是 |  |
| 6 | 协调机关部门来局“实地看”活动安排。 | 是 |  |
| 7 | 协助完成对下属单位开展机关作风建设督查工作。 | 是 |  |
| 8 | 总结年度工作情况，完善机关党建综合考评系统。 | 是 |  |
| 9 | 落实“第一书记”制度，并加强宣传报道。 | 是 |  |

规划计划处11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进水利基础设施空间布局规划编制，协调自然资源部门提供相关资料，形成阶段成果。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 2 | “十四五”水利发展规划经费已落实，开展招标准备工作，组织各地参加水利部规划计划管理培训。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 3 | 梳理申报水利重点工程项目前期工作三年滚动计划，申报九洋河、三条河综合整治工程立项。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 4 | 区域治水方面：1、完善全市区域治水方案文本；2、推进启东建设区东片工程建设和西片控导工程审查，完善新三和港以西80平方公里区域临时控导工程，开展试运行调度；3、一区临时控导工程开工建设，三余片试运行调度方案形成；4、继续推进江苏南通国际家纺城区域治水工作，配合做好控规衔接；5、调研如东引排格局，推进如东区域治水工作。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 5 | 收集整理长江堤防基本情况，配合省厅开展长江江苏段提升工程前期工作招标沃活动。 | 是 | 潘志辉 包源源 |
| 6 | 印发《南通市水利工程建设领域根治欠薪集中整治百日攻坚专项行动实施方案》，部署行业专项行动开展，开展农民工工资保证金清退排查。 | 是 | 巫 炜 |
| 7 | 配合市区水利工程招投标活动，做好各项统计工作。 | 是 | 巫 炜 |

安全生产监管处11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展市建筑施工领域“百日行动”第二阶段督查工作（海安、如皋、如东、启东、海门和通州）。 | 是 | 于跃宏 王飞跃 董艳丽 |
| 2 | 对市级交通重点工程建设指挥部、濠河提升及水环境建设现场指挥部开展扬尘整治检查。配合2020年第三届中国国际进口博览会南通市空气质量保障方案的实施。 | 是 | 于跃宏 王飞跃 董艳丽 |
| 3 | 向市专治办报送安全生产大整治日报表、专项整治周报表、专项整治3年行动月报表，向省水利厅报送专项整治月报表；向市安委办报送市水利局“十三五”安全生产规划实施情况终期评估报告。 | 是 | 董艳丽 |
| 4 | 对滨江景观带EPC堤防能力提升、如东县刘埠一级渔港锚地升级改造等工程开展质量与安全监督。 | 是 | 王飞跃 刘培培 |
| 5 | 加强对市本级和全市重点水利工程质量安全监管。 | 是 | 王飞跃 刘培培 |
| 6 | 对崇川区重点在建水利工程开展安全生产专项检查。 | 是 | 于跃宏 董艳丽 |
| 7 | 组织参加2020全省水利安全标准化建设培训。 | 是 | 董艳丽 |
| 8 | 组织参加全省水利工程质量监督员培训暨第一届“工匠”杯江苏省水利建设工程质量监督技能竞赛。 | 是 | 王飞跃 刘培培 |
| 9 | 做好省水利厅对通吕运河水利工程管理所问题整改反馈情况的后续工作。 | 是 | 于跃宏 董艳丽 |
| 10 | 参加全省水利监督和安全生产业务培训班和水利监督和安全生产工作座谈会。 | 是 | 于跃宏 |
| 11 | 参加南通市应急管理（安全生产）专题培训。 | 是 | 于跃宏 |

政策法规处11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成全市517户三峡移民走访调研，并形成调研报告（初稿）。 | 是 | 朱成勇 葛昊天 |
| 2 | 对如东、海安、如皋三地在建移民项目进行督查； 11月26日在如皋召开移民项目现场推进会，进一步加快项目建设进度，目前各项目基本按照省厅序时进度要求推进。 | 是 |  |
| 3 | 完成省厅行政审批调研工作；完成司法局行政执法案卷评查、全面推行“三项制度”和行政规范性文件合法性审查制度落实情况专项督查、中央实地督察党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责及法治政府建设等检查。 | 是 | 朱成勇 顾 菲 |
| 4 | 已与苏锡通园区建设局就赋权工作进行对接，组织园区审批人员参加省厅行政审批工作业务培训。 | 是 |  |
| 5 | 已将确认的非法采砂案件发文交由开发区开展生态环境损害赔偿磋商工作。 | 是 |  |
| 6 | 会同支队完成对各县（市）区行政执法检查工作。 | 是 |  |
| 7 | 与办公室协同办理韩俊丽案，做好诉讼相关工作。 | 是 |  |
| 8 | 配合水资源处、工管站推进《南通市地下水管理办法》、《南通市河道管理办法》修订工作，按时出具合法性审核意见等。 | 是 | 顾 菲 |
| 9 | 做好行政执法统一公示平台维护工作，按时间节点完成水行政审批许可事项的办理工作。 | 是 | 顾 菲 |

财务审计处11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进月度预算资金项目执行，做好局系统预算资金项目财务监督审查。 | 是 | 东 强 |
| 2 | 完成2021年局系统预算“二上”上报工作。 | 是 | 东 强 黄枫茵 |
| 3 | 完成2019年度水利发展资金专项审计和绩效评价报告（初稿）工作。 | 是 | 全 处 |
| 4 | 分别推进如皋、通州焦港闸下游港道（近闸段）整治工程和通州区2019年水土保持工程审计问题整改。 | 是 | 东 强 田 甜 |
| 5 | 完成年度财务审计工作小结。 | 是 | 东 强 |

水资源管理处11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对深井封填、混凝土企业非法取水、“两违三超”整改情况进行督查。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 最严格水资源管理制度考核年度目标任务分解。 | 是 | 范本华 季晓云 |
| 3 | 督促海安市、启东市对省验收组在应急水源地达标建设技术核查意见中提出的问题加快整改。 | 是 | 范本华 黄轶峰 |
| 4 | 督促中标单位加快年度水资源管理项目工作进度，达到年度项目资金支出进度要求。 | 是 | 全 体 |
| 5 | 开展《南通市地下水管理办法》（修订稿）征求意见。 | 是 | 范本华 黄轶峰 |
| 6 | 按照省水利厅部署，推进取水许可电子证照系统与政务服务网对接。 | 是 | 黄轶峰 |
| 7 | 向省水利厅上报下半年入河排污口监督性监测结果。 | 是 | 黄轶峰 |
| 8 | 向市土壤办报送南通市《全国地下水污染防治规划（2011-2020年））》实施情况终期评估所需相关材料。 | 是 | 黄轶峰 |

工程运行管理处11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据水雨情，与气象、生态环境等部门及时会商，科学引排，维持河道合理水位。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 开展汛后检查，形成检查报告。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 完成市级防汛块石补充采购工作和监理确定工作。 | 是 | 赵建新 李 君 |
| 4 | 推进防汛指挥系统改造升级，开展指挥系统提升工程技术论证工作。 | 是 | 张俊华 赵建新 |
| 5 | 完成汛后检查抽查工作。 | 是 | 全 体 |
| 6 | 继续推进全市区域治水各项工作。 | 是 | 张俊华 |

农村水利与水土保持处11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赴海门等地开展农业水价综合改革“回头看”专项督查工作；配合省厅做好农业水价综合改革第一批验收复核工作。 | 是 | 季 巍 陆姣含 |
| 2 | 配合省厅做好全省农村水利统计人员培训班工作；推进如皋、海安中小河流重点县等项目建设工作；督促各地加快农村河道疏浚整治工作；开展如东、海安、通州河道市级抽测工作。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 组织开展全市水土保持工作专题培训班；推进水土保持监督检查工作，组织经济技术开发区水土保持方案区域评估等项目技术评审会。 | 是 | 全 体 |
| 4 | 对接省厅落实相关农水项目，推进我市各地农村水利建设和管理工作；总结今年和“十三五”工作总结，谋划明年和“十四五”规划；参加市级特色田园核查工作。 | 是 | 季 巍 |
| 5 | 做好省级生产建设项目水土保持遥感监管工作；更新国家水土保持信息系统信息；按时上报农村水利各建设项目序时进度。 | 是 | 喻红芬 |
| 6 | 完成2021年干部教育培训计划、科普宣传周及全国科普日活动先进集体和先进个人申报工作；完成脱贫攻坚完成情况相关材料上报和专项督查工作；做好最严格水资源管理制度考核工作任务分解表等材料报送工作。 | 是 | 陆姣含 |

河长制工作处11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织推进全市工作： 1. 通报1-11月各地河长制重点工作进展情况，做好迎接省级评估的相关准备工作； 2. 推进南通市河长制工作真抓实干成效明显评价激励实施细则的编制工作，形成成果，并组织召开评审会； 3. 加强“三清”行动百日攻坚及年度河长制重点工作的调度； 4. 对县（市）区界河水葫芦泛滥问题整治给予指导与督促； 5. 下发关于调整市级河长的通知并公告。 | 进行中 | 全 体 |
| 2 | 专项整治（整改）： 1. 邀请省住建厅对如皋市的省政府督办整治项目进行核查销号； 2. 推进水利部淮委暗访交办的9个项目，紧盯整改时限，及时履行销号手续； 3. 继续跟进水利部交办如皋问题、省河长办交办的拉马河 “两违”问题、芝西横河整改等工作； 4. 继续巩固推广镇级河长月度述职活动成果，重点推进如泰运河沿线问题的滚动交办和督查整改。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 河长制重点工作： 1. 筹备如泰运河11月份镇级河长述职会； 2. 完成如泰运河电子化“一河一档”成果验收； 3. 确定全市市级骨干河道“两违”专项整治成果第三方核查承担单位； 4. 做好2021年政府采购预算编制工作。 | 是 | 李瑞新 罗 霞 李 曦 赵 钒 |
| 4 | 河长制培训与宣传： 1. 举办全市河长制工作培训班和专题报告会； 2. 完成“美丽南通生态河湖建设”成果展暨摄影大赛活动评比和展出； 3. 推进南通河长制监督管理平台信息安全等级保护定级工作。 | 是 | 李瑞新 康月娥 王一秀 赵 钒 |

工管站11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境整治：1、《南通市城市河道规划设计导则》完成最终成果审查，《南通市主城区“水绿”空间提升规划及典型河道公园概念设计研究》定稿；《城市河道设计审查办法》已与财政局会商，正在修改；修改完善2021年城建水利项目编制工作；2、智慧管控二期按照序时进度推进，姚港河景观提升二期、兴石河闸及河道整治等7项工程进场施工；3、海港南闸站工程完成景观部分初步设计审查并发布主体土建施工及设备安装、监理招标公告，海港引河控导工程四标段11月25日开标，防汛仓库工程已调整规模并与自然资源和规划局对接效果图，正在编制初步设计；4、幸福河、通扬运河抢险完成水下验收，持续跟踪区管河道抢险工程进展；5、推进开发区水系连通和水利工程调度工作。 | 是 | 丁 盛 陈建黄 邱旭东 |
| 2 | 涉河监管：1、完成深南路北、永通路东等8个土地出让意见反馈，完成人民路北、外环西路西等15个征地意见反馈，做好控规调整涉及水利相关工作；2、做好涉河建设项目的服务工作，并做好监管。 | 是 | 邱旭东 单 瑾 |
| 3 | 长江岸线治理：1、配合省环保厅开展长江干流岸线利用项目清理整治“回头看”；2、完成高坝竖河黑臭问题整改省级销号验收；3、继续推进《江苏省长江岸线保护利用规划（南通段）》规划编制工作，对初稿进行深化、完善；4、推进长江岸线精细化治理系统前期工作，进一步完善方案和初步设计；5、完成长江九圩港至营船港段，市管涵闸汛后水下地形测量验收。 | 是 | 赵 狄 陈 敏 |
| 4 | 工程管理：1、完成2020年市直属水管单位省级水利发展资金维修项目实施方案批复；2、推进水利部第二批水闸工程安全运行专项检查问题整改；3、完成市本级新一轮河道管理范围划定技术设计书审查并进场实施；4、完成全市大中型水闸泵站运行管理督察；5、完成全市泵站运行管理培训班；6、确定钢坝闸模型标准体系研究方案项目招标代理机构，完成招标文件初稿。 | 是 | 赵 狄 陈 敏 |
| 5 | 其他：1、组织集中参加党的十九届五中全会精神宣讲会，深入学习贯彻全会精神；2、开展“思享汇”学习活动，学习习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和在全面推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神，全体工作人员畅谈学习体会；3、召开领导班子会议，传达派驻纪检组第三季度例会、局机关党委会议精神；4、做好2021年政府采购预算编制二上工作；5、做好“十三五”工作总结、成果汇总，及时谋划“十四五”工作计划；6、截止11月底，基本支出进度为89.74%，职能项目支出进度66.82%。 | 是 | 丁 盛 陈建黄 邱旭东 赵 狄 |

水政支队11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对如皋、如东开展执法检查，了解如泰运河涉水违章情况，围绕如泰运河国、省考断面水质达标加强执法巡查、涉水违法行为查处等方面提出了具体要求。 | 是 | 钱晶晶 |
| 2 | 认真开展主题党日活动，组织全体工作人员对《习近平谈治国理政》第三卷、十九届五中全会精神、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和在全面推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神等党的最新政治理论知识进行了学习；结合日常业务工作，将新时代南通治水精神相关材料向长江航运从业人员进行了宣传；持续深入开展“机关作风整治月”活动。 | 是 | 王福华 李佳茜 |
| 3 | 深入开展危化品领域正风肃纪自查自纠专项行动、违规收受礼品礼金问题专项监督自查工作。 | 是 | 王福华 李佳茜 |
| 4 | 开展2020年全市水行政执法检查，重点检查了各县（市）区对违反水法规行为依法实施行政处罚和行政强制情况、执法队伍建设和管理等情况。 | 是 | 王福华 钱晶晶 |
| 5 | 进博会期间通过通沙、通常汽渡开展线索摸排，开展跨部门夜间联合打击行动。落实总书记讲话精神，开展“雷霆行动护江水.安澜长江争先锋”禁止采砂专项行动，牵头组织苏（南通、苏州、泰州）沪两岸四地清江行动，开展沿江“四不两直”检查行动。 | 是 | 吴 飞 |
| 6 | 完成水利局扫黑除恶专项斗争工作总结，根据上级部署和要求持续开展扫黑除恶专项斗争工作。 | 是 | 王福华 钱晶晶 |
| 7 | 对市区涵闸中心、海门区开展安全生产大整治专项督查，对发现的问题进行了现场交办，同时对之前发现的问题整改情况进行回头看；召开了市支队安全生产工作会议，开展了执法基地安全隐患排查，对发现的问题及时进行了整改。 | 是 | 钱晶晶 |
| 8 | 组织20名专职水政监察员参加全省水行政执法能手竞赛的理论测试项目，选拔4人赴宿迁参加了集体竞赛和个人竞赛项目。 | 是 | 钱晶晶 |
| 9 | 配合事务所完成2019年省级水利发展资金的审计工作。 | 是 | 李佳茜 |
| 10 | 完成派驻市交通局纪检监察组调研时提出的相关要求，提交“关于科学使用自由裁量权”的情况报告。 | 是 | 全体人员 |

供排水管理站11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好市本级用水企业水费征收工作，截至11月底市本级计收水费2202万元，完成年度任务的112%。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 跟进各地农业水费、水产养殖水费及非农水费征收进程，及时协调解决相关问题。赴通州先锋、张芝山协调推进区划调整后的水费征收工作。 | 是 | 刘美华 金莉莉 |
| 3 | 对9月份以来主城区河道出现Ⅳ类及以下水质进行溯源分析。收集整理主城区66平方公里主要河道水质监测数据及周报；对接报业集团、南通百通、大数据管理局、河长办APP、主城区水利工程智慧管控系统完成水质周报的发布工作。 | 是 | 章梅娟 |
| 4 | 召开“党建+安全”专题会议，落实近阶段安全生产方面要求；开展安全生产大整治专项督查工作4次，形成督查报告报局专治办。 | 是 | 章梅娟 刘清玲 |
| 5 | 开展主题党日活动，专题学习十九届五中全会精神、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神和在全面推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神，传达省、市相关文件精神，交流学习心得；持续开展三个专项整治；开展警示教育，做好日常监督工作；及时传达疫情防控相关文件，持续做好防控措施等。 | 是 | 刘美华 章梅娟 |

节水办11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研学省对“十三五”末和2020年最严格水资源管理制度考核方案及王市长批示要求，着手准备迎考工作。 | 是 | 马 进 丁皛钰 翟惠云 邱 琳 |
| 2 | 推进如皋市高速服务区节水载体工作。 | 是 | 马 进 邱 琳 |
| 3 | 督促年度目标任务的完成（载体创建、合同节水等） | 是 | 丁皛钰 |
| 4 | 跟踪用水计划执行情况并启动2021年用水计划申报工作。 | 是 | 丁皛钰 |
| 5 | 对年度预算项目（用水审计、节水器具等）进行合同履约工作。 | 是 | 丁皛钰 |
| 6 | 完成10月份抄表收费工作，催缴欠费大户水资源费。 | 进行中 | 翟惠云 |
| 7 | 推进取水企业水资源管理档案数字化管理工作。 | 进行中 | 翟惠云 |
| 8 | 协助市局对市区竣工的取水项目验收发证。 | 是 | 翟惠云 |
| 9 | 进行省、市、县级节水型载体信息统计登记工作。 | 是 | 丁皛钰 邱 琳 |
| 10 | 推进设立“市建设国家节水型城市领导小组”。 | 是 | 马 进 丁皛钰 |

九圩港管理所11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按市防指调度指令做好水闸运行、泵站抽水工作。截至2020年11月26日，本月水闸共引水19潮次、引水3621万立方米；泵站运行675.38台时，提水7294.14万立方米。 | 是 | 汤仲仁 杨卫星 |
| 2 | 组织技术骨干参加江苏省水利厅组织的全省水利系统高技能人才研修班，提升运行管理能力。 | 是 | 汤仲仁 杨卫星 |
| 3 | 与市财政局、公共资源交易中心沟通“2021年度泵站委托运行管理项目”采购事宜，财政局政府采购处同意续签2021年合同。 | 是 | 汤仲仁杨卫星 |
| 4 | 完成水闸钢绳清洗、泵站部分维修养护项目，做好汛后检查工作并及时上报。 | 是 | 杨卫星 |
| 5 | 配合审计局、事务所，协调各参建单位进行泵站工程各标段的审计工作。 | 是 | 杨卫星 |
| 6 | 做好九圩港河道的巡查管护、闸管区绿化养护督查等日常管理工作。 | 是 | 周 峰 |
| 7 | 做好第三季度党风廉政建设检查反馈问题整改工作。围绕决战“过万亿”、夺取“双胜利”主题开展党日活动。持续深入开展“党建+安全”系列活动。 | 是 | 杨卫星 |
| 8 | 各项目按上报计划表实施，进度正常。1-11月底项目支出1049.89万元，占总项目经费1705.22万元的61.57%。 | 是 | 汤仲仁 杨卫星 |

通吕运河管理所11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按市局指令做好水闸、泵站联合运行工作，截至11月26日，本月水闸引水16次，引水2767万方。泵站运行提水1490台时，提水量19133万方。制定了泵站、水闸值班责任清单，并派水闸人员跟班泵站学习。 | 是 | 沈雪梅 |
| 2 | 完成了汛后检查相关工作，并上报市局。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 3 | 继续推进枢纽建设未完工程，联系淮阴水建对泵站厂房等部位进行二次油漆，上报了信息化二级等保建设方案议题，做好燃气管线施工对接等工作。 | 是 | 沈雪梅 |
| 4 | 完成了老节制闸闸门拆除以及处置、办公家具采购、陈列室改造等多项零星工程，对泵站门厅、厂房降噪、枢纽铭牌等多次与设计单位对接，设计初步方案与估算正在推进中。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 5 | 根据专家修改建议，认真对泵站、水闸的技术管理实施细则进行修改，上报审批稿。制定了枢纽工程控制运用方案待上报审批。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 6 | 2020年省级维修养护项目已招标。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 7 | 完成部门预算二上的上报工作。截至11月底，部门预算项目经费完成达54%（扣除核减指标支出进度为75%）。 | 是 | 沈雪梅 |
| 8 | 完成省厅安全督查问题的整改并上报，联系厂家对泵站电气检测中存在问题进行了整改。 | 是 | 沈雪梅 |
| 9 | 对4个岗位人员实行竞聘上岗，上报2021年单位人员招聘计划。 | 是 | 沈雪梅 朱 莉 |
| 10 | 配合崇川区做好五龙汇、任港湾有关建设工作，拆除原有配用电源及原管理区土地征收的相关工作。 | 是 | 沈雪梅 |
| 11 | 开展了主题党日活动，学习十九届五中全会精神交流心得。学习习近平总书记视察江苏讲话精神。“第一书记”上专题党课，初步完成短视频脚本，完成了“十三五”、2020年工作总结与明年工作计划。 | 是 | 沈雪梅 苏 心 |

涵闸中心11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好了各涵闸泵站的日常活水调度工作，截止11月26日，各涵闸共引水62潮次、2394万立方米；排水37潮次、1314万立方米；泵站运行2901台时、提水1594万立方米。 | 是 | 孟 辉 |
| 2 | 赴苏州调研市区涵闸管理，形成调研报告。 | 是 | 孟 辉 |
| 3 | 做好了海港引河南闸站招标文件审查，土建及设备安装、监理、第三方监测、竖井贯流泵已发布招标公告。 | 是 | 孟 辉 周 慰 |
| 4 | 组织做好了各闸站汛后大检查工作，形成书面报告上报市局，做好了各闸站启闭机汛后保养工作。 | 是 | 闻明祥 |
| 5 | 做好了2021年部门预算二上的编制上报工作；本月财务支出进度82.47%，其中基本支出86.16%，项目支出进度75.60%。 | 是 | 周 慰 |
| 6 | 做好了3号保洁船的年审、两台发动机的保养工作；做好了2021年度的绿化养护、垃圾清运招投标的前期审核工作；做好了11月份海港引河的管护保洁工作，共出船54船次，打捞垃圾51桶。 | 是 | 周 慰 |
| 7 | 开展本月主题党日学习活动；强化党风廉政建设，完善考核办法，加强日常监督管理。 | 是 | 孟 辉 施燕梅 |

新江海河闸管理所11月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强水闸的运行管理，确保各闸正常运行；严格按上级调度指令做好冬季引水、保水及通启河生态补水工作；科学安排通航服务工作，严格做好出江闸口疫情防控相关工作。本月共引水11潮次1789万立方米；通航船只2068条，征收过闸费80万元。 | 是 | 季叶忠 |
| 2 | 总结2020年各项工作，研究明年工作计划。 | 是 | 蔡雪峰 |
| 3 | 根据市财政统一部署，做好2021年部门预算（二上）的报审工作。 | 是 | 蔡雪峰 |
| 4 | 完成营船港自动化控制系统网络安全三级等级保护测评工作；加强冬季水闸安全运行；开展安全标准化自查工作；组织精细化管理学习培训。 | 是 | 陈江春 陈雪梅 |
| 5 | 做好营船港闸及上游河道两岸加固整治二期项目施工现场管理工作；推进2020年省级岁修工作的开展。 | 是 | 陈雪梅 |
| 6 | 继续推进作风整治活动；开展“秋季植树护长江 江海美好水先行”暨动员学习党的十九届五中全会精神主题党日活动；完成支部委员补选工作。 | 是 | 蔡雪峰 |