办公室7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 继续编写完善水利新质生产力调研报告。 | 全 体 |
| 2 | 继续做好新闻发布会、政风行风热线的准备工作。 | 全 体 |
| 3 | 开展庆“七一”系列活动，布置五楼中庭展区。 | 李瑞新 张 兵 |
| 4 | 常态化抓好以防汛抗旱防台风、区域治水为重点的信息宣传工作。 | 张 兵 王雪薇 |
| 5 | 发挥网络通军力量，加强网络安全管理，做好第三季度政府网站自查整改工作。 | 张 兵 王雪薇 |
| 6 | 完成1996-2000年馆藏档案开放审核工作。 | 蒋美琪 |
| 7 | 继续做好“青苗杯”全市水利系统年轻公务员岗位技能竞赛相关组织工作。 | 单东岳 仲 秋 |
| 8 | 1、做好市管领导和局机关工作人员第二季度考核工作；2、做好局机关劳务派遣人员入职相关手续；3、做好中、高级工程师职称评审材料审核及高工报送工作；4、继续做好机关后勤保障和公务车管理工作。 | 单东岳 仲 秋 |

机关党委7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 继续做好党纪学习教育相关工作。 | 吴 刚 葛雯静 |
| 2 | 开展上半年全面从严治党督查。 |  |
| 3 | 按时填报机关党建综合考评系统。 |  |
| 4 | 向局党组专题报告机关党委、机关纪委半年工作情况。 |  |
| 5 | 完成其他工作。 |  |

规划计划处7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 继续开展“十五五”时期南通构建现代水网打造幸福河湖思路调研。 | 刘燕锋 薛德峰 |
| 2 | 筹备江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程海安市境内工程的竣工验收工作。 |  |
| 3 | 做好省厅稽察通启运河海门区段整治工程的整改工作。 | 薛德峰 |
| 4 | 做好启东头兴港、海安栟茶运河整治工程的初步设计上报工作。 | 薛德峰 |
| 5 | 做好人大建议政协提案的办理工作。 | 薛德峰 |
| 6 | 做好全社会水利投资“应统尽统”统计对接工作。 | 巫 炜 |

安全生产监管处7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 举行全市水利工程质量与安全监管培训班。 | 全 体 |
| 2 | 继续开展国债水利项目质量监督和安全督查。 | 全 体 |
| 3 | 支付2024年上半年度第三方质量监督委托检测（质量飞检）费用。 | 刘培培 |
| 4 | 填报全生产治本攻坚三年行动（2024-2026）系统及水利安全生产信息系统。 | 董艳丽 |

政策法规处7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究制定《全市党员与三峡移民困难户结亲工作方案（试行）》《关于规范全市水库移民后期扶持生产开发项目收益使用的指导性意见》。 | 朱成勇 陈光玺 |
| 2 | 督促各地2024年度第一批后扶项目开工，开展第二批后扶项目前期工作。 |  |
| 3 | 督促相关处室（单位）完成行政许可告知承诺制方案。 |  |
| 4 | 会同办公室梳理依申请公开工作流程。 | 朱成勇 顾 菲 |
| 5 | 报送我局2024年度上半年执法人员轮训情况。 |  |
| 6 | 协助支队办理检察院移交的王国华等人非法采砂案件。 |  |

财务审计处7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 牵头做好预算资金项目初审和汇报。 | 东 强 |
| 2 | 推进中央水利发展资金绩效自评价和2023年决算公开准备工作。 | 黄枫茵 |
| 3 | 启动九洋河治理工程审前调查和审计进点工作，做好亭石河治理工程和塘芦港闸外侧海堤项目审计报告意见交换。 | 东 强 田 甜 |
| 4 | 会同市财政局做好2024年省级水利发展资金指标文件分配和下达。 | 全 处 |

水资源管理处7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成取水工程全覆盖监督检查，指导各地对检查发现问题进行整改。 | 单俊萍 黄轶峰 |
| 2 | 开展南通市地下水超采综合治理方案编制工作。 | 黄轶峰 |
| 3 | 完成第二季度用水统计直报系统填报和2024年度上半年全市用水量统计工作。 | 徐 骎 |
| 4 | 完成2023年度水资源公报初稿。 | 季晓云 |
| 5 | 继续推进项目招标，并做好已开标项目的资金拨付工作。 | 全 体 |

工程运行管理处7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密切关注水雨工情，加强调度管理，做好强降雨防范应对，定期做好调度运行情况分析。 | 全 体 |
| 2 | 继续推进防汛指挥系统升级更新和洪涝灾害风险评估项目进展。 | 张俊华 赵 钒 |
| 3 | 按程序组织采购移动排涝泵车2辆。 | 张俊华 赵 钒 |
| 4 | 组织开展城市地下空间专项检查督查。 | 全 体 |
| 5 | 修订局系统防汛防台应急响应预案。 | 张俊华 冯小红 |

农村水利与水土保持处7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 做好2024年农村生态河道建设省级中期评估有关工作。 | 全 体 |
| 2 | 加快推进3个灌区项目改造、3个国家水土保持重点工程建设等农水项目进度。 | 全 体 |
| 3 | 配合住建部门，推进全市镇村供水领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。 | 季 巍 陆姣含 |
| 4 | 推进人大建议政协提案主办件有关工作。 | 陆姣含 |
| 5 | 做好2024年度水稻栽插灌溉用水情况日调度工作。 | 喻红芬 |
| 6 | 积极对接上级，做好2027-2030年灌区项目储备工作。 | 季 巍 |
| 7 | 开展生产建设项目水土保持方案技术评审等相关工作。 | 葛志楠 |

河长制工作处7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 筹备全市总河长会议。 | 包源源康月娥 |
| 2 | 印发河长制和区域治水现代水网建设专项资金奖补办法。 | 包源源康月娥 |
| 3 | 开展现代水网建设专题片拍摄制作。 | 包源源 杨 玄 |
| 4 | 完成区域治水跨区联动片区运行调度方案审批，推进片区常态化运行调度。 | 包源源 |
| 5 | 开展水利部遥感图斑排查复核反馈。 | 杨 玄 |
| 6 | 配合攻坚办做好第三轮中央环保督察迎查准备工作。 | 刘春阳 |
| 7 | 开展河道长效管护巡查，做好夏季秸秆禁烧禁抛督查巡查。 | 全 体 |

工管站7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城市河道建设：1、完成通启运河水利枢纽工程围堰、深基坑、基础处理等专项方案论证和营船港下游港道船舶清理工作；2、完成行政中心环河闸站自动化提升工程初步设计编制；3、推进《南通市城市河道管理办法》修订；4、组织数字孪生水网系统培训。 主城区水工程调度：密切关注水情雨情，常态化开展主城区水工程调度；开展网上巡查，完成市区主要闸站运行记录，对发现问题开展回头看；继续配合完成55个测点水质检测、南通市污染防治攻坚战考核和突出问题整改销号。 | 邱旭东 陈建黄 单 瑾 |
| 2 | 土地出让及涉河项目：完成姚港闸站迁建工程水工程规划同意书报批稿待审查，为调整姚港闸管范围提供技术支持。 | 单 瑾 陆广萍 |
| 3 | 工程管理：1、做好沿江沿海、市管一级河道涉水审批服务相关工作。持续跟踪嘉吉粮油落户项目审批；2、推进长江岸线修复—沿江企业维护性疏浚（沙石不上岸）项目实施方案编制；3、做好长江、通榆河保护专项行动排查问题分类整治方案报告编制项目招标工作；4、完成海港南闸站、海港北闸设备等级评定复核及技术管理细则、工程观测任务书审查；5、推进头兴港闸等6座水利工程精细化管理创建。 | 严冬妮 陈 敏 |
| 4 | 其他：组织开展党纪学习教育。 | 邱旭东 陈建黄 |

水政支队7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作谋划： 1.开展长江河道安全保护专项行动，赴县（市、区）宣传法律法规，开展合规性引导。 2.以存在涉河项目建设水域为重点，进一步加强内河采砂管理。 | 吴 飞 李佳茜 钱晶晶 黄叶飞 苏 心 |
| 2 | 疏浚砂综合利用：督促启东、海门加快疏浚砂综合利用前期准备工作。 | 吴 飞 苏 心 |
| 3 | 执法巡查：（1）根据长江河道采砂专项整治行动相关要求，开展执法巡查工作并加强督查；联合市公安局、长航公安、农业农村等部门开展夜间行动。（3）按计划开展水资源执法检查，对九圩港沿线企业非法取水线索进行核查。 | 钱晶晶 黄叶飞 苏 心 |
| 4 | 案件办理： 1.做好“6·18”亭平路大桥非法采砂（取土）案的立案查处工作。 2. 对接崇川区检察院 “7·13”免予起诉刑事案件移送工作。 | 吴 飞 钱晶晶 黄叶飞 苏 心 |
| 5 | 安全生产：做好汛期值班值守和基地安全工作。 | 李佳茜 苏 心 |
| 6 | 党建工作：继续开展党纪学习教育。 | 吴 飞 李佳茜 钱晶晶 |

节水办7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完成省厅用水定额修订工作开展行业用水调查。 | 赵 狄 丁皛钰 邱 琳 |
| 2 | 指导如东县、通州区针对节水型社会建设达标县（区）评估核查发现问题制定整改方案，推进整改工作。 | 赵 狄 邱 琳 |
| 3 | 做好市区水平衡测试推进、指导工作。 | 丁皛钰 |
| 4 | 完成2024年7月份抄表、收费任务。 | 赵 狄 翟惠云 |
| 5 | 继续做好自备水取用水户全覆盖监督检查工作；帮助企业做好“江苏政务服务平台”水资源相关资料的填报工作。 | 翟惠云 |
| 6 | 开展主题党日活动。 | 赵 狄 张仁贵 |

供排水管理站7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 继续做好市本级水利工程水费征收工作。 | 全 体 |
| 2 | 跟进各地水费征收进程，及时协调解决相关问题。 | 刘美华 金莉莉 |
| 3 | 收集整理主城区主要河道水质监测数据并做好水质周报的发布工作。 | 章梅娟 |
| 4 | 开展党纪学习教育；持续抓好单位作风建设；做好日常监督工作。 | 刘美华 章梅娟 |

九圩港管理所7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 做好汛期值班工作。按照调度指令做好闸站安全运行，加强水利工程管理范围内的日常巡查。 | 杨卫星 翟卫萍 周 峰 |
| 2 | 做好水闸和泵站经常检查，完成水闸闸门止水和泵站皮带机维修，泵站清污机及安全格栅垃圾清理，网络安全等保测评招标。 | 杨卫星 周 峰 |
| 3 | 做好泵站设备运行巡查工作及其他日常工作；五台机组推力轴承换油保养；五台机组水导轴承换油保养；柴油发电机组空载试运转；开关柜例行养护；控制室电脑主机定期维护；水导轴承油系统闸阀更换和油位计更换。 | 杨卫星 |
| 4 | 持续开展党纪学习教育，根据上级要求开展“七一”主题活动。 | 杨卫星 翟卫萍 |
| 5 | 做好闸站管理区绿化养护管理工作。 | 杨卫星 周 峰 |

通吕运河管理所7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进入主汛期，加强闸站值班值守，按市局调度指令，做好汛期通吕闸站引提排水工作。 | 沈雪梅 |
| 2 | 继续收集整理水闸标准化材料，做好闸站外业部分整改工作。 | 沈雪梅 |
| 3 | 开展2024年省级水利发展资金项目的方案编制；组织实施2024年度自动化与信息化系统第一季度维保及消防泵房检修；完成泵站流量率定和水下摸探项目的验收。 | 沈雪梅 李冬明 |
| 4 | 组织开展水闸检修门应急吊装演练；组织相关人员进行职业健康体检；管理区增设相关安全警示标识。 | 沈雪梅 李冬明 |
| 5 | 做好固定资产报废处置相关工作；推进管理用房房产证及土地证过户相关事宜。 | 沈雪梅 闻明祥 |
| 6 | 督促河道保洁单位做好通吕运河市区段保洁及管理区范围内巡查；对管理区内钓鱼人群进行驱离。 | 李冬明 |
| 7 | 按期开展主题党日活动，开展“七一”系列活动并做好活动总结；开展党纪学习教育；组织开展意识形态应知应会知识测试；按要求做好上半年全面从严治党和意识形态工作督查整改工作；联合永兴街道曙光社区开展青少年水利科普活动；持续做好机关作风建设和党风廉政建设工作。 | 沈雪梅 闻明祥 |

涵闸中心7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密切跟踪天气情况，进一步强化值班值守，压实责任，做好主汛期主城区城市防洪工作，确保各闸站安全运行。 | 孟 辉 吴建伟 |
| 2 | 继续推进海港北闸、海港南闸站省精细化管理二级工程创建工作，拟完成实施细则、设备等级评定、控制运用方案的市局评审工作。 | 吴建伟 |
| 3 | 继续做好任港闸站临时道路（上游闸至交通桥段，交通桥至管理房段）的协调工作；继续做好拦污栅清理、水泵维保现场管理工作；做好启闭机维保、水下摸检项目的现场管理工作；做好海港南闸站上游清淤，南闸站、北闸河道断面桩制作安装，零星维修项目的报批工作。 | 吴建伟 |
| 4 | 按要求开展庆“七一”系列活动及7月份主题党日活动。 | 孟 辉 施燕梅 |
| 5 | 做好政府购买服务人员入职工作。 | 施燕梅 朱闰夫 |
| 6 | 做好7月份海港引河的管护保洁工作。 | 周 慰 |

新江海河闸管理所7月份工作计划安排

| 序号 | 计划安排及预期阶段性目标 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加强水闸的运行管理，确保各闸正常运行；密切关注天气变化，严格按上级调度指令做好引水、排水工作；科学组织通航服务；加强防汛培训和检查抽查工作，严格执行汛期24小时值班制度。 | 蔡雪峰 |
| 2 | 推进水利安全生产风险管控“六项机制”；开展汛期隐患排查治理工作；完成“安全生产月”系列活动总结、资料汇总。 | 蔡雪峰 |
| 3 | 完成上半年部门预算会计核算总结工作；完成832平台采购。 | 蔡雪峰马旭东 |
| 4 | 完成2024年度省级水利工程维修项目实施方案编制；确定南通市新江海河闸管理所2024年度部门预算及省级水利维修养护项目监理单位；推进南通市新江海河闸管理所2024年度小艇检验及保养项目；开展6月份绿化养护考核工作。 | 陈雪梅 |
| 5 | 做好专业技术人员工程师、助理工程师的申报工作。 | 蔡雪峰 |
| 6 | 继续做好水利部标准化终评准备工作；对接好通启运河水利枢纽、双桥枢纽工程建设相关事宜。 | 蔡雪峰 陈雪梅 |
| 7 | 按要求开展7月份主题党日活动；跟进学习习近平总书记相关讲话精神；持续开展党纪学习教育；根据上级要求，开展“七一”主题活动。 | - 蔡雪峰 - 马旭东 |