2025年通吕运河市区段清理打捞项目

竞争性磋商文件

采 购 人：南通市通吕运河水利工程管理所

代理单位：南通通城建设工程项目管理有限公司

日   期：二〇二四年十二月十一日

- 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

尊敬的磋商供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性磋商。为了保证本次磋商项目顺利进行，请在制作响应文件之前，仔细阅读本竞争性磋商文件的各项条款，并按要求制作和递交响应文件。谢谢合作！

项目概况

2025年通吕运河市区段清理打捞项目的潜在供应商应在南通市水利局-公告公示栏自行下载获取采购文件，并于2024年12月23日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：/

项目名称：2025年通吕运河市区段清理打捞项目

采购方式：竞争性磋商

项目预算：44万元

最高限价：44万元

采购需求：详见磋商文件第三部分

合同履行期限：详见磋商文件第三部分

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、投标单位未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单；为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站和中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经评标小组确认后资格审查不予通过；

3、资格声明函；

4、法定代表人为同一个人或者存在投资、控股以及其他关联关系的不同单位，不得参加同一项目的招标活动；

5、本项目不接受联合体投标。

6、符合相关法律、法规规定的其他要求。

具体资格要求详见第七部分中的“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与磋商的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理，并报财政部门将其列入政府采购黑名单。

非采购人原因成交人放弃成交资格的，报财政部门将其列入政府采购黑名单。

参与本项目竞争性磋商响应的供应商，应依照规定提交各类声明函、承诺函（如涉有），不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但本项目成交的供应商（以下称成交人），应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

三、获取采购文件

时间：2024年12月11日至2024年12月23日

方式：南通市水利局-公告公示栏

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月23日14时30分。

地点：南通市通吕运河水利工程管理所（外环西路397号）三楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

时间：2024年12月23日14时30分。

地点：南通市通吕运河水利工程管理所（外环西路397号）三楼会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名  称：南通市通吕运河水利工程管理所

联系人：张先生

联系电话：0513-83530190

2.采购代理机构信息

名称：南通通城建设工程项目管理有限公司

地址：南通市崇川区工农南路156号鑫乾广场A座22楼2202室

联系方式：18862961365

3.项目联系方式：

联系人：崔永振

电话：18862961365

- 第二部分 磋商须知

一、本磋商文件由采购人或代理机构解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应在下载磋商文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对投标供应商具有约束力。

4、投标供应商在响应文件接收截止时间前，应通过“南通市水利局网”随时查阅有关该工程磋商文件的澄清、磋商文件的修改(答疑、补充文件)等内容。投标供应商查阅如有遗漏，其风险应由投标供应商自行承担。

5、投标供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6、采购人或采购单位视情组织答疑会。

三、磋商报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、磋商报价均以人民币为报价的货币单位。

3、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

4、磋商响应报价：报价包含完成本项目所涉及的所有费用以及合同履行过程中可能发生的风险等全部费用。如遇政府规划等特殊原因，导致部分合同内容无法实施，该项目将按照投标最终单价按实按次进行结算。

5、本项目磋商现场供应商就磋商文件及磋商过程中涉及的所有内容进行最后报价（即现场再进行一轮报价，即为最后报价，最后报价须不高于响应文件中首轮报价，否则按废标处理，各供应商做好相应报价准备）。

6、除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，中标供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，中标供应商的成交价在合同实施期间不得因市场变化因素而变动。

四、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件（资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件）一份正本和二份副本，并明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。

3、响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、响应文件的密封及标记

1、供应商应将资格审查文件正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2、供应商应将商务技术响应文件正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内。

3、价格响应文件须单独密封，正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内，不得出现于其他响应文件中。

4、密封后的响应文件（资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件）封面分别标明磋商文件项目名称、投标供应商名称、“资格审查文件”或“商务技术响应文件”或“价格响应文件”，并加盖投标供应商公章。

5、采购人将拒绝接收未按照谈磋商文件要求密封的响应文件。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

七、磋商保证金

1、本项目不设磋商保证金。

2、除不可抗力情况外，成交供应商出现下列情形之一的，采购人有权取消其中标资格：

（1）放弃中标项目的；

（2）不与采购人签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（3）出现弄虚作假现象的。

八、相关费用

1、供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。无论磋商结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

2、本项目代理费为3000元整，此项费用含在投标报价中，并不单独立项,由中标人在领取中标通知书前，向代理机构一次付清，否则，采购人有权取消其中标资格。

九、竞争性磋商程序简介

磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

- 第三部分 项目需求

- 一、项目概况

项目位置：通吕运河市区段节制闸桥至兴石河河口，长度约13.5公里。

项目内容：2025年度通吕运河市区段河道保洁项目。

项目范围：通吕运河市区段节制闸桥至兴石河河口，长度约13.5公里，对河面和两边立驳内侧河坡进行卫生保洁作业，以及通吕泵站进水池内垃圾打捞。作业船只保洁船由采购人提供。

- 二、技术要求

1、河坡保洁要求

河坡保洁做到三无，即无生产生活垃圾，无建筑废弃物，无杂物乱堆乱放，河面干净无漂浮物，有害水生物等；所有废弃物均收集运至码头垃圾中转站；所派人员须熟悉机动保洁船作业流程，具有保洁船驾驶及维护能力，拥有通航河道保洁经验；负责安全生产管理，遵守航行规则，严格执行安全规范。

2、保洁船日常保养要求

项目实施期间定期完成对保洁船卫生保洁，并定期按要求进行保养，并按海事要求定期完成船检。（保养需由采购人在现场，并提供保养清单和影像等资料）具体要求如下：

| 保养项目 | 保养周期 | 年保养次数 |
| --- | --- | --- |
| 船体保养 | 每年 | 1 |
| 前舱机构保养 | 每年 | 1 |
| 存储舱机构保养 | 每年 | 1 |
| 螺旋桨系统 | 每年 | 1 |
| 摆臂 | 每年 | 1 |
| 更换（补充）液压油 | 半年 | 2 |
| 更换液压油粗滤 | 半年 | 2 |
| 更换液压油精滤 | 半年 | 2 |
| 更换机油、机滤 | 每两个月 | 6 |
| 更换皮带 | 半年 | 2 |
| 更换空气滤芯 | 半年 | 2 |
| 轴承 | 半年 | 2 |
| 油封 | 半年 | 2 |
| 发动机三级保养 | 每年 | 1 |
| 排链维护 | 半年 | 2 |
| 全船联轴机构 | 半年 | 2 |
| 液压管路保养 | 半年 | 2 |
| 液压油泵保养 | 半年 | 2 |
| 液压马达保养 | 半年 | 2 |
| 液压油缸保养 | 半年 | 2 |
| 电瓶保养 | 每年 | 1 |
| 电气系统保养 | 每年 | 1 |
| 保洁船全船油漆 | 每年 | 1 |

3、通吕泵站进水池垃圾打捞要求

3.1对通吕泵站进水池内垃圾打捞及清理，全年约12次，每次不低于3人作业，打捞工具自备。具体打捞时间由采购人通知。

3.2需要服从采购人的安全管理，打捞过程中必须佩戴安全绳和救生衣，有较强的安全意识。

- 三、人员配置要求及职责

| 序号 | 人员类别 | 人数 | 具体要求 | 人员职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁船管理兼轮机员 | 1 | 1.年龄63周岁以下； 2、持有《内河船舶船员适任证书》（职务类别：轮机长）； 3、5年以上保洁工作管理经验，有良好的沟通能力与管理能力。 4、具有发动机维修保养经验。 | 1、负责对保洁船管理和调度； 2、核发工资，协调工作关系； 3、负责保洁船日常维护和修理。 |
| 2 | 保洁船 驾驶员 | 2 | 1、年龄63周岁以下； 2、持有《内河船舶船员适任证书》（职务资格：三类驾驶员）； | 1、服从保洁管理调度，安全驾驶保洁船。 2、根据采购方要求对保洁船进行班次维护保养。 3协助对保洁船维护和修理、 |
| 3 | 保洁员 | 2 | 1.年龄63周岁以下 2.持有《内河船舶船员适任证书》（职务资格：普通船员） | 服从保洁管理调度，工作认真负责。 |

注：上述人员配置为最低配置要求，拟派人员须身体健康，吃苦耐劳，能够从事水上作业。供应商必须遵守劳动法，依法规范用工，谨慎报价，单月工资发放标准和社会保险缴纳（五保）标准不得低于南通市人力资源和社会保障局规定的最低工资标准和社会保险费缴纳标准（专指五保）。

- 四、项目服务期

服务期限：合同期1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。本合同期满，如服务良好，考核合格，可视情况而定是否续签合同。如续签则按本次的成交价按年续签，合同最多续签2年（一年一签）。

- 五、监督与考核

采购人将定期和不定期进行检查和考核，成交供应商须无条件接受采购人的监督考核，对采购人以各种形式指出的问题及时整改。承包人如果不履行本协议所规定的保洁义务，发生安全生产事故或因其他原因造成恶劣影响，致使本合同不能履行时，采购人有权单方面终止本合同，没收履约保证金。考核条例另行制定。

- 六、其他要求

1.除春节除夕至初二休息三天外，工作日及周六每日上午、下午各一次保洁作业，周日及法定节假日每日上午保洁一次。

2.如遇重大活动及12345热线问题等特殊情况，成交供应商须无条件服从采购人的安排，加派人员做好河道保洁工作，确保环境的整洁靓丽。

3、成交供应商须为其派出人员办理人身意外伤害保险，作业人员作业时必须全程佩戴救身衣，不得酒后上岗、穿拖鞋及不防滑类鞋登船作业，如发生人身意外等事故，采购人概不负责，一切责任由成交供应商承担。

4、成交供应商派出人员应爱护采购人财物，如不慎损坏，成交供应商应当如数赔偿。

5、对于成交供应商人员工作需要的合理要求，采购人予以支持配合。成交供应商不得以任何理由，擅自缩减服务内容。

6、成交供应商不得单方面中止合同或缩减服务项目，不得降低服务水准，否则履约保证金不予退还。

7、通吕运河与通扬运河沿河交界处、华强城前处等几处岸滩需安排人员上岸进行清理垃圾，打捞范围内的支河口每周清理不低于两次。

8、在使用采购人提供的保洁船作业时，需为保洁船购买船只保险，并做好安全驾驶及维修保养，因驾驶员操作失误而导致的人为损坏及事故，采购人概不负责，一切责任由成交供应商承担。

9、因成交供应商作业人员未保洁到位或者其他原因被曝光、投诉和相关处置平台要求整改等情况，经查实后如全年超过两次（含两次）采购人有权进行供应商进行1000元/次的处罚。

- 七、结算与支付

按年度总价分4个季度支付，采购人根据考核情况，按季度向乙方付服务费用。采购人每季度根据考核得分情况，于每季度末将款项支付给成交供应商，最后一季度在12月中旬支付。成交供应商应向采购人提供相应金额的、符合国家规定的税务发票。

八、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在服务期满后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

- 第四部分  评审程序和内容

一、采购人组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、本项目磋商现场供应商就磋商文件及磋商过程中涉及的所有内容进行最后报价（即现场再进行一轮报价，即为最后报价，最后报价须不高于响应文件中首轮报价，否则按废标处理，各供应商做好相应报价准备）。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合；

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、响应文件未按要求加盖投标单位的企业和企业法定代表人印章（或签字）的，或者响应文件加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的授权委托书（原件）的；

3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

4、响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6、响应文件未按规定的格式填写或内容不全或关键内容字迹模糊无法辨认的；

7、响应报价超出预算或属于经磋商小组评审确认的恶意低价或低于成本价的；

8、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

投标供应商资格性、符合性不合格的，其响应文件判定为无效响应文件，不参与后续评审。合格的，评委对其响应文件继续评审。

商务技术响应文件部分评审结束后，再开启价格响应文件并进行最后报价后计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）商务技术分：70分

商务技术分是所有评委评分的算术平均值，分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。

| - 序号 | - 评分因素 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 项目组织构架、规章制度、岗位分工及职责（5分） | - 针对拟成立的组织构架、项目组织规章制度、各岗位分工及岗位职责等方面评审在0-5内评定，优秀的：3.5（不含）-5（含）分；较好的：2（不含）－3.5（含）分；一般或差的：0-2（含）分。未提供者不得分。 |
| - 2 | - 服务方案（25分） | - 评委对投标人提供的本项目服务方案及保障措施进行综合横向对比，服务方案考虑全面性，专业性、针对性、系统性、创新性、操作可行性在0-25内评定，优秀的：17（不含）-25（含）分；较好的：8（不含）－17（含）分；一般或差的：0-8（含）分。未提供者不得分。 |
| - 3 | - 针对本项目的应急预案（9分） | - 评委对投标人提供的服务应急预案进行综合横向对比，具有可操作性，对突发事件能够有效实施服务。该项评委在0-9内评定，优秀的：5（不含）-9（含）分；较好的：2（不含）－5（含）分；一般或差的：0-2（含）分。未提供者不得分。 |
| - 4 | - 合理化建议及优惠措施（9分） | - 供应商对本项目提出的合理化建议及优惠措施，经评委评审切实可行的，该项评委在0-9内评定，优秀的：5（不含）-9（含）分；较好的：2（不含）－5（含）分；一般或差的：0-2（含）分。未提供者不得分。 |
| - 5 | - 体系认证（3分） | - 具有质量管理体系认证、环境体系认证以及职业健康体系认证，每提供1份证书，得1分，该项最高得3分。提供证书复印件。 |
| - 6 | - 人员资质（3分） | - 评委对各供应商人员配备情况进行综合横向对比，针对人员资质，上岗证书、学历等综合素养在0-3内评定，优秀的：2（不含）-3（含）分；较好的：1（不含）－2（含）分；一般或差的：0-1（含）分。 |
| - 7 | - 类似业绩（16分） | - 投标供应商2021年1月以来（以委托合同签订为准）,承担过类似河道保洁服务业绩，有1个得4分，本项最多得16分。提供合同复印件。 |

（二）价格分：30分

1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

2、磋商报价得分=（磋商基准价/磋商最后报价）×30%×100

3、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

4、政府采购政策功能落实

- 4.1.针对中小微型企业的采购政策

（1）本次采购项目属于 服务 项目，其投标人符合：工信部联企业〔2011〕300号《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的中小企业“其他未列明行业”类的划型标准规定的，将享受中小企业扶持政策。

“其他未列明行业”类中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第四条第（三）款“在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员”规定，符合要求的投标人的报价将给予评审时的价格调整。

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的第九条第一款规定，非专门面向中小企业采购的本采购项目，对属于小型、微型企业的投标人给予评审加分，具体方法如下：

①对符合要求的小型、微型企业提供本项目服务，给予报价的10%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价评审，如果成交，则以其原报价作为成交价。

②参加本次采购活动，符合要求的投标人须严格按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的文件要求，出具填报“中小企业声明函”（格式见第七章）；

（4）不符合上述要求的投标人，无须提供“中小企业声明函”。

- 4.2.针对残疾人福利性单位的采购政策

（1）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

① 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

② 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③ 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④ 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤ 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（2）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第七章），并对声明的真实性负责。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合要求的投标人报价将给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价的评审，如果成交，则以其原报价作为成交价。

（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）不符合上述要求的投标人，无须提供“残疾人福利性单位声明函”。

- 4.3.针对监狱企业的采购政策

（1）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，投标人属于监狱企业的证明文件（注：无格式，请自拟。）。

（2）监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。符合要求的投标人报价将给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价的评审，如果成交，则以其报价作为成交价。

（3）不符合上述要求的投标人，无须提供“监狱企业的证明文件”。

- 4.4.享受政府采购政策的其他约定

（1）落实政府采购政策，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策的小型、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业，不重复享受政策。

（2）本项目享受中小企业扶持政策的投标人一旦成交，因提供“中小企业声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购人或采购代理机构的通知，在10 个工作日内及时提供本项目服务供应商出具的该企业注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门认定该是小型、微型企业的证明原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的“中小企业声明函”内容不实，且该情形属于以提供虚假材料谋取成交；成交人的该行为将报请政府采购监管的财政部门，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定处理，其成交无效。

（3）本项目享受中小企业扶持政策的投标人一旦成交，因提供“残疾人福利性单位声明函”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购人或采购代理机构的通知，在10 个工作日内及时提供“享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足的条件（注：第四部分第八条（二）款第4点4.2小条规定的全部内容）”的全部证明材料的原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的“残疾人福利性单位声明函”内容不实，且该情形属于以提供虚假材料谋取成交；成交人的该行为将报请政府采购监管的财政部门，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定处理，其成交无效。

（4）本项目享受中小企业扶持政策的投标人一旦成交，因提供“监狱企业的证明文件”的行为引发争议和影响本项目采购执行效率，应当按本项目采购人或采购代理机构的通知，在10 个工作日内及时提供本项目服务供应商属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局企业的证明材料原件，用以核对，逾期未提供的则视作提供的“监狱企业的证明文件”内容不实，且该情形属于以提供虚假材料谋取成交；成交人的该行为将报请政府采购监管的财政部门，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定处理，其成交无效。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，采购人报告市财政部门或上级主管部门，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

八、成交通知

成交结果在南通市水利网公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商在接到《成交通知书》后十五日内按照采购文件确定的事项签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。合同一式四份，采购人、供应商处各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请行业专家、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

四、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

付款要求：见本文件“第三部分项目需求”。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。

五、其他：

1、服务期限：合同期1年（2025年1月1日至2025年12月31日）。本合同期满，如服务良好，考核合格，可视情况而定是否续签合同。如续签则按本次的成交价按年续签，合同最多续签2年（一年一签）。

六、本项目主要合同条款如下：

- 合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

中标供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》《中华人民共和国民法典》及              采购项目的采购结果、竞争性磋商文件、成交通知书及乙方的投标响应文件，经甲乙双方协商一致，签订本合同书。

一、合同的标的

甲方向乙方采购标的，具体的要求详见项目需求。

二、合同价格与支付

1、合同价格按此次成交价格执行，年度合同金额为人民币       元，包括年度合同期限内完成本项目工作所需的一切费用，包含但不限于所有人员开支费用(包括人员工资、社保、人身意外伤害险、餐费、补贴费、加班费、年休假、福利、清洁耗材等所有费用)、自备设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯、垃圾处理费和专用工具费用、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出、保洁船的燃油费、保洁船的年检费、保洁船的保险费及日常保养维修费用等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本项目的各项应有费用。

合同期内均执行此固定合同价款，不再因政策性文件最低工资标准的调增或其他市场因素的变化而作任何调整。

2、付款方式：

按年度总价分4个季度支付，采购人根据考核情况，按季度向乙方付服务费用。采购人每季度根据考核得分情况，于每季度末将款项支付给成交供应商，最后一季度在12月中旬支付。成交供应商应向采购人提供相应金额的、符合国家规定的税务发票。

3、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

4、支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

1.履约保证金

1.1本项目成交后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方按招标文件规定缴纳了     元的履约保证金，乙方按要求保质保量的完成后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同的履约保证金。

乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式提交），乙方凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

1.2乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，在服务期满后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

1.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

三、技术要求

1、河坡保洁要求

河坡保洁做到三无，即无生产生活垃圾，无建筑废弃物，无杂物乱堆乱放，河面干净无漂浮物，有害水生物等；所有废弃物均收集运至码头垃圾中转站；所派人员须熟悉机动保洁船作业流程，具有保洁船驾驶及维护能力，拥有通航河道保洁经验；负责安全生产管理，遵守航行规则，严格执行安全规范。

2、保洁船日常保养要求

项目实施期间定期完成对保洁船卫生保洁，并定期按要求进行保养，并按海事要求定期完成船检。（保养需由采购人在现场，并提供保养清单和影像等资料）具体要求如下：

| 保养项目 | 保养周期 | 年保养次数 |
| --- | --- | --- |
| 船体保养 | 每年 | 1 |
| 前舱机构保养 | 每年 | 1 |
| 存储舱机构保养 | 每年 | 1 |
| 螺旋桨系统 | 每年 | 1 |
| 摆臂 | 每年 | 1 |
| 更换（补充）液压油 | 半年 | 2 |
| 更换液压油粗滤 | 半年 | 2 |
| 更换液压油精滤 | 半年 | 2 |
| 更换机油、机滤 | 每两个月 | 6 |
| 更换皮带 | 半年 | 2 |
| 更换空气滤芯 | 半年 | 2 |
| 轴承 | 半年 | 2 |
| 油封 | 半年 | 2 |
| 发动机三级保养 | 每年 | 1 |
| 排链维护 | 半年 | 2 |
| 全船联轴机构 | 半年 | 2 |
| 液压管路保养 | 半年 | 2 |
| 液压油泵保养 | 半年 | 2 |
| 液压马达保养 | 半年 | 2 |
| 液压油缸保养 | 半年 | 2 |
| 电瓶保养 | 每年 | 1 |
| 电气系统保养 | 每年 | 1 |
| 保洁船全船油漆 | 每年 | 1 |

3、通吕泵站进水池垃圾打捞要求

3.1对通吕泵站进水池内垃圾打捞及清理，全年约12次，每次不低于3人作业，打捞工具自备。具体打捞时间由甲方通知。

3.2需要服从甲方的安全管理，打捞过程中必须佩戴安全绳和救生衣，有较强的安全意识。

四、人员要求

| 序号 | 人员类别 | 人数 | 具体要求 | 人员职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁船管理兼轮机员 | 1 | 1.年龄63周岁以下； 2、持有《内河船舶船员适任证书》（职务类别：轮机长）； 3、5年以上保洁工作管理经验，有良好的沟通能力与管理能力。 4、具有发动机维修保养经验。 | 1、负责对保洁船管理和调度； 2、核发工资，协调工作关系； 3、负责保洁船日常维护和修理。 |
| 2 | 保洁船 驾驶员 | 2 | 1、年龄63周岁以下； 2、持有《内河船舶船员适任证书》（职务资格：三类驾驶员）； | 1、服从保洁管理调度，安全驾驶保洁船。 2、根据采购方要求对保洁船进行班次维护保养。 3协助对保洁船维护和修理、 |
| 3 | 保洁员 | 2 | 1.年龄63周岁以下 2.持有《内河船舶船员适任证书》（职务资格：普通船员） | 服从保洁管理调度，工作认真负责。 |

注：上述人员配置为最低配置要求，拟派人员须身体健康，吃苦耐劳，能够从事水上作业。供应商必须遵守劳动法，依法规范用工，谨慎报价，单月工资发放标准和社会保险缴纳（五保）标准不得低于南通市人力资源和社会保障局规定的最低工资标准和社会保险费缴纳标准（专指五保）。

五、监督与考核

采购人将定期和不定期进行检查和考核，成交供应商须无条件接受采购人的监督考核，对采购人以各种形式指出的问题及时整改。承包人如果不履行本协议所规定的保洁义务，发生安全生产事故或因其他原因造成恶劣影响，致使本合同不能履行时，采购人有权单方面终止本合同，没收履约保证金。考核条例另行制定。

六、服务时间及要求:

1、服务周期：   年，自2025年 1月1 日至     年   月   日止。除春节除夕至初二休息三天外，工作日及周六每日上午、下午各一次保洁作业，周日及法定节假日每日上午保洁一次。

2、如遇重大活动及12345热线问题等特殊情况，成交供应商须无条件服从采购人的安排，加派人员做好河道保洁工作，确保环境的整洁靓丽。

3、乙方须为其派出人员办理人身意外伤害保险，作业人员作业时必须全程佩戴救身衣，不得酒后上岗、穿拖鞋及不防滑类鞋登船作业，如发生人身意外等事故，甲方概不负责，一切责任由乙方承担。

4、乙方派出人员应爱护甲方财物，如不慎损坏，乙方应当如数赔偿。

5、对于乙方人员工作需要的合理要求，甲方予以支持配合。乙方不得以任何理由，擅自缩减服务内容。

6、乙方不得单方面中止合同或缩减服务项目，不得降低服务水准，否则履约保证金不予退还。

7、通吕运河与通扬运河沿河交界处、华强城前处等几处岸滩需安排人员上岸进行清理垃圾，打捞范围内的支河口每周清理不低于两次。

8、在使用甲方提供的保洁船作业时，需为保洁船购买船只保险，并做好安全驾驶及维修保养，因驾驶员操作失误而导致的人为损坏及事故，甲方概不负责，一切责任由乙方承担。

9、因乙方作业人员未保洁到位或者其他原因被曝光、投诉和相关处置平台要求整改等情况，经查实后如全年超过两次（含两次）的，乙方应向甲方支付1000元/次的违约金。

七、甲方权利义务

1、监督乙方服务工作的实施及制度的执行。定期组织对乙方服务质量考核，对乙方履行合同中出现的问题有权提出整改意见，乙方应按照甲方的整改意见执行。

2、承担法律法规规定由甲方承担的其他责任。

八、乙方权利和义务

1、乙方应向甲方提供服务人员基本情况，如有人员调整，应提前告知甲方，并经甲方同意后方可调整；

2、乙方按甲方要求进行保洁服务；

3、不得将项目整体转让给其他企业管理。

九、违约责任

1、甲方定期对乙方服务进行评价考核。在服务期内，对评价考核结果未达到甲方要求的，甲方有权按考核结果对照合同附件1、附件2扣除服务费。

2、乙方派出的所有服务人员必须严格遵守本合同中设定的乙方义务，出现违约行为时，必须按甲方要求及时纠正或更换有关人员。乙方如有人员缺勤或人员不到位，甲方有权对照合同附件1、附件2扣除相应的服务费。

3、如果乙方在本项目服务中未能履行服务承诺和合同规定的各项义务或评价为不合格，服务质量低劣不予改正的，甲方有权终止合同，履约保证金不予退还，乙方对甲方造成损失的还需进行相应赔偿。

十、不可抗力

本合同执行期间，如遇不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。

十一、合同的解除和转让

1、本合同期限届满时合同自然终止。

2、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

3、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除；

4、合同的部分和全部都不得转让。

十二、合同的生效

甲乙双方签字盖章后生效。

十三、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应先行协商，若协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十四、附则

1、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

2、合同份数：本合同一式肆份，甲方两份，乙方两份。

3、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

4、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

5、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购单位（甲方）：               成交供应商（乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人

日期：   年   月   日            日期：   年   月   日

合同附件1：

2024年度通吕运河市区段河道保洁项目

考  核  管  理  办  法

一、考核范围

通吕运河市区段节制闸桥至兴石河河口，长度约13.5公里，对河面和两边立驳内侧河坡进行卫生保洁作业。

二、考核内容和评分标准

河坡保洁做到三无，即无生产生活垃圾，无建筑废弃物， 无杂物乱堆乱放，河面干净无漂浮物、有害水生物等；所有废弃物均收集运至码头中转站；所派人员须熟悉机动保洁船作业流程，具有保洁船驾驶及维护能力，拥有通航河道保洁经验；负责安全生产管理，遵守航行规则，严格执行安全规范

对考核范围内的河坡、河面的保洁情况以及保洁船的保养维进行检查考核评分，具体标准见《南通市通吕运河水利工程管理所2024年度通吕运河市区段河道保洁项目考核评分标准》。

三、考核形式

1.保洁服务期内甲方按合同约定每季度组织相关人员进行考核，具体考核项目详见附件二《南通市通吕运河水利工程管理所2024年度通吕运河市区段河道保洁项目考核评分标准》。

2.考核程序为现场检查、下达整改通知书、提出整改意见、检查整改情况、公布结果。

3.采取百分考核评分法对本项目的保洁质量进行评定，保洁服务期间，甲方将每季度不定期考核检查二次，对检查所存在问题将依据《南通市通吕运河水利工程管理所2024年度通吕运河市区段河道保洁项目考核评分标准》进行扣分，并拟定整改通知下发乙方，每季度总分为100分。

4.每季度考核得分按月考核结果的平均分来计分。

四、考核结果运用

1.本项目保洁等次分为合格、基本合格、不合格三类。保洁等次根据考核评分结果确定。

（1）考核得分在90分以上（含90分）的，为“合格”等次；

（2）考核得分在90分到80分（含80分）的，为“基本合格”等次；

（3）考核得分在80分以下的，为“不合格”等次。

2.考核扣分的依据主要为甲方发出的整改通知单、巡查情况通报、保洁考核表，以及被曝光、投诉和相关处置平台要求整改等方面的材料。

3.实行考核评分结果与保洁服务费相挂钩的支付制度。

季度考核评分等次为合格的（考核得分≥90分），全额支付季度服务费。

季度考核评分等次为基本合格的（80≤考核得分＜90分），低于90分的部分，在支付季度服务费时扣除乙方2000元/分。

季度考核评分等次为不合格的（考核得分＜80分），在支付季度服务费时一次扣除30000元。

4.保洁服务期内经甲方考核，如发现2次以上＜80分（不包含2次），甲方有权终止合同，没收承包人履约保证金，造成损失的，承包人还应承担超过履约保证金部分的损失。

5.不能较好的执行保洁合同规定内容，不能积极响应本考核管理办法、存在问题经督促整改不力的企业，两年内不得参加甲方有关保洁工程招投标活动。

甲方（盖章）                       乙方（盖章）

合同附件2：

南通市通吕运河水利工程管理所通吕运河河道保洁市区段保洁项目

考  核  评  分  标  准

| 内 容 | 质 量 要 求 | 分值 | 考核评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保洁 管理 | 河坡保洁做到三无，即无生产生活垃圾，无建筑废弃物， 无杂物乱堆乱放。 | 10 | 河坡有垃圾、杂物等，有一处扣1分。 |
|  | 河面干净无漂浮物、有害水生物等。 | 10 | 河面有漂浮物、有害生物等，有一处扣1分。 |
|  | 所有废弃物均收集运至码头中转站。 | 10 | 收集的废弃物随便丢弃的或不及时运送至码头垃圾中转站的，发现一次扣2分。 |
| 统一 着装 | 保洁人员工作期间须穿着醒目、统一、有标设的工作服装，上船作业穿戴救生衣，酒后不得上岗。 | 10 | 有未着工作服装上岗的，有一人扣2分，有未穿戴救生衣、酒后上岗者扣10分。 |
| 保洁船 保养 | 服务期内保洁船的各项保养项目严格按照保养周期和保养次数进行，对船只救生、消防设备定期检测更换。 | 10 | 按照保养项目、保养周期和保养次数进行保养，少一次扣1分，拒不执行的扣5分，并在保洁费用中扣除相应的费用。检查中发现救生、消防设备过期或者损坏不符合要求扣5分。 |
| 河道管护 | 河道两岸青坎无违章搭设，无肆意取土与乱占河道等现象。 | 10 | 未及时上报，每处扣2分。 |
| 服从 管理 | 根据甲方要求，及时开展各项常规养护工作。 | 10 | 不服从甲方管理的，或未及时完成的，有一次扣5分。 |
| 突击性工作 | 按照甲方要求开展突击工作时，必须配足人手，加班加点，在规定时间内完成。 | 5 | 不能及时完成的，推迟一天扣2分，二天扣5分。 |
| 文明安全保洁 | 文明作业，并有专人负责监管。 | 5 | 未做到的，每处扣1分；发生安全事故的，扣5分，还应承担相关责任。 |
| 曝光与投诉 | 保洁工作良好，不得出现被曝光、投诉和相关处置平台要求整改等情况。 | 10 | 每发生一起，扣5分。 |
| 整改 落实 | 按照甲方的整改要求，在规定时间内整改到位。 | 5 | 未能及时整改，逾期1天的扣1分，2天扣2分，依次累加。 |
| 工作时间 | 按时进行打捞，正常上班期间，因故不能打捞时，保洁船需有专人留守值班。 | 5 | 未按时开展打捞作业，每次扣1分，未安排人员留守值班，每次扣1分 |

注：1.本考核评分标准分值合计100分；2.考核评分标准栏的扣分分值不得超过每项考核内容的总分值；3.考核次数为每季度不低于两次。

甲方（盖章）                       乙方（盖章）

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2、领取磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位、代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购单位和代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位和代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购单位有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格三个月的违约处理；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购单位有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格六个月的违约处理；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购单位有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格一年的违约处理；同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权建议政府采购主管部门取消会员供应商资格一年的违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在相关平台、媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权建议政府采购主管部门取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权建议政府采购主管部门取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关平台、媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

- 第七部分  响应文件组成

响应文件由资格审查文件、商务技术响应文件、价格响应文件三部分组成。

一、资格审查文件（一正二副，牢固装订并密封在一个封袋里）：

1、关于资格的声明函（ 格式见附件）；

2、法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书原件和法定代表人身份证复印件（ 格式见附件）；

3、授权委托人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证复印件（ 格式见附件）；

4、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定声明函（按照后附格式）；

5、有效的营业执照（提供复印件并加盖公章）；

6、投标单位未被“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、异常经营名录、严重违法失信企业名单；为确保政府采购守法供应商公平参加政府采购活动，采购代理机构将在开标开始后一个小时内，通过“信用中国”网站和中国政府采购网和国家企业信用信息公示系统对供应商信用信息进行查询查证，并将查询记录截屏打印保存在采购档案内。如核实未通过，经评标小组确认后资格审查不予通过；

7、其它在招标文件中需要提交的材料。

二、商务技术响应文件[不能出现报价；一正二副，牢固装订并密封在一个密封袋或密封箱内]：

1、磋商供应商情况一览表（格式见附件）

2、商务技术部分正负偏离表（格式见附件）

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；不接受负偏离。

3、评审办法商务技术部分需要提供的材料。

4、为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

5、评审办法中未涉及的事项，根据磋商文件要求供应商认为需要提交的其他资料。

上述材料原件备查。

三、价格响应文件（一正二副，牢固装订并密封在一个封袋里，不得出现在其他部分响应文件中）：

1、投标函（首轮报价，格式见附件）；

2、分项报价明细表（格式参见第七章）

3、《中小企业声明函》（如有，则提供）（格式参见第七章）；

4、残疾人福利性单位声明函（格式，如涉有，则提供）；

5、监狱企业的证明（如涉有，则提供）。

注：现场磋商后进行报价的文件由采购人或采购代理机构现场提供。

附件：

（封面）             项目

资格审查文件/商务技术响应文件/价格响应文件

投标供应商(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

一、关于资格的声明函

南通市通吕运河水利工程管理所：

本公司愿就由南通市通吕运河水利工程管理所组织采购的            （采购项目名称)竞争性磋商活动进行投标响应。本公司所提交的响应文件中所有关于投标响应资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

单位名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：    年 	 月 	日

二、法定代表人身份证明书

投标供应商单位名称：

投标供应商单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：                 职务：

系：                      (投标供应商单位名称) 的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

法定代表人身份证复印件贴于此处

投标供应商：                  (盖单位章)

日期：         年       月      日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：本人      (姓名)系         (投标供应商单位名称)的法定代表人，现授权委托    （姓名）(身份证号：      )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

投标供应商：                   (盖单位章)

法定代表人:                    (签字或印章)

法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处

日期：         年       月      日

备注：若系投标供应商的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

四、投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

- 我单位具有独立承担民事责任的能力；

- 我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

- 我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期： ____年__ 月 __ 日

五、磋商供应商情况一览表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分支机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 传真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 注册地 |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 资质等级 | 公司具备的相关资质等级及相应的证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 年龄 |  |  |  | 性别 |  |
| 职务职称 |  |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 经营范围 | 营业执照载明： 1. 2. 3. ……………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| 从事类似相关项目的经历及年数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他认为有必要提供的内容，可自行添加 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

六、商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 询价文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三章“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

七、技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 询价文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与招标文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

八、投标函（首轮报价）

南通市通吕运河水利工程管理所：

依据贵单位               （项目名称)项目竞争性磋商文件的要求，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商文件的一切要求，提供完成该项目的全部工作内容，我方报价为人民币（大写）        （小写¥：      ）在合同规定的实施期内、按合同约定承担本次采购范围内的全部工作。

2、我方已经详细阅读了全部竞争性磋商文件，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购单位在竞争性磋商文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重磋商小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。否则，你方可取消我方中标资格。

投标供应商名称：                    （加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：         （签字或盖章）

二○二○年      月     日

- 九、分项报价明细表

项目名称：2025年通吕运河市区段清理打捞项目

| 序号 | 名称 | 要求 | 金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 河道垃圾打捞 |  |  | 该项报价不得高于42.5万元，否则视同无效报价 |
| 1 | 人员费用 | 5人 |  | 保洁船管理兼轮机员，1人；保洁船驾驶员2人；保洁员2人 |
| 2 | 燃油费用 | 1项 |  |  |
| 3 | 维修与保养费用 | 1项 |  |  |
| 4 | 垃圾清运与用具 | 1项 |  |  |
| 5 | 船只及人员保险 | 1项 |  |  |
| 6 | 其它管理费用 |  |  |  |
| 二 | 通吕泵站进水池 垃圾打捞 | 12次 |  | 通吕泵站进水池垃圾打捞全年约12次，具体打捞时间由采购人通知。含安全措施费用（该项费用于年终按实结算） |
| 三 | 合计 |  |  |  |

注：投标人自行填报上述投标报价表中的单价、合价、总价，本报价表中的价格已包含招标文件中规定的所有内容，未按上述投标报价表报价的做无效标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日

十、中小企业声明函（格式，如涉有，则提供）

- 中小企业声明函

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）关于落实政府采购政策，详见本竞争性磋商文件第四章第五条（二）款的规定内容。

（3）本项目不享受中小企业扶持政策的竞争性磋商响应供应商，无须提供“中小企业声明函”。

- 十一、残疾人福利性单位声明函（格式，如涉有，则提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的     （采购项目名称）      的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商响应供应商：（单位盖章）

法定代表人或被委托受权人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 十二、监狱企业的证明（格式，如涉有，则提供）

- 监狱企业的证明

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。