南通市水土保持区域监测和水土保持公报编制项目需求

一、项目概况

水土保持是生态文明建设重要内容。水土保持区域监测是水土流失防治的基础工作，是强化行业监督管理、抓好水土保持目标责任制考核的关键举措，是完善生态环境监测、落实国家生态文明保护与建设的重要支撑。同时编制南通市水土保持公报对贯彻落实水土保持法律法规，及时反映全市水土流失及防治情况，为市委、市政府基础设施建设决策提供依据具有重要意义。

二、项目内容

1.制定水土保持监测方案，通过资料收集、整理、分析编制完成水土保持监测报告。

2.通过水土流失状况调查、水土流失防治情况调查 、开展生产建设项目水土保持调查、重要水土保持事件调查，编制南通市水土保持公报。

三、服务期限

两年，合同一年一签。一年合同期满后，采购人根据成交供应商上一年度的服务工作情况决定是否签订下一年度合同；采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，合同到期终止不再续签；若次年预算压减，采购人也将根据新的预算协商调整合同价款或者重新采购，供应商自行承担相应风险。

四、成果要求

1.水土保持区域监测

通过资料收集、整理、分析编制完成水土保持监测报告，在每年度11月30日前向采购人提交报告纸质8份、电子文件1份。

2.水土保持公报编制

公报内容符合南通实际，数据正确，文字精炼，图表清晰；公报编制交验后印刷6份；质量要求：合格且通过专家审查验收。

五、付款时间和条件

合同签订后付合同款的50%，余款50%在完成合同内容并提交报告后支付。款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。