南通市农村生态河道建设情况复核评估服务项目需求

一、项目概况

南通市农村生态河道建设情况复核评估服务项目，是对2026年度农村生态河道建设情况的摸底评估，也是乡村振兴战略实绩考核重要内容之一。

二、项目内容

根据《江苏省农村生态河道建设水平评分细则》《江苏省农村生态河道评分细则（修订）》要求，开展农村生态河道建设情况复核评估。主要内容为：评估南通市所辖六个涉农县（市）、区范围内的2026年度新建县乡生态河道129条（段），长度469km，其中县级河道13条（段），长度122km，乡级河道116条（段），长度347km（工程量可根据实际情况微调）；逐条评估，县级河道每2km评估一个点，乡级河道每1km评估一个点，每条河道评估不得少于3个点，有特殊情况处适当加密。每半年评估一次，上半年6月底、下半年11月底完成，并以县为单位形成汇总报告。

三、成果提交要求

农村生态河道建设情况复核评估结果和报告各3份，成果须在每年11月30日前报市水利局审查验收。

四、服务时间

三年，合同一年一签。一年合同期满后，采购人根据成交供应商上一年度的服务工作情况决定是否签订下一年度合同；采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消，合同到期终止不再续签；若次年预算压减，采购人也将根据新的预算协商调整合同价款或者重新采购，供应商自行承担相应风险。

五、付款方式

合同签订后，采购人支付合同价的50%，余款在成果通过市水利局验收合格后付清。