办公室2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好局党组民主生活会、全市水利工作会议的相关工作。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 组织五楼中庭布展工作。 | 是 | 李瑞新 |
| 3 | 统筹做好市委一号文件起草的配合工作。 | 是 | 李瑞新 |
| 4 | 做好市十六届人大六次会议、市政协十三届五次会议建议、提案预交办工作。 | 是 | 李瑞新 葛雯静 |
| 5 | 做好春节值班安排，做好春节慰问工作。 | 是 | 仲 秋 陈光玺 |
| 6 | 继续做好局信息系统改造项目招采相关工作。 | 进行中 | 张 兵 |
| 7 | 1．完成了市管领导干部重大事项填报工作；2．完成了工资、人员、国有资产统计等年报的编制和审核上报工作。 | 是 | 单东岳 仲 秋 |

机关党委2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筹备局系统全面从严治党暨“机关作风建设提升年”“营商环境提升年”会议前期工作。 | 是 | 东 强 葛雯静 |
| 2 | 筹备“我与企业面对面”活动初步方案。 | 是 |  |
| 3 | 完成2026年度局系统机关作风建设实施方案（送审稿）。完成局机关作风建设书面材料报送。 | 是 |  |
| 4 | 准备2026年度局系统机关党的建设工作要点。 | 是 |  |
| 5 | 按照要求，部署支部开展组织生活会及民主评议党员工作事宜。 | 是 |  |
| 6 | 完成局2026年元旦春节期间纠治“四风”工作情况报送。完成开发区水利安全工作检查。 | 是 |  |

规划计划处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继续推进“十五五”水利安全与发展规划编制相关工作。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 按照全省稳投资工作视频会议要求，做好水利工程投资统计工作，目前完成全口径水利投资3.3亿元。 | 是 |  |
| 3 | 做好江堤、海堤提标建设方案编制工作。 | 是 |  |
| 4 | 继续做好zbtb突出问题系统整治。 | 是 |  |
| 5 | 督促各地做好洋口运河、如泰运河（如皋、如东段）、团结河（通州湾段）等中小河流整治工程前期工作。 | 是 |  |
| 6 | 做好寒潮天气省水利重点工程安全防范应对工作，并开展安全生产排查整治工作。 | 是 |  |
| 7 | 做好春节前保障农民工工资支付各项工作。 | 是 |  |

安全生产监管处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对北凌新闸拆建工程开展质量监督检查，委托专家开展安全生产检查。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 根据局部署安排，开展春节前冬季安全生产大检查，督促检查发现问题整改反馈。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 春节假期加强水利安全防范工作，进一步排查停工的在建水利工程，确保过节安全。 | 是 | 季 巍 曹 琦 |
| 4 | 推进各地开展水利安全生产“六化”建设实施方案编制。 | 是 | 季 巍 曹 琦 |
| 5 | 参加市安委会春节前安全生产和消防安全专项督查。 | 是 | 曹 琦 |
| 6 | 向市安委办报送重点工作开展情况。 | 是 | 季 巍 |
| 7 | 填报全市水利安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026）及水利安全生产信息系统。 | 是 | 曹 琦 |

政策法规处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 做好三峡移民信访稳定工作，开展节前走访慰问，本月未发生信访事件。 | 是 | 朱成勇 景海林 |
| 2 | 推进2025年水库移民后期扶持项目年度建设任务，目前已完成年度任务的94.6%。 | 是 |  |
| 3 | 会同通州湾相关部门开展长江委交办水事违法案件查处工作，月底前送达不予处罚告知书。 | 是 |  |
| 4 | 会同河长处完成《关于深化河长制改革 全面推进幸福河湖建设的实施意见》修改工作。 | 是 | 朱成勇 顾 菲 |
| 5 | 牵头落实省委依法治省办法治化营商环境建设情况督察反馈意见的整改方案，草拟整改报告。 | 是 |  |
| 6 | 会同办公室完成如皋市长江镇群众举报信处理工作。 | 是 |  |
| 7 | 完成2026年度“双随机、一公开”检查计划和涉企行政检查计划报送工作。 | 是 |  |
| 8 | 会同保障中心、通州湾综合执法局等完成非法取水案件办理。 | 是 |  |
| 9 | 服务企业情况：办理行政许可11件，办理审批表项目2件。 |  | 景海林 |

财务审计处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成局系统2025年度决算编制、2026年预算批复及公开工作。 | 是 | 吴 刚 黄枫茵 |
| 2 | 牵头完成全市水利系统2024年度省以上资金绩效评价整改工作，报省厅。 | 是 |  |
| 3 | 完成启东三条港项目决算审计工作。 | 是 |  |
| 4 | 牵头完成防洪减灾审计反馈问题整改情况报省政府和省水利厅。 | 是 |  |
| 5 | 配合省厅完成地方水利财务数据统计等年报填报。 | 是 |  |
| 6 | 牵头完成地方党政领导干部经济责任审计可能出现问题的自查工作。 | 是 |  |
| 7 | 完成退休人员公积金和医保的停转手续办理。 | 是 |  |
| 8 | 牵头财务监督领导小组对相关项目开展审核工作。 | 是 |  |

水资源管理处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点工作： 1．水资源管理：（1）围绕水资源管理如何服务全市经济发展大局，确定年度调研课题；（2）报送生态水位等最严格水资源管理考核所需资料；（3）做好全国取用水平台推送的37条异常问题线索排查与反馈；（4）印发南通市地下水超采综合治理方案征求意见的函；（5）收集全市集中式饮用水水源地长效管护评估报告并报送省水利厅；（6）反馈丁堡河-江海河水量调度计划意见，无意见；（7）完成并报送省年度工作会议汇报材料。 2．服务企业：（1）配合税务部门复核企业水量数据；（2）完成海门高新技术产业开发区、海门港经济开发区区域水资源论证报告专家评审；报送华能南通（通州湾）煤电项目取水口变更水资源论证报告。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 常规工作： 1．完成12月份发现的数据治理疑似问题复核与反馈。 2．报送月度政务信息。 | 是 | 全 体 |

工程运行管理处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密切关注水情工情，加强日常调度管理，定期做好调度运行情况分析。截至2月25日，累计引（提）水2.93亿方，较去年同期减少2%；累计排水1.73亿方，较去年同期增长53%。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 向省防办汇总上报6大类43项应急预案。 | 是 | 张俊华严琴琴 |
| 3 | 继续开展17项调度方案的修编推演以及特征水位核定等工作。 | 是 | 张俊华严琴琴 |
| 4 | 完成市防汛抗旱指挥系统运行维护项目采购工作。 | 是 | 赵建新 |
| 5 | 继续推进水位监测站点复核工作。 | 是 | 张俊华 |

农村水利与水土保持处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实全省农村水利与水土保持会议精神，部署2026年农村水利与水土保持重点工作。 | 是 | 全 体 |
| 2 | 细化2026年农村生态河道（含市政府民生实事项目）建设任务。 | 是 | 于跃宏 陆姣含 |
| 3 | 推进如东九遥河灌区、通州团结灌区、启东三条港灌区以及如东河口、通州刘桥南小流域水土保持重点工程等2026年农水重点项目前期工作。 | 是 | 于跃宏 喻红芬 |
| 4 | 完成农水重点工程月调度工作。 | 是 | 喻红芬 |
| 5 | 完成南通年鉴（2026）农村水利建设部分编写。 | 是 | 陆姣含 |
| 6 | 做好春节期间农村供水安全保障工作。 | 是 | 于跃宏 陆姣含 |
| 7 | 服务企业：完成3个项目水土保持设施验收备案工作。 | 是 | 全 体 |

河长制工作处2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预 期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进区域治水已建片区常态化调度和北凌新闸、小洋口等重点断面专项调度。 | 常态化开展 | 包源源 杨 玄 |
| 2 | 做好市人大议案（关于持续加强河长制工作监督 推动幸福河湖建设提质扩面）办理工作，组织编制市、县两级幸福河湖建设实施方案（2026-2030年）。 | 推进中 | 包源源 |
| 3 | 完善市级河长年度“三个清单”，并向市级河长报批。指导县级“三个清单”制定。 | 进行中 | 黄轶峰 |
| 4 | 开展2025年度幸福河湖建设复核评估。 | 进行中 | 黄轶峰 |
| 5 | 配合市财政局开展2024年度区域治水现代水网建设补助资金绩效考核工作。 | 正在开展 | 包源源 杨 玄 |
| 6 | 联合攻坚办协同推进“今冬明春”问题支流整治。 | 进行中 | 顾思俊 |
| 7 | 开展河道长效管护巡查。 | 常态化开展 | 全 体 |

工管站2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城区河道建管：1．完成通启运河水利枢纽工程收尾工作。2．完成2024年度滨江公园段江岸抛石防护工程施工。3．对接各区启动2026年城建水利项目前期工作。4．做好春节期间主城区水利工程调度，加强节日期间河道巡查及对各区调度指令落实情况的督查。 | 是 | 单 瑾 曹慧蓉 |
| 2 | 工程管理:1．完成全省2025年运管年会交流发言材料。2．完成年度遥感会商，推进动态遥感复核、整治工作。3．完成长江河道管理范围内历史遗留违法建设项目问题整改方案省级会商确认并推动需论证、审批项目的前期准备工作。4．配合省厅完成多轮长江岸线清理整治问题整改现场“回头看”。5．开展水普名录河道内不稳定耕地情况排查工作。6．开展长江干流河道管理范围划界成果排查复核。 | 是 | 严冬妮 陈 敏 |
| 3 | 服务项目：1．完成蓝海新材料、华能电厂、海安凤山港码头、惠生重工等企业涉河建设项目技术审查。2．完成宏智石化通海港口有限公司码头、泓北沙港池维护性疏浚审批。3．指导如皋长青沙岛上消防及海事、启东象屿等涉水审批服务。 | 是 | 邱旭东 严冬妮 单 瑾 |

水政水资源监管保障中心2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党建： 1．落实“第一议题”制度，跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神； 2．集中学习市“机关作风建设提升年”“营商环境提升年”要求、全市“两会”精神，并抓好落实； 3．研究部署全年党风廉政、意识形态、安全生产等工作；开展节前廉政教育。 | 是 | 吴 飞 李佳茜 张仁贵 王春燕 印卓伟 |
| 2 | 重点工作： 1．调研课题：规范处置沿江项目施工砂石，助推沿江经济高质量发展； 2．服务企业发展：做好韩通船坞砂土处置监管，目前砂土处置进展达33%；推动海门疏浚砂综合利用项目进展，招商局重工项目已开工出砂1.15万吨；加强海太过江隧道盾构土外运项目监管工作； 3．优化营商环境方面：完成2025年度水资源税优惠名录复核，协助企业税收优惠；对接市北高新区森迪乐园海底世界项目（拟在2027年开始动工），拟利用地下水； 4．长江环境保护：2月28日参加长江委、省水利厅组织的长江流域统一清江行动，宣传《长江保护法》。 | 是 | 全 体 人 员 |
| 3 | 常规工作： 1．节约用水方面：完成节水直报系统各类报表审核上报工作。 2．市区水资源管理方面：复核佳伟染织服饰有限公司II层压地下井取水情况；对接崇川区观音山街道、南通市拘留所，会商拘留所旧址III层压水井封填；苏建崇川分公司欠缴2022年1月至2023年6月水资源费行政非诉执行一案已立案，目前进入财产查控阶段；开展非法取用水巡查工作，发现违规取水行为2起，目前正在整改。 3．采砂管理方面：组织完成春节前联合清江行动、部门联合夜巡、日常巡江以及月报等工作； 4．辅助执法方面：做好王国华非法采砂行政诉讼一审出庭应诉的准备工作；做好苏建南通分公司拖欠水资源费二审开庭准备工作；核查办理1起非法取用地下水问题线索。 | 是 | 翟惠云 丁皛钰 邱 琳 钱晶晶 黄叶飞 王春燕 印卓伟 |
| 4 | 其它工作： 1．完成单位2026年度部门预算公开；向财政申请新建事业类账套，完成2026年1月份会计核算。 2．完成春节期间基地安全值班值守工作。 3．做好法人证年审相关工作。 | 是 | 吴 飞 李佳茜 张仁贵 王春燕 印卓伟 |

供排水管理站2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展主题党日活动，集中学习党的二十届四中全会精神、《习近平谈治国理政》第五卷、习近平总书记近期重要讲话精神等，组织心得交流，开展谈心谈话，征求意见建议等；抓好单位作风建设及节日安全工作等。 | 是 | 刘美华 章梅娟 |
| 2 | 截至2月底，市本级计收水利工程水费684万元，完成年度任务的28%。 | 是 | 全 体 |
| 3 | 协助各地做好水费开征准备。 | 是 | 刘美华 金莉莉 |
| 4 | 收集整理主城区主要河道水质监测数据；对接报业集团、南通百通、大数据管理局、南通水利微信公众号、主城区水利工程智慧管控系统完成水质周报发布工作。 | 是 | 章梅娟 |

九圩港管理所2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强春节期间值班值守，保障水闸、泵站安全运行。截至2月26日，本月水闸引水13潮次、1884.22万m3；泵站运行604台时、6525.27万m3。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |
| 2 | 完成水闸和泵站经常检查；做好闸站工程监测项目招标信息发布、泵站1#机组电机改造项目建设管理工作。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |
| 3 | 开展节前安全检查及冬季安全生产大检查；做好全所危险源动态辨识及危险源上墙公示内容更新、消防系统维保。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |
| 4 | 做好泵站机组空载试运转、拆装、返厂维修、密封圈更换、换油保养、水下摸检等日常维修养护工作，开展安全巡查，保持正常运行。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |
| 5 | 开展主题党日暨青年理论学习、迎新春职工活动、抗旱设备二次拍卖工作；完成2025年度工资年报、公共机构能耗填报。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 |
| 6 | 完成2025年水利服务业财务指标填报、2026年度部门预算公开及预算项目绩效公开工作。 | 是 | 杨卫星 翟卫萍 刘春阳 |

通吕运河管理所2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按期开展主题党日活动，认真落实2025年度组织生活会会前学习及各项准备工作；组织慰问南通港社区10户困难党员群众；参与曙光社区等多家单位联合开展的党群集市志愿服务活动。 | 是 | 沈雪梅 闻明祥 |
| 2 | 合理安排春节值班运行人员并切实做好引提水工作，截至2月24日，通吕闸引水15潮次，引水量1497万方；通吕泵站运行698台时，提水量8635万方（去年同期通吕闸引水4潮次、引水量680万方，通吕泵站运行1383台时、提水量17005万方）。 | 是 | 沈雪梅 |
| 3 | 开展2025年省级水利发展资金项目工程结算审计前期相关工作；完成水闸4-1#启闭机应急维修安装；完成水闸下游便桥两侧混凝土防护维修；完成2026年泵站2#机组大修项目、安全监测、电气预防性试验项目的招标文件发布；完成2026年设计、液压站服务项目合同签订。 | 是 | 沈雪梅 李冬明 |
| 4 | 完成自动化信息化两个系统网络安全第三次巡检，做好春节期间网络安全防护工作；开展了春节前安全生产大检查，完成2月份消防设备维保。 | 是 | 沈雪梅 李冬明闻明祥 |
| 5 | 完成2026年部门预算公开；开展2025年度考核工作；开展2025年度档案整理工作。 | 是 | 沈雪梅 闻明祥 马旭东 |
| 6 | 做好通吕运河市区段保洁、管理区范围内巡查；做好春节期间钓鱼、捕鱼人员管理工作。 | 是 | 李冬明 马旭东 |

涵闸中心2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2月份各涵闸共引水84潮次、引水7648万立方米；排水2潮次、排水297万立方米；泵站运行1563台时、提水2506万立方米（其中海港南闸站水泵机组运行256台时、提水1756万立方米）。 | 是 | 孟 辉 吴建伟 |
| 2 | 做好春节值班值守工作；做好生病职工、“下放人员”及三桥社区党员群众节前走访慰问工作。 | 是 | 孟 辉 施燕梅 |
| 3 | 做好闸站自动化维保的现场管理及阶段性验收工作；做好2026年度启闭机维保项目、拦污栅清理维护项目的前期工作。 | 是 | 吴建伟 |
| 4 | 按照“查细、查严、查实”要求，做好了各闸站春节前安全生产检查工作。 | 是 | 吴建伟 |
| 5 | 做好小姚港闸国有资产拍卖现场评估工作。 | 是 | 周 慰 |
| 6 | 配合工管站做好兴石河闸、青龙横河闸工程竣工验收相关准备工作。 | 是 | 周 慰 |
| 7 | 组织开展2月份主题党日活动。 | 是 | 孟 辉 施燕梅 |
| 8 | 做好了2月份海港引河的管护保洁工作，共出船45次、打捞垃圾52桶。 | 是 | 周 慰 |
| 9 | 做好在编人员2025年度考核工作。 | 是 | 孟 辉 |

新江海河闸管理所2月份工作完成情况

| 序号 | 计划安排完成情况 | 是否完成预期（是/否） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开展2月份主题党日活动，组织开展理论学习。制定并下发《学习贯彻党的二十届四中全会精神培训计划》。召开支部组织生活会。 | 是 | 蔡雪峰 葛志楠 |
| 2 | 加强各闸运行管理，做好引排水工作。营船港本月引水33潮次共计3531万立方米；新江海河闸2月以来通航船只396条，收入192242.4元。 | 是 | 蔡雪峰 葛志楠 唐 演 |
| 3 | ### 开展节前安全生产检查，完成通启泵站岗亭项目及双桥套闸报废工作。 | 是 | 唐 演 |
| 4 | 完成2024年省级水利发展资金绩效评价整改及2025年水利服务业年报工作。编写2025年全年安全生产资金使用台账及年终总结，推进2026年预算公开工作。 | 是 | 田 甜 |
| 5 | 完成年度考核工作。推进实施新江海河闸建构筑物、机电设备、生活设施等项目；协调财政、运维单位保障春节期间收费系统稳定运行。完成全所2025年度档案资料收集汇总。 | 是 | 葛志楠 |
| 6 | 编制所辖工程观测任务书并上报。推进新江海河闸年度护钢板维修项目。完成新江海河闸新闸2#闸门主滚轮轴、轴套等构件维修项目招标工作。 | 是 | 唐 演 |
| 7 | 跟进双桥枢纽主体工程进展；落实通启运河水利枢纽技术服务单位，做好人员进场后的运行管理。 | 是 | 全 体 |